АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2024 г. N 5350

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации города Благовещенска  от 24.01.2025 [N 317](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=171712&dst=100005), от 29.01.2025 [N 439](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=172019&dst=100005),  от 05.02.2025 [N 588](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=172417&dst=100005), от 20.02.2025 [N 892](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=172744&dst=100005),  от 10.03.2025 [N 1261](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173256&dst=100005)) |  |

В соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=103281) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480785) Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=164773) администрации города Благовещенска от 16 мая 2024 г. N 2125 "Об организации проектной деятельности в администрации города Благовещенска", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=165454) администрации города Благовещенска от 22 мая 2024 г. N 2228 "О системе управления муниципальными программами муниципального образования города Благовещенска", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=166558) администрации города Благовещенска от 15 мая 2014 г. N 2131 "Об утверждении Перечня муниципальных программ" постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P38) "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска".

2. Установить, что мероприятия муниципальной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=171688&dst=215897) "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска", утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 7 октября 2014 г. N 4138, реализованные до 31 декабря 2024 года, являются I этапом реализации муниципальной программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска".

3. Признать утратившими силу постановления администрации города Благовещенска от 7 октября 2014 г. [N 4138](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=171688), от 30 марта 2015 г. [N 1240](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=78045), от 18 июня 2015 г. [N 2330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=79718), от 24 июля 2015 г. [N 2797](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=80356), от 18 сентября 2015 г. [N 3534](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=81682), от 21 октября 2015 г. [N 3886](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=83105), от 5 ноября 2015 г. [N 4061](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=83327), от 11 декабря 2015 г. [N 4449](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=84243), от 24 декабря 2015 г. [N 4653](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=84991), от 4 февраля 2016 г. [N 378](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=85315), от 28 марта 2016 г. [N 872](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=86418), от 29 марта 2016 г. [N 879](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=86381), от 26 апреля 2016 г. [N 1271](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=86698), от 23 мая 2016 г. [N 1542](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=87574), от 11 июля 2016 г. [N 2105](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=88396), от 19 июля 2016 г. [N 2187](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=88405), от 7 ноября 2016 г. [N 3546](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=91323), от 28 декабря 2016 г. [N 4230](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=92224), от 30 декабря 2016 г. [N 4274](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=92309), от 11 апреля 2017 г. [N 1022](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=94205), от 28 июня 2017 г. [N 2027](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=95954), от 3 июля 2017 г. [N 2064](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=95967), от 26 июля 2017 г. [N 2388](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=96409), от 10 октября 2017 г. [N 3502](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=98202), от 3 ноября 2017 г. [N 3948](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=98915), от 11 декабря 2017 г. [N 4435](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=99814), от 25 декабря 2017 г. [N 4686](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=99991), от 31 января 2018 г. [N 275](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=100492), от 15 марта 2018 г. [N 708](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=101163), от 11 апреля 2018 г. [N 987](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=101801), от 15 мая 2018 г. [N 1352](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=102738), от 28 мая 2018 г. [N 1517](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=102880), от 30 июля 2018 г. [N 2325](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=104415), от 17 сентября 2018 г. [N 2858](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=105606), от 10 октября 2018 г. [N 3173](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=107107), от 25 октября 2018 г. [N 3393](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=107164), от 13 декабря 2018 г. [N 4067](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=108289), от 29 декабря 2018 г. [N 4361](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=108292), от 5 марта 2019 г. [N 715](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=109473), от 15 марта 2019 г. [N 820](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=109801), от 15 мая 2019 г. [N 1467](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=111277), от 6 июня 2019 г. [N 1782](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=111777), от 21 июня 2019 г. [N 1936](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=112867), от 30 июля 2019 г. [N 2462](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=113276), от 22 августа 2019 г. [N 2805](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=113653), от 4 октября 2019 г. [N 3477](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=114941), от 25 октября 2019 г. [N 3730](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=115915), от 15 ноября 2019 г. [N 3948](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=116058), от 11 декабря 2019 г. [N 4245](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=117216), от 25 декабря 2019 г. [N 4473](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=117236), от 19 февраля 2020 г. [N 534](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=118586), от 12 марта 2020 г. [N 808](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=118798), от 3 апреля 2020 г. [N 1083](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=119694), от 7 апреля 2020 г. [N 1112](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=119563), от 20 мая 2020 г. [N 1564](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=120159), от 4 июня 2020 г. [N 1756](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=120546), от 18 июня 2020 г. [N 1914](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=120856), от 14 июля 2020 г. [N 2193](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=121677), от 17 июля 2020 г. [N 2263](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=121912), от 6 августа 2020 г. [N 2542](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=122312), от 21 августа 2020 г. [N 2745](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=123014), от 21 сентября 2020 г. [N 3147](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=124284), от 20 октября 2020 г. [N 3596](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=124581), от 28 октября 2020 г. [N 3735](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=124689), от 6 ноября 2020 г. [N 3874](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=125198), от 25 декабря 2020 г. [N 4675](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=126566), от 15 января 2021 г. [N 85](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=126690), от 29 января 2021 г. [N 305](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=127003), от 12 марта 2021 г. [N 821](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=128507), от 8 апреля 2021 г. [N 1156](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=128848), от 21 мая 2021 г. [N 1790](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=130174), от 15 июня 2021 г. [N 2203](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=130480), от 8 июля 2021 г. [N 2604](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=131122), от 29 июля 2021 г. [N 2921](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=131991), от 1 сентября 2021 г. [N 3410](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=132498), от 8 сентября 2021 г. [N 3484](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=133053), от 23 сентября 2021 г. [N 3764](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=133257), от 14 октября 2021 г. [N 4123](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=133693), от 11 ноября 2021 г. [N 4444](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=134403), от 18 ноября 2021 г. [N 4557](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=135580), от 30 ноября 2021 г. [N 4789](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=135260), от 9 декабря 2021 г. [N 5053](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=135584), от 20 декабря 2021 г. [N 5226](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=136670), от 30 декабря 2021 г. [N 5570](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=136421), от 11 января 2022 г. [N 51](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=136264), от 14 января 2022 г. [N 146](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=136429), от 26 января 2022 г. [N 321](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=136842), от 10 февраля 2022 г. [N 597](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=137161), от 3 марта 2022 г. [N 1014](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=137833), от 17 марта 2022 г. [N 1245](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=138353), от 11 апреля 2022 г. [N 1749](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=139541), от 22 апреля 2022 г. [N 2101](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=139630), от 27 апреля 2022 г. [N 2180](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=139627), от 20 мая 2022 г. [N 2533](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=140617), от 17 июня 2022 г. [N 3128](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=141164), от 5 июля 2022 г. [N 3489](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=141708), от 14 июля 2022 г. [N 3642](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=141951), от 26 июля 2022 г. [N 3903](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=142566), от 18 августа 2022 г. [N 4410](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=143017), от 31 августа 2022 г. [N 4645](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=143452), от 14 сентября 2022 г. [N 4847](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=143864), от 16 сентября 2022 г. [N 4887](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=144397), от 26 сентября 2022 г. [N 5073](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=144447), от 12 октября 2022 г. [N 5386](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=144618), от 31 октября 2022 г. [N 5709](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=145174), от 9 ноября 2022 г. [N 5867](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=146055), от 21 ноября 2022 г. [N 6031](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=146108), от 28 ноября 2022 г. [N 6149](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=146689), от 6 декабря 2022 г. [N 6311](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=146758), от 23 декабря 2022 г. [N 6710](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=147412), от 29 декабря 2022 г. [N 6887](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=147918), от 13 января 2023 г. [N 113](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=148441), от 25 января 2023 г. [N 331](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=148068), от 8 февраля 2023 г. [N 547](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=148506), от 14 февраля 2023 г. [N 645](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=148851), от 9 марта 2023 г. [N 957](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=149350), от 21 марта 2023 г. [N 1262](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=149859), от 31 марта 2023 г. [N 1471](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=150327), от 7 апреля 2023 г. [N 1662](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=150696), от 20 апреля 2023 г. [N 1901](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=150963), от 16 мая 2023 г. [N 2377](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=151726), от 23 мая 2023 г. [N 2542](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=151963), от 29 мая 2023 г. [N 2708](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=152013), от 8 июня 2023 г. [N 2961](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=152325), от 15 июня 2023 г. [N 3049](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=152472), от 27 июня 2023 г. [N 3406](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=152890), от 26 июля 2023 г. [N 3916](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=153765), от 3 августа 2023 г. [N 4081](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=154159), от 15 августа 2023 г. [N 4283](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=154742), от 25 августа 2023 г. [N 4427](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=155427), от 1 сентября 2023 г. [N 4590](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=155677), от 8 сентября 2023 г. [N 4718](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=156107), от 15 сентября 2023 г. [N 4842](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=156290), от 27 сентября 2023 г. [N 5053](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=156677), от 11 октября 2023 г. [N 5352](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=157135), от 20 октября 2023 г. [N 5576](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=157795), от 2 ноября 2023 г. [N 5850](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=158095), от 10 ноября 2023 г. [N 5966](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=158485), от 22 ноября 2023 г. [N 6143](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=159127), от 12 декабря 2023 г. [N 6578](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=160392), от 19 декабря 2023 г. [N 6734](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=160396), от 18 января 2024 г. [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=160504), от 25 января 2024 г. [N 228](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=161213), от 8 февраля 2024 г. [N 438](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=161616), от 15 февраля 2024 г. [N 593](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=161860), от 26 февраля 2024 г. [N 787](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=161745), от 5 марта 2024 г. [N 963](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=162103), от 26 марта 2024 г. [N 1270](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=162753), от 29 марта 2024 г. [N 1331](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=162648), от 8 апреля 2024 г. [N 1522](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=162945), от 18 апреля 2024 г. [N 1725](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=163268), от 22 мая 2024 г. [N 2249](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=164638), от 4 июня 2024 г. [N 2495](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=164729), от 27 июня 2024 г. [N 2975](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=165312), от 4 июля 2024 г. [N 3106](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=165551), от 15 июля 2024 г. [N 3278](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=165912), от 2 августа 2024 г. [N 3690](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=166209), от 6 августа 2024 г. [N 3760](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=166473), от 21 августа 2024 г. [N 4000](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=166743), от 12 сентября 2024 г. [N 4392](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=168231), от 30 сентября 2024 г. [N 4689](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=168319), от 22 октября 2024 г. [N 5182](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=169155), от 28 октября 2024 г. [N 5298](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=169100).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

5. Настоящее постановление подлежит размещению в сетевом издании "Официальный сайт администрации города Благовещенск" (<www.admblag.ru>).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска Рудненка В.А.

Мэр

города Благовещенска

О.Г.ИМАМЕЕВ

Приложение

к постановлению

администрации

города Благовещенска

от 31 октября 2024 г. N 5350

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации города Благовещенска  от 24.01.2025 [N 317](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=171712&dst=100005), от 29.01.2025 [N 439](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=172019&dst=100005),  от 05.02.2025 [N 588](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=172417&dst=100005), от 20.02.2025 [N 892](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=172744&dst=100005),  от 10.03.2025 [N 1261](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173256&dst=100005)) |  |

1. Стратегические приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1.1. Оценка текущего состояния сферы жилищно-коммунального

хозяйства города Благовещенска

Важными направлениями деятельности органов местного самоуправления города Благовещенска в сфере социально-экономического развития города, позволяющими повысить надежность и качество жизни населения, проживающего на территории муниципального образования города Благовещенска, являются развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами.

Главная цель развития города Благовещенска - повышение уровня и качества жизни населения на основе развития всех сфер жизнедеятельности города.

На сегодняшний день проблема состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) является одной из наиболее острых проблем нашего общества.

Несмотря на существенные улучшения, произошедшие в последние годы, ряд проблем в сфере ЖКХ еще только предстоит решить.

Предприятия ЖКХ, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не осуществляют инвестиции в основные производственные фонды в объемах, необходимых для развития инфраструктуры. В итоге отмечается высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры, который, в свою очередь, приводит к росту потерь коммунальных ресурсов по сравнению с нормативными.

Коммунальная инфраструктура города Благовещенска характеризуется высокой степенью износа.

По состоянию на 1 января 2024 года уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры города Благовещенска составляет более 70%. Ежегодно около 3 процентов сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения признается аварийными, при этом обновляется не более 1 - 2%. Существует множество объектов и участков инженерных систем, которые требуют комплексного ремонта, включающего в себя ремонт (модернизацию, реконструкцию), новое строительство в целях технологического присоединения объектов комплексного развития территорий. Оборудование объектов коммунальной инфраструктуры в основном выработало свой ресурс, морально устарело и не может соответствовать современным требованиям энергоэффективности. В результате чего растет количество аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, водоотведения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Протяженность водопроводных сетей города Благовещенска составляет 400,3 км, из них в муниципальной собственности - 394,5 км. Износ сетей водоснабжения составляет более 77,9%.

Протяженность сетей водоотведения составляет 303,6 км, из них в муниципальной собственности - 297,5 км. Износ сетей водоотведения составляет 71%.

Протяженность сетей теплоснабжения составляет 243,5 км, из них в муниципальной собственности - 186,0 км. Износ сетей составляет 64%.

Протяженность сетей электроснабжения составляет 1942,9 км, из них в муниципальной собственности - 1262,3 км. Износ сетей составляет 55,3%.

В период с 2020 по 2023 год в рамках муниципальной программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска" были проведены ремонт (модернизация) и реконструкция инженерных сетей и оборудования:

- сетей водоснабжения - 16,8 км;

- сетей водоотведения - 8,7 км;

- сетей теплоснабжения - 5,1 км;

- замена оборудования котельной 74 квартала - 1 водогрейный котел, 5 водоподогревателей;

- замена оборудования котельной ДОС пос. Моховая Падь - 3 водогрейных котла и котельное оборудование.

Также за счет средств резервного фонда администрации города в 2023 году был выполнен ремонт тепловых сетей по ул. Северной в районе дома ул. Северной, 175 протяженностью - 0,9 км и по Игнатьевскому шоссе, 15, 17 протяженностью - 0,2 км.

Связанный с постоянным увеличением издержек коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные услуги приводит к росту платежей граждан. Как правило, это ведет к увеличению дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Дебиторская задолженность за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1 января 2024 года составила 1346,0 млн. рублей.

Наличие дебиторской задолженности является основной причиной недофинансирования работ капитального характера и, как следствие, снижения качества предоставляемых коммунальных услуг.

Проблема состояния неблагоустроенного жилищного фонда является источником ряда отрицательных социальных тенденций. В результате несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, жителям не обеспечивается комфортное проживание, граждане не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, включая централизованное водоснабжение.

С целью обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе особое внимание обращается на сохранение доступности услуг общественных бань для жителей города, проживающих в неблагоустроенном и частично благоустроенном жилом фонде.

В связи с этим необходимым является принятие мер, направленных на обеспечение доступности для населения платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги и, как следствие, мер, направленных на компенсацию организациям, предоставляющим указанные услуги выпадающих доходов.

Кроме того, на территории города существует проблема наличия большого количества бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, которые не имеют обслуживающей организации, что также осложняет предоставление качественных коммунальных услуг населению. В целях решения данной проблемы осуществляется принятие выявленных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность с целью их передачи ресурсоснабжающим организациям для дальнейшего обслуживания.

Выполняемые объемы капитального ремонта не обеспечивают приведения технического состояния многоквартирных домов в соответствие требованиям нормативных документов в полном объеме. Более 70% муниципального жилищного фонда требует безотлагательного проведения выборочного капитального ремонта общего имущества. Актуальность и важность проблемы капитального ремонта требуют принятия мер по стимулированию ее решения программным методом.

[Перечень](#P2323) объектов капитального строительства, приобретаемых объектов недвижимости представлен в приложении к муниципальной программе.

1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации настоящей муниципальной программы, а также механизмы их достижения определены следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

- [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=355816) Президента Российской Федерации от 26 июня 2020 г. N 427 "О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока";

- Единым [планом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495719) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденным Правительством Российской Федерации;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 05.02.2025 [N 588](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=172417&dst=100007))

- Жилищным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493210) Российской Федерации;

- Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465583) от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

- Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479640) от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

- Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483415) от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

- Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449642) от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- [Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=488671&dst=100008) развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. N 3268-р;

- [Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173431&dst=100014) социально-экономического развития Амурской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 24 апреля 2023 г. N 381;

- [Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=170214&dst=100013) социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска на период до 2025 года, утвержденной решением Благовещенской городской Думы от 28 ноября 2024 г. N 5/29.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 05.02.2025 [N 588](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=172417&dst=100009))

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения и благоустройства сформированы на основе нормативно-правовых актов Российской Федерации и направлены на обеспечение условий для повышения уровня и качества жизни населения на территории города Благовещенска, повышение надежности деятельности коммунальной инфраструктуры.

Целями муниципальной программы являются:

1. Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 100 процентов населения.

2. Обеспечение к 2030 году проживания жителей города Благовещенска в многоквартирных домах, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации, до 95%.

1.3. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Для достижения целей муниципальной программы предусмотрены следующие задачи муниципального управления города Благовещенска:

- организация обеспечения населения города качественными и доступными жилищно-коммунальными, бытовыми услугами и создание условий для комфортного проживания граждан на территории города Благовещенска;

- реализация политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования города Благовещенска;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества жилищного обеспечения населения;

- обеспечение эффективной деятельности администрации города Благовещенска в сфере ЖКХ.

1.4. Задачи, определенные в соответствии

с национальными целями

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития Российской Федерации на период до 2036 года, определенных [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2036 года - "Комфортная и безопасная среда для жизни".

В соответствии с национальной целью определены следующие целевые показатели и задачи:

1. Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году.

2. Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года.

3. Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году.

4. Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве.

1.5. Задачи обеспечения достижения показателей

социально-экономического развития сферы

жилищно-коммунального хозяйства города

Благовещенска в соответствии со Стратегией

социально-экономического развития Амурской

области, города Благовещенска

Реализация настоящей муниципальной программы направлена на решение следующих задач, определенных Стратегией социально-экономического развития Амурской области, города Благовещенска:

1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры города, в том числе привлечение инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Улучшение качества содержания жилищного фонда.

3. Повышение уровня жилищной обеспеченности граждан.

4. Газификация территории города Благовещенска.

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Благовещенска.

2. Паспорт

муниципальной программы "Развитие и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

города Благовещенска"

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 10.03.2025 [N 1261](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173256&dst=100006))

2.1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Рудненок Виталий Александрович |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Кирпиков Вадим Александрович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2015 - 2024 годы.  Этап II: 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 100 процентов населения |
| Цель 2. Обеспечение к 2030 году проживания жителей города Благовещенска в многоквартирных домах, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации, до 95% |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 19965154,0 тыс. рублей.  Этап II: 7647233,7 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой Амурской области | Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни", целевые показатели "Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году", "Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году" "Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года", "Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве" определены [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991) Президента РФ от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".  Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493347&dst=100019) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации".  Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173278&dst=100012) Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области"/направление (подпрограмма) 1 "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения", направление (подпрограмма) 3 "Оказание помощи в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", направление (подпрограмма) 4 "Строительство и ремонт общественных бань на территории Амурской области", направление (подпрограмма) 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" |

2.2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Доля замены сетевой инфраструктуры | ГП АО, МП | Возрастающий | процент | 3 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года"; [Стратегия](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=488671&dst=100008) развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. N 3268-р | Щеголева Ирина Алексеевна - начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения УЖКХ города Благовещенска | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году; обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | На бумажном носителе |
| 2. | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска | ГП АО, МП | Возрастающий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заволожина Ю.В. - начальник экономического отдела УЖКХ города Благовещенска | На бумажном носителе |
| 3. | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда | МП | Возрастающий | квадратный метр | 0 | 2023 | 5660,2 | 5660,2 | 5660,2 | 9520,0 | 10857,1 | 15885,6 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года" | Полякова Галина Владимировна - начальник жилищного отдела УЖКХ города Благовещенска | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года | На бумажном носителе |

2.2.1. Прокси-показатели муниципальной программы

в 2025 году отсутствуют

2.3. План достижения показателей муниципальной

программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Цель: обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 100 процентов населения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля замены сетевой инфраструктуры | ГП РФ, ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2. | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска | ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2. | Цель: обеспечение к 2030 году проживания жителей города Благовещенска в многоквартирных домах, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации, до 95% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда | МП | кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5660,2 |

2.4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели/задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1.1. | Муниципальный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" (город Благовещенск) (Рудненок Виталий Александрович - куратор проекта) | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович - руководитель проекта) | Срок реализации (2025 - 2030) | |
|  | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг | Доля замены сетевой инфраструктуры |
| 2.1. | Муниципальный проект города Благовещенска "Развитие систем коммунальной инфраструктуры" (Рудненок Виталий Александрович - куратор проекта) | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович - руководитель проекта) | Срок реализации (2025 - 2030) | |
| 2.1.1. | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры | Выполнение работ по ремонту, модернизации сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении | Доля замены сетевой инфраструктуры |
| 2.1.2. | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | Выполнение работ по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | Доля замены сетевой инфраструктуры |
| 2.2. | Муниципальный проект города Благовещенска "Капитальный ремонт жилищного фонда" (Рудненок Виталий Александрович - куратор проекта) | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович - руководитель проекта) | Срок реализации (2025 - 2030) | |
| 2.2.1. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт | Создание безопасных и благоприятных условий проживания населения Амурской области, создание условий для увеличения объемов капитально отремонтированных объектов жилищного фонда | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |
| 2.3. | Муниципальный проект города Благовещенска "Ремонт общественных бань на территории города Благовещенска" (Рудненок Виталий Александрович - куратор проекта) | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович - руководитель проекта) | Срок реализации: 2025 | |
| 2.3.1. | Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (общественные бани) | Улучшение качества предоставляемых населению услуг за счет проведения кап. ремонта в отделении бани | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности коммунального обслуживания населения" | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович - руководитель КПМ) | - | |
| 3.1.1. | Обеспечение доступности платы за коммунальные услуги населению города Благовещенска | Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги путем компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка организаций, предоставляющих жилищные и бытовые услуги населению" | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович - руководитель КПМ) | - | |
| 3.2.1. | Обеспечение доступности платы за жилищные и бытовые услуги населению города Благовещенска | Ограничение роста платы граждан за жилищные и бытовые услуги путем компенсации выпадающих доходов управляющим организациям и организациям, оказывающим бытовые услуги | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |
| 3.3. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович - руководитель КПМ) | - | |
| 3.3.1. | Задача и показатель КПМ отсутствует | Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Доля замены сетевой инфраструктуры;  увеличение площади отремонтированного жилищного фонда;  обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |
| 3.4. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение мероприятий по энергоэффективности и исполнению обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт" | | |
|  | Ответственный за реализацию (комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, Богданова Ольга Альбертовна - руководитель КПМ) | - | |
| 3.4.1. | Доля поставленных на учет объектов инженерной инфраструктуры от общего количества выявленных бесхозяйных объектов | Принятие выявленных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность с целью их передачи ресурсоснабжающим организациям для дальнейшего обслуживания | Доля замены сетевой инфраструктуры |
| 3.4.2. | Доля уплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Улучшение качества жизни населения, проживающего в муниципальных жилых помещениях, вследствие проведения капитального ремонта жилого фонда за счет взносов | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |

3. Разделы "Основные положения" и "Финансовое обеспечение"

паспортов структурных элементов муниципальной программы

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 10.03.2025 [N 1261](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173256&dst=100251))

3.1. Муниципальный проект "Модернизация коммунальной

инфраструктуры" (город Благовещенск)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Модернизация коммунальной инфраструктуры | | Срок реализации проекта | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович | | Заместитель мэра города Благовещенска | | |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович | | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич | | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации/направление (подпрограмма) 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации" | | |
| 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" | | |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году | | | | | | | |
| 1.1. | На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, всего | 399741,2 | 434566,0 | 540837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1375144,4 |
| 1.1. | Муниципальный бюджет, всего, из них: | 399741,2 | 434566,0 | 540837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1375144,4 |
| 1.1.ф. | Федеральный бюджет | 258240,8 | 277844,1 | 345789,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 881874,6 |
| 1.1.о. | Областной бюджет | 137503,0 | 152376,2 | 189639,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479518,4 |
| 1.1.м. | Местный бюджет | 3997,4 | 4345,7 | 5408,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13751,4 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | | 399741,2 | 434566,0 | 540837,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1375144,4 |
| в том числе: федеральный бюджет | | 258240,8 | 277844,1 | 345789,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 881874,6 |
| Региональный бюджет | | 137503,0 | 152376,2 | 189639,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479518,4 |
| Местный бюджет | | 3997,4 | 4345,7 | 5408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13751,4 |

3.2. Муниципальный проект города Благовещенска

"Развитие систем коммунальной инфраструктуры"

Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Развитие систем коммунальной инфраструктуры | | Срок реализации проекта | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович | | Заместитель мэра города Благовещенска | | |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович | | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич | | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) | Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа | | |
| 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/направление (подпрограмма) 1 "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" | | |

Финансовое обеспечение реализации муниципального

проекта города Благовещенска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 76779,4 | 356890,3 | 356890,3 | 37251,6 | 38741,7 | 40291,4 | 906844,7 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 76779,4 | 356890,3 | 356890,3 | 37251,6 | 38741,7 | 40291,4 | 906844,7 |
| 1.1.1.о. | Областной бюджет | 72172,6 | 335476,9 | 335476,9 | 35016,5 | 36417,2 | 37873,9 | 852434,0 |
| 1.1.1.м. | Местный бюджет | 4606,8 | 21413,4 | 21413,4 | 2235,1 | 2324,5 | 2417,5 | 54410,7 |
| 1.2. | Модернизация объектов теплоснабжения (подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта "Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)" | 43107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43107,4 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 43107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43107,4 |
| 1.2.1.о. | Областной бюджет | 40521,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40521,0 |
| 1.2.1.м. | Местный бюджет | 2586,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2586,4 |
| 1.3. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольской) | 18250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18250,0 |
| 1.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 18250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18250,0 |
| 1.3.1.о. | Областной бюджет | 17155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17155,0 |
| 1.3.1.м. | Местный бюджет | 1095,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1095,0 |
| 1.4. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК-56 (ул. Комсомольская) до ТК-146 (ул. Калинина) | 46214,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46214,2 |
| 1.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 46214,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46214,2 |
| 1.4.1.о. | Областной бюджет | 43441,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43441,3 |
| 1.4.1.м. | Местный бюджет | 2772,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2772,9 |
| 1.5. | Модернизация объектов электроснабжения (подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта "Трансформаторная подстанция в районе казарм") | 15874,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15874,7 |
| 1.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 15874,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15874,7 |
| 1.5.1.о. | Областной бюджет | 14922,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14922,2 |
| 1.5.1.м. | Местный бюджет | 952,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,5 |
| 1.6. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийской - Новой - Загородной) | 7339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7339,0 |
| 1.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 7339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7339,0 |
| 1.6.1.о. | Областной бюджет | 6898,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6898,6 |
| 1.6.1.м. | Местный бюджет | 440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,4 |
| 1.7. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (ремонт водопровода ул. Мухина от ул. Пролетарской до ж.-д. переезда) | 46337,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46337,9 |
| 1.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 46337,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46337,9 |
| 1.7.1.о. | Областной бюджет | 43557,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43557,6 |
| 1.7.1.м. | Местный бюджет | 2780,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2780,3 |
| 1.8. | Модернизация объектов водоснабжения (ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьской) | 2845,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2845,9 |
| 1.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 2845,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2845,9 |
| 1.8.1.о. | Областной бюджет | 2675,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2675,2 |
| 1.8.1.м. | Местный бюджет | 170,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,8 |
| 1.9. | Модернизация объектов водоснабжения (ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьской от ул. Театральной до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) | 2315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2315,6 |
| 1.9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 2315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2315,6 |
| 1.9.1.о. | Областной бюджет | 2176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2176,7 |
| 1.9.1.м. | Местный бюджет | 138,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,9 |
| 1.10. | Модернизация объектов водоотведения (ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьской от ул. Театральной до 50 лет Октября, г. Благовещенск) | 5166,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5166,9 |
| 1.10.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 5166,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5166,9 |
| 1.10.1.о. | Областной бюджет | 4856,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4856,9 |
| 1.10.1.м. | Местный бюджет | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 |
| 1.11. | Модернизация объектов водоотведения (ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) | 1916,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1916,8 |
| 1.11.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1916,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1916,8 |
| 1.11.1.о. | Областной бюджет | 1801,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1801,8 |
| 1.11.1.м. | Местный бюджет | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 |
| 1.12. | Модернизация объектов, водоотведения (ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольской до ул. Загородной, г. Благовещенск) | 221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,1 |
| 1.12.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,1 |
| 1.12.1.о. | Областной бюджет | 207,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,8 |
| 1.12.1.м. | Местный бюджет | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 |
| 1.13. | Модернизация объектов водоотведения (ремонт оголовков канализационных колодцев по ул. Красноармейской между ул. 50 лет Октября и ул. Калинина) | 303,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,3 |
| 1.13.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 303,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,3 |
| 1.13.1.о. | Областной бюджет | 285,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,1 |
| 1.13.1.м. | Местный бюджет | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 |
| 1.14. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурской, г. Благовещенск, Амурская область) | 19761,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19761,8 |
| 1.14.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 19761,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19761,8 |
| 1.14.1.о. | Областной бюджет | 18576,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18576,1 |
| 1.14.1.м. | Местный бюджет | 1185,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1185,7 |
| 1.15. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольской до ул. Мухина) | 37054,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37054,3 |
| 1.15.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 37054,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37054,3 |
| 1.15.1.о. | Областной бюджет | 34831,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34831,0 |
| 1.15.1.м. | Местный бюджет | 2223,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2223,3 |
| 1.16. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (ремонт тепловой сети по ул. Октябрьской в районе ул. Трудовой, г. Благовещенск) | 3635,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3635,7 |
| 1.16.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3635,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3635,7 |
| 1.16.1.о. | Областной бюджет | 3417,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3417,6 |
| 1.16.1.м. | Местный бюджет | 218,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,1 |
| 1.17. | Разработка проектных и изыскательских работ по объекту "Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область" | 12386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12386,9 |
| 1.17.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 12386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12386,9 |
| 1.17.1.м. | Местный бюджет | 12386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12386,9 |
| 1.18. | Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта "Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область" | 8067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8067,5 |
| 1.18.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 8067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8067,5 |
| 1.18.1.м. | Местный бюджет | 8067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8067,5 |
| 1.19. | Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК-194 (408 квартал) | 14587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14587,8 |
| 1.19.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 14587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14587,8 |
| 1.19.1.м. | Местный бюджет | 14587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14587,8 |
| 1.20. | Строительство электрических сетей в районе "5-я стройка" | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.20.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.20.1.м. | Местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.21. | Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска | 4285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4285,5 |
| 1.21.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 4285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4285,5 |
| 1.21.1м. | Местный бюджет | 4285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4285,5 |
| 1.22. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) | 0,0 | 1720033,6 | 795142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2515176,5 |
| 1.22.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 1720033,6 | 795142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2515176,5 |
| 1.22.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,0 | 1256138,1 | 596357,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1852495,3 |
| 1.22.1.о. | Областной бюджет | 0,0 | 401964,2 | 190834,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 592798,5 |
| 1.22.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 61931,3 | 7951,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69882,7 |
| 1.23. | Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией | 15755,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15755,2 |
| 1.23.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 15755,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15755,2 |
| 1.23.1.м. | Местный бюджет | 15755,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15755,2 |
| 1.24. | Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск | 11722,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11722,9 |
| 1.24.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 11722,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11722,9 |
| 1.24.1.о. | Областной бюджет | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
| 1.24.м. | Местный бюджет | 1722,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1722,9 |
| 1.25. | Модернизация объектов водоотведения (ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского) | 6567,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6567,1 |
| 1.25.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 6567,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6567,1 |
| 1.25.1.о. | Областной бюджет | 6173,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6173,1 |
| 1.25.1.м. | Местный бюджет | 394,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,0 |
| 1.26. | Модернизация объектов теплоснабжения (подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта "Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область") | 55696,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55696,6 |
| 1.26.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 55696,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55696,6 |
| 1.26.1.о. | Областной бюджет | 52354,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52354,8 |
| 1.26.1.м. | Местный бюджет | 3341,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3341,8 |
| 1.27. | Модернизация объектов теплоснабжения (строительство объекта "Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленой до ул. Шафира)" | 33574,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33574,4 |
| 1.27.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 33574,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33574,4 |
| 1.27.1.о. | Областной бюджет | 31559,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31559,9 |
| 1.27.1.м. | Местный бюджет | 2014,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014,5 |
| 1.28. | Модернизация объектов теплоснабжения (строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область) | 9511,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9511,9 |
| 1.28.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 9511,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9511,9 |
| 1.28.1.о. | Областной бюджет | 8941,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8941,2 |
| 1.28.1.м. | Местный бюджет | 570,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,7 |
| Итого по проекту | | 499479,8 | 2076923,9 | 1152033,2 | 37251,6 | 38741,7 | 40291,4 | 3844721,6 |
| в том числе: федеральный бюджет | | 0,0 | 1256138,1 | 596357,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1852495,3 |
| Региональный бюджет | | 416525,5 | 737441,1 | 526311,2 | 35016,5 | 36417,2 | 37873,9 | 1789585,4 |
| Местный бюджет | | 82954,3 | 83344,7 | 29364,8 | 2235,1 | 2324,5 | 2417,5 | 202640,9 |

3.3. Муниципальный проект города Благовещенска

"Капитальный ремонт жилищного фонда"

Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Капитальный ремонт жилищного фонда | | Срок реализации проекта | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович | | Заместитель мэра города Благовещенска | | |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович | | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич | | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) | - | | |
| 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) | - | | |

Финансовое обеспечение реализации муниципального

проекта города Благовещенска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | |
| 2. | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда | | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт общего имущества МКД | 11636,1 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 3000,0 | 11500,0 | 33636,1 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 11636,1 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 3000,0 | 11500,0 | 33636,1 |
| 2.1.1.м. | Местный бюджет | 11636,1 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 3000,0 | 11500,0 | 33636,1 |
| 2.2. | Обследование технического состояния конструкций жилищного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,3 | 0,0 | 0,0 | 748,3 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,3 | 0,0 | 0,0 | 748,3 |
| 2.2.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,3 | 0,0 | 0,0 | 748,3 |
| 2.3. | Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта общего имущества МКД | 2065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2065,0 |
| 2.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 2065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2065,0 |
| 2.3.1.м. | Местный бюджет | 2065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2065,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | | 13701,1 | 0,0 | 0,0 | 8248,3 | 3000,0 | 11500,0 | 36449,4 |
| в том числе: местный бюджет | | 13701,1 | 0,0 | 0,0 | 8248,3 | 3000,0 | 11500,0 | 36449,4 |

3.4. Муниципальный проект города Благовещенска

"Ремонт общественных бань на территории

города Благовещенска"

Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Развитие систем коммунальной инфраструктуры | | Срок реализации проекта | 1 января 2025 года | 31 декабря 2025 года |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович | | Заместитель мэра города Благовещенска | | |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович | | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич | | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) | - | | |
| 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/направление (подпрограмма) 4 "Строительство и ремонт общественных бань на территории Амурской области" | | |

Финансовое обеспечение реализации муниципального

проекта города Благовещенска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска | | | | | | | |
| 1.1. | Расходы, направленные на ремонт общественных бань | 8096,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8096,1 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 8096,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8096,1 |
| 1.1.1.о. | Областной бюджет | 7610,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7610,3 |
| 1.1.1.м. | Местный бюджет | 485,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,8 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | | 8096,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8096,1 |
| В том числе: региональный бюджет | | 7610,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7610,3 |
| Местный бюджет | | 485,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,8 |

3.5. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение

доступности коммунальных услуг, повышение

качества и надежности коммунального

обслуживания населения"

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска".  Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173278&dst=100012) Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" |

Финансовое обеспечение реализации комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности коммунального обслуживания населения" (всего), в том числе | 429029,9 | 454372,4 | 475170,1 | 90707,0 | 94335,4 | 98108,9 | 1641723,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 429029,9 | 454372,4 | 475170,1 | 90707,0 | 94335,4 | 98108,9 | 1641723,7 |
| Областной бюджет | 415908,6 | 441888,9 | 462015,0 | 89494,3 | 93074,2 | 96797,2 | 1599178,2 |
| Местный бюджет | 13121,3 | 12483,5 | 13155,1 | 1212,7 | 1261,3 | 1311,7 | 42545,6 |
| Мероприятие (результат) "Расходы, связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения" N 1, всего, в том числе: | 192273,4 | 203501,3 | 214694,5 | 15473,1 | 16092,0 | 16735,8 | 658770,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 192273,4 | 203501,3 | 214694,5 | 15473,1 | 16092,0 | 16735,8 | 658770,1 |
| Областной бюджет | 180737,0 | 191291,2 | 201812,8 | 14544,7 | 15126,5 | 15731,6 | 619243,8 |
| Местный бюджет | 11536,4 | 12210,1 | 12881,7 | 928,4 | 965,5 | 1004,2 | 39526,3 |
| Мероприятие (результат) "Расходы, связанные с установлением в ценовых зонах теплоснабжения дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде частичной оплаты за тепловую энергию единой теплоснабжающей организации" N 2, всего, в том числе: | 4381,9 | 4557,2 | 4557,2 | 4739,4 | 4929,1 | 5126,2 | 28291,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 4381,9 | 4557,2 | 4557,2 | 4739,4 | 4929,1 | 5126,2 | 28291,0 |
| Областной бюджет | 4119,0 | 4283,8 | 4283,8 | 4455,1 | 4633,4 | 4818,7 | 26593,8 |
| Местный бюджет | 262,9 | 273,4 | 273,4 | 284,3 | 295,7 | 307,5 | 1697,2 |
| Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по компенсации организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, выпадающих доходов возникающих при применении льготных тарифов" N 3, всего, в том числе: | 231052,6 | 246313,9 | 255918,4 | 70494,5 | 73314,3 | 76246,9 | 953340,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 231052,6 | 246313,9 | 255918,4 | 70494,5 | 73314,3 | 76246,9 | 953340,6 |
| Областной бюджет | 231052,6 | 246313,9 | 255918,4 | 70494,5 | 73314,3 | 76246,9 | 953340,6 |
| Мероприятие (результат) "Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора)" N 4, всего, в том числе: | 1322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1322,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 1322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1322,0 |
| Местный бюджет | 1322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1322,0 |

3.6. Комплекс процессных мероприятий "Поддержка организаций,

предоставляющих жилищные и бытовые услуги населению"

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска".  Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173278&dst=100012) Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" |

Финансовое обеспечение реализации комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка организаций, предоставляющих жилищные и бытовые услуги населению" (всего), в том числе: | 20762,4 | 21418,2 | 22100,2 | 22984,2 | 23903,5 | 24859,7 | 136028,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 20762,4 | 21418,2 | 22100,2 | 22984,2 | 23903,5 | 24859,7 | 136028,2 |
| Местный бюджет | 20762,4 | 21418,2 | 22100,2 | 22984,2 | 23903,5 | 24859,7 | 136028,2 |
| Мероприятие (результат) "Субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань" N 1, всего, в том числе: | 16395,2 | 17051,0 | 17733,0 | 18442,3 | 19180,0 | 19947,2 | 108748,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 16395,2 | 17051,0 | 17733,0 | 18442,3 | 19180,0 | 19947,2 | 108748,7 |
| Местный бюджет | 16395,2 | 17051,0 | 17733,0 | 18442,3 | 19180,0 | 19947,2 | 108748,7 |
| Мероприятие (результат) "Субсидии ООО "Банно-прачечные услуги" на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан услуг по помывкам в общих отделениях муниципальной бани N 6." N 2, всего, в том числе: | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 49,3 |
| Местный бюджет | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 49,3 |
| Мероприятие (результат) "Субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития)" N 3, всего, в том числе: | 4359,3 | 4359,3 | 4359,3 | 4533,7 | 4715,0 | 4903,6 | 27230,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 4359,3 | 4359,3 | 4359,3 | 4533,7 | 4715,0 | 4903,6 | 27230,2 |
| Местный бюджет | 4359,3 | 4359,3 | 4359,3 | 4533,7 | 4715,0 | 4903,6 | 27230,2 |

3.7. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций

исполнительно-распорядительного органа муниципального

образования города Благовещенска в сфере

жилищно-коммунального хозяйства"

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Кураторы комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович, Воронов Александр Евгеньевич |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска" |

Финансовое обеспечение реализации комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства" (всего), в том числе: | 88525,0 | 82051,2 | 82051,2 | 85333,2 | 88746,6 | 92296,4 | 519003,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 88525,0 | 82051,2 | 82051,2 | 85333,2 | 88746,6 | 92296,4 | 519003,7 |
| Местный бюджет | 88525,0 | 82051,2 | 82051,2 | 85333,2 | 88746,6 | 92296,4 | 519003,7 |
| Обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования | 88525,0 | 82051,2 | 82051,2 | 85333,2 | 88746,6 | 92296,4 | 519003,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 88525,0 | 82051,2 | 82051,2 | 85333,2 | 88746,6 | 92296,4 | 519003,7 |
| Местный бюджет | 88525,0 | 82051,2 | 82051,2 | 85333,2 | 88746,6 | 92296,4 | 519003,7 |

3.8. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение

мероприятий по энергоэффективности и исполнению

обязательств по уплате взносов

на капитальный ремонт"

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Воронов Александр Евгеньевич |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, Богданова Ольга Альбертовна - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Благовещенск |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска" |

Финансовое обеспечение реализации комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение мероприятий по энергоэффективности и исполнению обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт" (всего), в том числе: | 13778,5 | 13778,5 | 13778,5 | 14329,6 | 14902,8 | 15498,9 | 86066,9 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 13778,5 | 13778,5 | 13778,5 | 14329,6 | 14902,8 | 15498,9 | 86066,9 |
| Местный бюджет | 13778,5 | 13778,5 | 13778,5 | 14329,6 | 14902,8 | 15498,9 | 86066,9 |
| Мероприятие (результат) "Государственная регистрация права муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры" 1, всего, в том числе | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 289,6 | 301,2 | 313,3 | 1739,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 289,6 | 301,2 | 313,3 | 1739,6 |
| Местный бюджет | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 289,6 | 301,2 | 313,3 | 1739,6 |
| Мероприятие (результат) "Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности" 2, всего, в том числе | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 14040,0 | 14601,6 | 15185,7 | 84327,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 14040,0 | 14601,6 | 15185,7 | 84327,3 |
| Местный бюджет | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 14040,0 | 14601,6 | 15185,7 | 84327,3 |

Приложение

к муниципальной программе

от 31 октября 2024 г. N 5350

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановления администрации города Благовещенска  от 10.03.2025 [N 1261](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173256&dst=100007)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Механизм реализации объекта (новое строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, обоснование инвестиций, строительство "под ключ") | Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта | Наличие утвержденной проектной документации (имеется/отсутствует) | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | | Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию |
| год | Общий объем финансирования, тыс. руб. | | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| всего | в т.ч. на ПИР и ПСД/обоснование инвестиций |
| Муниципальный проект города Благовещенска "Развитие систем коммунальной инфраструктуры" | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный проект города Благовещенска "Модернизация коммунальной инфраструктуры города Благовещенска" |  |  |  |  | Всего | 2705318,8 | 2554800,2 | 1852495,3 | 751097,6 | 101725,9 | 0,0 |  |
| 2025 | 190142,3 | 39623,7 | 0,0 | 158299,1 | 31843,2 | 0,0 |
| 2026 | 1720033,6 | 1720033,6 | 1256138,1 | 401964,2 | 61931,3 | 0,0 |
| 2027 | 795142,9 | 795142,9 | 596357,2 | 190834,3 | 7951,4 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Модернизация объектов теплоснабжения (подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта "Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)" | Проектные работы, строительство | 250 м | Отсутствует | 43107,4 | Всего | 43107,4 | 6777,8 | 0,0 | 40521,0 | 2586,4 | 0,0 | 2025 |
| 2025 | 43107,4 | 6777,8 | 0,0 | 40521,0 | 2586,4 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Модернизация объектов электроснабжения (подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта "Трансформаторная подстанция в районе казарм") | Строительство (под ключ) | 1 объект | Отсутствует | 15874,7 | Всего | 15874,7 | 6375,3 | 0,0 | 14922,2 | 952,5 | 0,0 | 2025 |
| 2025 | 15874,7 | 6375,3 | 0,0 | 14922,2 | 952,5 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка проектных и изыскательских работ по объекту "Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область" | Проектные работы | 4 гк/час | Отсутствует | 12386,9 | Всего | 12386,9 | 12386,9 | 0,0 | 0,0 | 12386,9 | 0,0 | 2025 |
| 2025 | 12386,9 | 12386,9 | 0,0 | 0,0 | 12386,9 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта "Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область | Проектные работы | 112 м | Отсутствует | 8067,5 | Всего | 8067,5 | 2360,8 | 0,0 | 0,0 | 8067,5 | 0,0 | 2025 |
| 2025 | 8067,5 | 2360,8 | 0,0 | 0,0 | 8067,5 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053)/реконструкция водозабора Северного жилого района г. Благовещенск, Амурская область | Проектные работы | 100 тыс. м3 в сутки | Отсутствует | 2515176,50 | Всего | 2515176,5 | 2515176,5 | 1852495,3 | 592798,5 | 69882,7 | 0,0 | 2026 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 1720033,6 | 1720033,6 | 1256138,1 | 401964,2 | 61931,3 | 0,0 |
| 2027 | 795142,9 | 795142,9 | 596357,2 | 190834,3 | 7951,4 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство электрических сетей в районе "5-я стройка" | Новое строительство | 0,665 км | отсутствует | 200,00 | Всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 2025 |
| 2025 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск | Проектные работы | 10 МВт |  | 10000,00 | Всего | 11722,9 | 11722,9 | 0,0 | 10000,0 | 1722,9 | 0,0 | 2025 |
| 2025 | 11722,9 | 11722,9 | 0,0 | 10000,0 | 1722,9 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Модернизация объектов теплоснабжения (подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта "Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область") | Реконструкция | 1032 м |  | 55696,60 | Всего | 55696,6 | 0,0 | 0,0 | 52354,8 | 3341,8 | 0,0 | 2025 |
| 2025 | 55696,6 | 0,0 | 0,0 | 52354,8 | 3341,8 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Модернизация объектов теплоснабжения (строительство объекта "Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленой до ул. Шафира)" | Строительство | 713 м |  | 33574,40 | Всего | 33574,4 | 0,0 | 0,0 | 31559,9 | 2014,5 | 0,0 | 2025 |
| 2025 | 33574,4 | 0,0 | 0,0 | 31559,9 | 2014,5 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Модернизация объектов теплоснабжения (строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область) | Строительство | 150 м |  | 6511,90 | Всего | 9511,9 | 0,0 | 0,0 | 8941,2 | 570,7 | 0,0 | 2025 |
| 2025 | 9511,9 | 0,0 | 0,0 | 8941,2 | 570,7 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |