# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением администрации

# города Благовещенска

# от 03.04.2026  № 1616

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА В 2026 - 2028 ГОДАХ»

- Паспорт

| Наименование муниципальной адресной программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска в 2026 - 2028 годах (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной адресной программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; Методические рекомендации по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.11.2021 № 817/пр; Правила предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2022 № 1469 (далее - Правила № 1469); Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2025 - 2026 годов», утвержденная постановлением Правительства Амурской области от 04.09.2025 № 683 |
| Основной разработчик муниципальной адресной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной адресной программы | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска; Муниципальное казенное учреждение «Благовещенский городской архивный и жилищный центр» |
| Цель муниципальной адресной программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов города Благовещенска, признанных таковыми с 01.01.2017 в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, собственники помещений в которых выразили готовность участвовать в Программе |
| Основные задачи муниципальной адресной программы | - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа города Благовещенска; - Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 01.01.2017, и из жилых помещений муниципального жилищного фонда, признанных непригодными для проживания; - Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов под строительство новых объектов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной адресной программы | этап 2026 года (2026 - 2027 годы) этап 2027 года (2027 – 2028 годы) |
| Ресурсное обеспечение муниципальной адресной программы | Источники финансирования Программы - средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее - Фонд), областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования, необходимый для выполнения мероприятий Программы, составит 810 867 456,00руб., в том числе: средства Фонда – 429 642 646,27 руб.; средства областного бюджета – 372 897 391,10 руб.; средства местного бюджета – 8 327 418,62 руб. Финансирование Программы по годам: Этап 2026 года – объём финансирования составит 198 535 680,00 руб., в том числе: средства Фонда – 105 138 432,00 руб.; средства областного бюджета – 91 252 224,00 руб.; средства местного бюджета – 2 145 024,00 руб. Этап 2027 года - объём финансирования составит 612 331 776,00 руб., в том числе: средства Фонда – 324 504 214,27 руб.; средства областного бюджета – 281 645 167,10 руб.; средства местного бюджета – 6 182 394,62 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной адресной программы | Этап 2026 года - переселение 75 человек из жилых помещений аварийного жилищного фонда города Благовещенска общей площадью 1 234,62 кв. м; Этап 2027 года – переселение 248 человек из жилых помещений аварийного жилищного фонда города Благовещенска общей площадью 3 796,70 кв. м |
| Уполномоченный орган администрации города Благовещенска, ответственный за реализацию муниципальной адресной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |

## 2. Характеристика текущего состояния аварийного жилищного фонда

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность населенных пунктов и сдерживает развитие городской инфраструктуры,
но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Для ликвидации аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска, начиная с 2009 года, реализуются программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда.

Начиная с 2019 года, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
на территории города Благовещенска на 01.11.2025 расселено и выведено
из эксплуатации 158 аварийных многоквартирных домов площадью
15,103 тыс. кв. м, переселено 1 183 человека.

На территории города Благовещенска площадь аварийного жилья, признанного таковым в период с 01.01.2017 по 01.01.2024, составляет
26,10 тыс. кв. м, в котором проживает порядка 1,5 тыс. человек.

Программа разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Правилами № 1469 и направлена на решение проблемы переселения граждан
из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территориях муниципальных образований, за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы осуществляется в соответствии со статьями 32, 84, 85, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

## 3. Обоснование достоверности сведений

## об аварийном жилищном фонде

Основанием для включения многоквартирного дома в Программу является признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

Перечень аварийных многоквартирных домов формируется на основании сведений об общей площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов в соответствии с разделом III Правил № 1469.

Администрация города Благовещенска обеспечивает достоверность сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения очной проверки аварийных многоквартирных домов.

Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными
с 01.01.2017, приведен в приложении № 1 к Программе.

## 4. Характеристики проектируемых (строящихся) и приобретаемых

жилых помещений в рамках Программы

Требования к строящимся и приобретаемым жилым помещениям приведены в приложении № 2 к методическим рекомендациям
по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.11.2021 № 817/пр
и должны быть учтены при подготовке документации на проведение закупок
в целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

- Обоснование объема средств на реализацию Программы

Общий объем финансирования Программы рассчитывается
как произведение планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии
с Правилами № 1469, указанной в разделе 6 Программы, и площади жилых помещений, подлежащих расселению в аварийных многоквартирных домах (без учета лоджий и балконов), включенных в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными с 01.01.2017.

В соответствии с региональным проектом «Инфраструктура для жизни», обеспечивающим достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта «Жилье», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» для города Благовещенска установлены целевые показатели реализации Программы.

Плановый объем долевого финансирования городского бюджета
при реализации Программы составляет 1%; областного бюджета
при реализации Программы с финансовой поддержкой Фонда составляет
на весь период Программы 45,5%, доля Фонда - 53,5%.

Объемы расселения, количество расселяемых граждан могут быть уточнены по результатам реализации Программы.

При обосновании объема средств долевого финансирования Программы предусмотрены следующие способы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов:

1) предоставление жилых помещений в многоквартирных домах, а также
в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), и строительство таких домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда;

2) выплата гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае наличия в собственности гражданина нескольких жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, предоставление ему
в связи с переселением из таких жилых помещений другого благоустроенного жилого помещения без доплаты разницы между стоимостью изымаемого жилого помещения и вновь предоставляемого осуществляется в отношении только одного (наибольшего по площади) жилого помещения. В отношении других жилых помещений, находящихся в собственности такого гражданина
и включенных в настоящую Программу, предоставляется возмещение
за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда
в рамках Программы не допускаются.

## 6. Объем средств на реализацию Программы

Размер планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений Программы, предоставляемых гражданам в соответствии
с Правилами № 1469, устанавливается для приобретения жилых помещений
в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для строительства таких домов, а также для выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения
за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с положениями регионального проекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого в рамках федерального проекта «Жилье» и национального проекта «Инфраструктура
для жизни».

Размер планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Правилами № 1469, устанавливается для приобретения жилых помещений
в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для строительства таких домов, согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска», утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 31.10.2024 № 5362.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска является главным распорядителем бюджетных средств.

Размер планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в городском округе города Благовещенска устанавливается, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на соответствующий период, утвержденной Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

## 7. Механизм реализации Программы

Средства местного бюджета, полученные за счет средств Фонда и средств областного бюджета на долевое финансирование переселения граждан
из аварийного жилищного фонда, расходуются муниципальными образованиями на приобретение (строительство) жилых помещений, стоимость которых не превышает объема указанных средств, рассчитанного исходя
из общей площади жилых помещений, подлежащих расселению. При этом, если общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению, менее минимальных значений общей площади жилого помещения (квартиры), предусмотренных таблицей 5.1 СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» (далее - минимальные значения общей площади жилого помещения), средства местного бюджета, полученные за счет средств Фонда
и средств областного бюджета, расходуются на приобретение (строительство) жилых помещений общей площадью не более минимальных значений общей площади жилого помещения. Приобретение (строительство) жилого помещения, общая площадь которого превышает минимальные значения общей площади жилого помещения, возможно при условии финансирования расходов на приобретение (строительство) жилого помещения в части площади превышения за счет собственных средств местного бюджета и (или) внебюджетных средств.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с выплатой возмещения осуществляется с соблюдением требований статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и Правилами № 1469. В случае если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого
к предоставлению жилого помещения, уплата стоимости приобретаемого жилого помещения возможна при условии финансирования расходов
на приобретение (строительство) жилого помещения в части стоимости превышения за счет собственных средств бюджета городского округа города Благовещенска и (или) внебюджетных средств, в том числе средств собственников расселяемых жилых помещений. Доплата производится собственником расселяемого жилого помещения в бюджет городского округа города Благовещенска по соглашению с администрацией города Благовещенска.

Информация о подготовке и реализации Программы представляется собственникам (нанимателям) помещений в аварийных многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

- официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органа местного самоуправления городского округа города Благовещенска;

- официальные печатные издания;

- телевидение, радио и иные средства массовой информации;

- путем размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирных домов, включенных в Программу, информации
о планируемых сроках переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
а в случае изменения указанных сроков - о причинах переноса и новых сроках.

В рамках Программы для переселения граждан, занимающих жилые помещения аварийного жилищного фонда по договору социального найма, могут предоставляться свободные жилые помещения муниципального жилищного фонда, в порядке, предусмотренном статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В реализации мероприятий Программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда участвуют управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Комитет
по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, Муниципальное казенное учреждение «Благовещенский городской архивный и жилищный центр», администрация города Благовещенска.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска:

- формирует перечень жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, подлежащих переселению;

- вносит изменения в Программу при получении соответствующей информации от исполнителей основных мероприятий Программы;

- размещает информацию о подготовке и реализации Программы;

- представляет информацию и отчетность о ходе реализации Программы, предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа города Благовещенска на реализацию очередного этапа региональной адресной программы переселения граждан
из аварийного жилищного фонда;

- осуществляет ввод данных о ходе реализации Программы
в автоматизированную информационную систему Фонда, разработанную
и обслуживаемую Фондом, по адресу: http://ais.reformagkh.ru, по формам
№ 1 – 3 рекомендаций по подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, выписке № П-18/19 из протокола заседания правления Фонда от 09.04.2025 № П-18;

- обеспечивает организацию сноса (демонтажа) расселенных аварийных многоквартирных домов.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска:

- обеспечивает подготовку необходимых сведений в части муниципальных жилых помещений (включение/исключение жилых помещений в реестр муниципального имущества, изменение назначения объекта и т.д.);

- обеспечивает подготовку проектов правовых актов по изъятию земельных участков и жилых помещений аварийного жилищного фонда;

- обеспечивает подготовку проектов правовых актов по мене и заключает договоры мены с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда;

- осуществляет мероприятия по оценке недвижимого имущества, подлежащего изъятию для муниципальных нужд;

- как главный распорядитель бюджетных средств, своевременно предоставляет сведения о финансировании программы;

- осуществляет контроль за своевременным финансированием и целевым использованием денежных средств.

Муниципальное казенное учреждение «Благовещенский городской архивный и жилищный центр»:

- ведет учет граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- проводит мониторинг граждан, переселяемых из аварийных домов; получает письменные согласия о выбранном способе переселения
с собственниками жилых помещений аварийного жилищного фонда;

- проводит претензионную работу, переселяет в судебном порядке граждан из муниципальных жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах;

- заключает муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных
в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых
не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые)
с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц),
и строительство таких домов;

- осуществляет выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения
за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации на основании заключенных соглашений
об изъятии с гражданами, проживающими в аварийных многоквартирных домах, либо на основании решения суда общей юрисдикции, обеспечивает
их переселение в соответствии с жилищным законодательством;

- заключает договоры социального найма в отношении муниципальных жилых помещений, предоставляемых взамен аварийных;

- в случае отказа граждан от переселения направляет управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска копии письменных отказов или копии актов отказа от расселения
для исключения жилого помещения из одного этапа Программы и включения
в следующий этап настоящей Программы;

- предоставляет сведения о юридическом освобождении объекта аварийного жилищного фонда от прав третьих лиц в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска
для организации его сноса.

Администрация города Благовещенска:

заключает с собственником расселяемого жилого помещения соглашение
о доплате стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, превышающей размер возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и Правилами № 1469.

## 8. Организация управления Программой и система контроля за ходом
ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на заместителя мэра города Благовещенска, курирующего вопросы по расселению аварийного жилищного фонда.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, которое анализирует и корректирует ход выполнения Программы.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017, приведен в приложении № 2
к Программе.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017, по способам переселения приведен в приложении № 3 к Программе.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017, приведены в приложении
№ 4 к Программе.