Приложение к постановлению

администрации города Благовещенска

от 17.04.2026 № 1887

3. Разделы «Основные положения» и «Финансовое обеспечение»

паспортов структурных элементов муниципальной программы

3.2. Муниципальный проект города Благовещенска

«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»

#### Основные положения

| Краткое наименование проекта | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»/направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» |  |  |

|  | Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт площади Победы | 38 619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 619,3 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 38 619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 619,3 |
| 2.1.1.м. | Местный бюджет | 38 619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 619,3 |
| 2.2. | Выполнено благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» | 21 988,6 | 42 148,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 137,2 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 21 988,6 | 42 148,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 137,2 |
| 2.2.1.м. | Местный бюджет | 21 988,6 | 42 148,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 137,2 |
| 2.3. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, отремонтированных объектов капитального строительства, некапитальных строений и иных сооружений, а также иных выполненных мероприятий по благоустройству административного центра Амурской области | 174 854,7 | 218 095,2 | 112 902,8 | 112 766,0 | 0,0 | 0,0 | 618 618,7 |
| 2.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 174 854,7 | 218 095,2 | 112 902,8 | 112 766,0 | 0,0 | 0,0 | 618 618,7 |
| 2.3.1.0. | Областной бюджет | 131 000,0 | 201 504,2 | 106 000,0 | 106 000,0 | 0,0 | 0,0 | 544 504,2 |
| 2.3.1.м. | Местный бюджет | 43 854,7 | 16 591,0 | 6 902,8 | 6 766,0 | 0,0 | 0,0 | 74 114,5 |
| 2.4. | Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства консолидированной субсидии) | 16 763,4 | 30 303,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 107 066,4 |
| 2.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 16 763,4 | 30 303,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 107 066,4 |
| 2.4.1.ф | Федеральный бюджет | 16 263,8 | 17 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 463,8 |
| 2.4.1.0. | Областной бюджет | 331,9 | 12 800,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 73 131,9 |
| 2.4.1.м. | Местный бюджет | 167,7 | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,7 |
| 2.5. | Выполнено благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул. Ленина, 172/4 | 50 456,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 456,9 |
| 2.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 50 456,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 456,9 |
| 2.5.1.м. | Местный бюджет | 50 456,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 456,9 |
| 2.6. | Устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье | 15 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 372,1 |
| 2.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 15 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 372,1 |
| 2.6.1.м. | Местный бюджет | 15 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 372,1 |
| 2.7. | Выполнен ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск» | 2 368,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 374,7 |
| 2.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 2 368,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 374,7 |
| 2.7.1.м. | Местный бюджет | 2 368,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 374,7 |
| 2.8. | Проведен технический контроль при проведении работ по благоустройству дворовых территорий | 303,0 | 606,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 909,1 |
| 2.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 303,0 | 606,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 909,1 |
| 2.8.1.м. | Местный бюджет | 303,0 | 606,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 909,1 |
| 2.9. | Выполнено обустройство сквера в районе ул. Калинина-ул.Ломоносова (устройство электроснабжения и видеонаблюдения) | 388,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,2 |
| 2.9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 388,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,2 |
| 2.9.1.м. | Местный бюджет | 388,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,2 |
| 2.10. | Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| 2.10.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| 2.10.1.о. | Областной бюджет | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| 2.11. | Благоустройство общественной территории ул.Зейская –ул.Шевченко | 4 666,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 666,8 |
| 2.11.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 4 666,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 666,8 |
| 2.11.1.м. | Местный бюджет | 4 666,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 666,8 |
| 2.12. | Выполнена предпроектная проработка земельного участка под строительство кладбища | 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2.12.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2.12.1.м | Местный бюджет | 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2.13. | Благоустроены площадки для дрессировки и выгула собак | 0,0 | 18 469,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 469,6 |  |
| 2.13.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 18 469,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 469,6 |  |
| 2.13.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 18 469,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 469,6 |  |
| 2.14. | Проведены работы по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 2.14.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 2.14.1.м. | Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 2.15. | Выполнены работы по исследованию зеленых насаждений с целью выявления редких и охраняемых видов растений, включенных в Красную книгу РФ и/или Красную книгу Амурской области в границах объекта «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща»" | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |  |
| 2.15.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |  |
| 2.15.1.м. | Местный бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |  |
| 2.16. | Выполнено благоустройство прилегающей территории к библиотеке «Багульник», по адресу: Моховая падь, Литер-2 | 0,0 | 1 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 838,0 |  |
| 2.16.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 1 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 838,0 |  |
| 2.16.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 1 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 838,0 |  |
| 2.17. | Выполнены работы по обустройству общественного туалета для инвалидов и установке пандуса к общественному туалету, расположенного по адресу: г.Благовещенск, ул. Краснофлотская - пер.Уралова | 518,4 | 538,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 056,5 |  |
| 2.17.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 518,4 | 538,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 056,5 |  |
| 2.17.1.м. | Местный бюджет | 518,4 | 538,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 056,5 |  |
| 2.18. | Организованы работы по разработке светотехнического расчета и созданию проектной документации для осветительного оборудования | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2.18.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2.18.1.м. | Местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2.19. | Выполнено благоустройство междворовых проездов | 0,0 | 128 745,5 | 128 745,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257 491,0 |
| 2.19.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 128 745,5 | 128 745,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257 491,0 |
| 2.19.1.о | Областной бюджет | 0,0 | 121 020,8 | 121 020,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242 041,6 |
| 2.19.1. м | Местный бюджет | 0,0 | 7 724,7 | 7 724,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 449,4 |
| 2.20. | Мероприятие (результат) "Выполнены работы по благоустройству территорий, прилегающих к ярмарочному комплексу "Амурские сезоны" | 0,0 | 35 990,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 990,4 |
| 2.20.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 35 990,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 990,4 |
| 2.20.1.м | Местный бюджет | 0,0 | 35 990,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 990,4 |
| Итого по проекту «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска» |  | 336 237,4 | 476 741,2 | 271 648,3 | 142 766,0 | 0,0 | 0,0 | 1 227 392,9 | 250,0 |
| в том числе: федеральный бюджет |  | 16 263,8 | 17 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 463,8 | 250,0 |
| в том числе: областной бюджет |  | 140 331,9 | 335 325,0 | 257 020,8 | 136 000,0 | 0,0 | 0,0 | 868 677,7 | 250,0 |
| местный бюджет |  | 179 641,7 | 124 216,2 | 14 627,5 | 6 766,0 | 0,0 | 0,0 | 325 251,4 |  |

3.3.  Комплекс процессных мероприятий

«Организация работ по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска»

#### Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» |

Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий № п/п; Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения; Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей. 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; Всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска» (всего), в том числе:; 873 890,5; 852 355,3; 752 321,2; 768 195,5; 771 001,0; 801 841,3; 4 819 604,8. Муниципальный бюджет, из них:; 873 890,5; 852 355,3; 752 321,2; 768 195,5; 771 001,0; 801 841,3; 4 819 604,8. Местный бюджет; 873 890,5; 852 355,3; 752 321,2; 768 195,5; 771 001,0; 801 841,3; 4 819 604,8. 1.1.; Мероприятие (результат) «Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов»; 26 056,1; 21 049,7; 25 439,0; 25 439,0; 0,0; 0,0; 97 983,8. 1.1.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 26 056,1; 21 049,7; 25 439,0; 25 439,0; 0,0; 0,0; 97 983,8. 1.1.1.м.; Местный бюджет; 26 056,1; 21 049,7; 25 439,0; 25 439,0; 0,0; 0,0; 97 983,8. 1.2.; Мероприятие (результат) «Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям»; 374,5; 332,5; 332,5; 0,0; 0,0; 0,0; 1 039,5. 1.2.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 374,5; 332,5; 332,5; 0,0; 0,0; 0,0; 1 039,5. 1.2.1.м.; Местный бюджет; 374,5; 332,5; 332,5; 0,0; 0,0; 0,0; 1 039,5. 1.3.; Мероприятие (результат) «Осуществлен подбор, вывоз и обезвреживание биологических отходов»; 249,0; 249,0; 249,0; 249,0; 259,0; 269,4; 1 524,4. 1.3.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 249,0; 249,0; 249,0; 249,0; 259,0; 269,4; 1 524,4. 1.3.1.м.; Местный бюджет; 249,0; 249,0; 249,0; 249,0; 259,0; 269,4; 1 524,4. 1.4.; Мероприятие (результат) «Выполнены работы по оформлению и оборудованию территорий общего пользования города Благовещенска к празднованию Нового года»; 112 810,0; 27 861,2; 28 564,4; 28 701,2; 29 849,2; 31 043,2; 258 829,2. 1.4.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 112 810,0; 27 861,2; 28 564,4; 28 701,2; 29 849,2; 31 043,2; 258 829,2. 1.4.1.м.; Местный бюджет; 112 810,0; 27 861,2; 28 564,4; 28 701,2; 29 849,2; 31 043,2; 258 829,2. 1.5.; Мероприятие (результат) «Проведены лабораторные и инструментальные исследования воды и почвы на водных объектах городского округа»; 824,6; 1 077,0; 1 077,0; 1 077,0; 1 120,1; 1 164,9; 6 340,6. 1.5.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 824,6; 1 077,0; 1 077,0; 1 077,0; 1 120,1; 1 164,9; 6 340,6. 1.5.1.м.; Местный бюджет; 824,6; 1 077,0; 1 077,0; 1 077,0; 1 120,1; 1 164,9; 6 340,6. 1.6.; Мероприятие (результат) «Вывезены самовольно установленные объекты движимого имущества и бесхозяйные, разукомплектованные транспортные средства»; 3 000,0; 3 000,0; 3 000,0; 3 000,0; 3 120,0; 3 244,8; 18 364,8. 1.6.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 3 000,0; 3 000,0; 3 000,0; 3 000,0; 3 120,0; 3 244,8; 18 364,8. 1.6.1.м.; Местный бюджет; 3 000,0; 3 000,0; 3 000,0; 3 000,0; 3 120,0; 3 244,8; 18 364,8. 1.7.; Мероприятие (результат) «Содержание и обслуживание средств видеонаблюдения общественных территорий»; 83,8; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 83,8. 1.7.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 83,8; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 83,8. 1.7.1.м.; Местный бюджет; 83,8; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 83,8. 1.8.; Мероприятие (результат) «Проведена акарицидная обработка общественных территорий»; 95,2; 133,2; 100,0; 100,0; 104,0; 108,2; 640,6. 1.8.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 95,2; 133,2; 100,0; 100,0; 104,0; 108,2; 640,6. 1.8.1.м.; Местный бюджет; 95,2; 133,2; 100,0; 100,0; 104,0; 108,2; 640,6. 1.9.; Мероприятие (результат) «Приобретены, установлены и осуществлено обслуживание биоакустической системы отпугивателей птиц»; 315,0; 320,0; 320,0; 320,0; 332,8; 346,1; 1 953,9. 1.9.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 315,0; 320,0; 320,0; 320,0; 332,8; 346,1; 1 953,9. 1.9.1.м.; Местный бюджет; 315,0; 320,0; 320,0; 320,0; 332,8; 346,1; 1 953,9. 1.10.; Мероприятие (результат) «Обеспечено возмещение затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска»; 275 024,2; 322 196,5; 336 365,6; 344 365,5; 358 140,1; 372 465,7; 2 008 557,6. 1.10.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 275 024,2; 322 196,5; 336 365,6; 344 365,5; 358 140,1; 372 465,7; 2 008 557,6. 1.10.1.м.; Местный бюджет; 275 024,2; 322 196,5; 336 365,6; 344 365,5; 358 140,1; 372 465,7; 2 008 557,6. 1.11.; Мероприятие (результат) «Обеспечены мероприятия по сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений»; 20 002,7; 20 010,1; 2 010,1; 0,0; 0,0; 0,0; 42 022,9. 1.11.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 20 002,7; 20 010,1; 2 010,1; 0,0; 0,0; 0,0; 42 022,9. 1.11.1.м.; Местный бюджет; 20 002,7; 20 010,1; 2 010,1; 0,0; 0,0; 0,0; 42 022,9. 1.12.; Мероприятие (результат) «Обновлена зеленая зона города Благовещенска»; 118 187,2; 58 556,9; 19 725,8; 19 725,8; 67 314,8; 70 007,4; 353 517,9. 1.12.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 118 187,2; 58 556,9; 19 725,8; 19 725,8; 67 314,8; 70 007,4; 353 517,9. 1.12.1.м.; Местный бюджет; 118 187,2; 58 556,9; 19 725,8; 19 725,8; 67 314,8; 70 007,4; 353 517,9. 1.13.; Мероприятие (результат) «Выполнена уборка несанкционированных свалок»; 74 250,5; 78 604,5; 26 982,4; 26 982,4; 28 016,7; 29 137,4; 263 973,9. 1.13.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 74 250,5; 78 604,5; 26 982,4; 26 982,4; 28 016,7; 29 137,4; 263 973,9. 1.13.1.м.; Местный бюджет; 74 250,5; 78 604,5; 26 982,4; 26 982,4; 28 016,7; 29 137,4; 263 973,9. 1.14.; Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание и уборка улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства»; 214 224,5; 231 789,8; 224 845,6; 233 506,3; 242 846,6; 252 560,5; 1 399 773,3. 1.14.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 214 224,5; 231 789,8; 224 845,6; 233 506,3; 242 846,6; 252 560,5; 1 399 773,3. 1.14.1.м.; Местный бюджет; 214 224,5; 231 789,8; 224 845,6; 233 506,3; 242 846,6; 252 560,5; 1 399 773,3. 1.15.; Мероприятие (результат) «Выполнены работы по организации и содержанию мест захоронения»; 9 877,7; 24 225,8; 25 326,9; 26 251,3; 27 301,4; 28 393,5; 141 376,6. 1.15.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 9 877,7; 24 225,8; 25 326,9; 26 251,3; 27 301,4; 28 393,5; 141 376,6. 1.15.1.м.; Местный бюджет; 9 877,7; 24 225,8; 25 326,9; 26 251,3; 27 301,4; 28 393,5; 141 376,6. 1.16.; Мероприятие (результат) «Проведены орнитологические исследования»; 665,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 665,0. 1.16.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 665,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 665,0. 1.16.1.м.; Местный бюджет; 665,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 665,0. 1.17.; Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование для обустройства пляжей»; 1 218,8; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1 218,8. 1.17.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 1 218,8; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1 218,8. 1.17.1.м.; Местный бюджет; 1 218,8; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1 218,8. 1.18.; Мероприятие (результат) «Перенос шкафа управления освещением МКД по ул. Горького,147»; 53,8; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 53,8. 1.18.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 53,8; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 53,8. 1.18.1.м.; Местный бюджет; 53,8; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 53,8. 1.19.; Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание санитарной службы (транспортировка тел (останков) умерших (погибших) от места их смерти в медицинские организации (морги))»; 9 796,3; 11 380,4; 11 962,9; 12 458,0; 12 596,3; 13 100,2; 71 294,1. 1.19.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 9 796,3; 11 380,4; 11 962,9; 12 458,0; 12 596,3; 13 100,2; 71 294,1. 1.19.1.м; Местный бюджет; 9 796,3; 11 380,4; 11 962,9; 12 458,0; 12 596,3; 13 100,2; 71 294,1. 1.20.; Мероприятие (результат) «Проведен общегородской конкурс «Фестиваль цветов «Город в цвете»; 1 266,5; 1 020,0; 1 020,0; 1 020,0; 0,0; 0,0; 4 326,5. 1.20.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 1 266,5; 1 020,0; 1 020,0; 1 020,0; 0,0; 0,0; 4 326,5. 1.20.1.м.; Местный бюджет; 1 266,5; 1 020,0; 1 020,0; 1 020,0; 0,0; 0,0; 4 326,5. 1.21.; Мероприятие (результат) «Установлены и демонтированы опоры наружного освещения»; 3 215,1; 600,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 3 815,1. 1.21.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 3 215,1; 600,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 3 815,1. 1.21.1.м.; Местный бюджет; 3 215,1; 600,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 3 815,1. 1.22.; Мероприятие (результат) «Приобретен и установлен модульный туалет»; 2 030,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 2 030,0. 1.22.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 2 030,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 2 030,0. 1.22.1.м.; Местный бюджет; 2 030,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 2 030,0. 1.23.; Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование и материалы для отпугивания пернатых»; 270,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 270,0. 1.23.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 270,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 270,0. 1.23.1.м.; Местный бюджет; 270,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 270,0. 1.24.; Мероприятие (результат) «Выполнено озеленение территории города Благовещенска»; 0,0; 36 649,2; 45 000,0; 45 000,0; 0,0; 0,0; 126 649,2. 1.24.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 0,0; 36 649,2; 45 000,0; 45 000,0; 0,0; 0,0; 126 649,2. 1.24.1.м.; Местный бюджет; 0,0; 36 649,2; 45 000,0; 45 000,0; 0,0; 0,0; 126 649,2. 1.25.; Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по расчистке и дноуглублению открытого участка русла р.Бурхановка»; 0,0; 8 511,6; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 8 511,6. 1.25.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 0,0; 8 511,6; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 8 511,6. 1.25.1.м.; Местный бюджет; 0,0; 8 511,6; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 8 511,6. 1.26.; Мероприятие (результат) «Произведена оплата услуг по поставке электроэнергии на уличное освещение»; 0,0; 2 222,5; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 2 222,5. 1.26.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 0,0; 2 222,5; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 2 222,5. 1.26.1.м.; Местный бюджет; 0,0; 2 222,5; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 2 222,5. 1.27.; Мероприятие (результат) «Выполнено техническое обслуживание, ремонт устройств наружного освещения (в том числе архитектурно-художественная подсветка)»; 0,0; 600,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 600,0. 1.27.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 0,0; 600,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 600,0. 1.27.1.м.; Местный бюджет; 0,0; 600,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 600,0. 1.28.; Мероприятие (результат) «Выполнен перенос шкафа управления освещением МКД »; 0,0; 225,4; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 225,4. 1.28.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 0,0; 225,4; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 225,4. 1.28.1.м.; Местный бюджет; 0,0; 225,4; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 225,4. 1.29.; Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на аренду помещения для хранения оборудования и материалов»; 0,0; 1 740,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1 740,0. 1.29.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 0,0; 1 740,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1 740,0. 1.29.1.м.; Местный бюджет; 0,0; 1 740,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1 740,0.