Приложение № 1 к постановлению

администрации города Благовещенска

от 25.03.2026 № 1412

2. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска»

#### 2.1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2015-2024 годы Этап II: 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение доли дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2030 году. |
|  | Цель 2. Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения города Благовещенска на уровне 493,5 пасс.-км на 1 жителя к 2030 году. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 2015-2024 годы – 14 074 345,1 тыс. рублей Этап II: 2025-2030 годы – 12 112 545,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой Амурской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» и показатели «Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов», «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60 процентов» определены Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области» |

2.2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям | ГП АО, МП | Возрастание | процент | 65,6 | 2023 | 72,07 | 73,26 | 74,47 | 75,69 | 76,94 | 78,22 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309; Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области» | Кирпиков В.А. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60 процентов | На бумажном носителе |
| 2. | Пассажирооборот общественного транспорта города Благовещенска | ГП АО, МП | Возрастание | млн. пасс.-км | 111,2 | 2023 | 113,4 | 114,6 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309; Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области» | Грязнов Юрий Александрович заместитель начальника управления-начальник отдела транспортного обслуживания населения управления потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска | Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов | На бумажном носителе |

2.2.1. Прокси-показатели муниципальной программы (отсутствуют)

2.3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п |  | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Обеспечение доли дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  | ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,07 |
| 2. | Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения города Благовещенска на уровне 493,5 пасс.-км на 1 жителя к 2030г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пассажирооборот общественного транспорта города Благовещенска |  | ГП АО, МП | млн.пасс.-км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113,4 |

2.3.1. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п |  | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Обеспечение доли дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  | ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,26 |
| 2. | Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения города Благовещенска на уровне 493,5 пасс.-км на 1 жителя к 2030г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пассажирооборот общественного транспорта города Благовещенска |  | ГП АО, МП | млн.пасс.-км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,6 |

2.4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Показатели / задачи структурного элемента |  | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (город Благовещенск) (Рудненок Виталий Александрович – куратор) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель муниципального проекта) |  | Срок реализации (2025 -2030) |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |  | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние после проведения ремонта и (или) реконструкции |  |  | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |
| 2.1 | Муниципальный проект города Благовещенска «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска» (Рудненок Виталий Александрович – куратор) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович руководитель муниципального проекта города Благовещенска) |  | Срок реализации (2025 -2030) |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям |  | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние после проведения ремонта и (или) реконструкции | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |  |
| 2.1.2 | Увеличение протяженности отремонтированных тротуаров | Приведение тротуаров в нормативное состояние после проведения ремонта |  |  | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |
| 2.1.3 | Увеличение количества объектов Доступной среды в сфере УДС Благовещенска Амурской области | Увеличение количества объектов Доступной среды |  |  | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |
| 2.1.4 | Увеличение площади отремонтированных дорог (ямочный ремонт) | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние после проведения ямочного ремонта |  |  | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |
| 2.2. | Муниципальный проект города Благовещенска «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске» (Калашников Александр Сергеевич -куратор) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска, Грязнов Юрий Александрович – руководитель проекта города Благовещенска) |  | Срок реализации (2026 -2027) |  |  |  |  |
|  | Доля парка подвижного состава общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного |  | Повышение регулярности движения транспорта общего пользования и надежности транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам | Пассажирооборот общественного транспорта города Благовещенска |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска, Грязнов Юрий Александрович – руководитель КПМ) |  | - |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Увеличение уровня транспортной подвижности населения |  | Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения |  |  |  | Пассажирооборот общественного транспорта города Благовещенска |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание улично-дорожной сети города Благовещенска» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель КПМ) |  | - |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля выполненных работ по организации ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе в границах муниципального образования, установленного муниципальным заданием |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых проведен комплекс работ по организации ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |  |  |  | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |

3. Разделы «Основные положения» и «Финансовое обеспечение»

паспортов структурных элементов муниципальной программы

3.1. Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (город Благовещенск)

Основные положения

| Краткое наименование проекта | Дорожная сеть |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Развитие транспортной системы Амурской области / направление (подпрограмма) 1 «Развитие транспортного комплекса», направление (подпрограмма) 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области» |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Пушкина) |  | 36 552,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 552,7 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: |  | 36 552,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 552,7 |
| 1.1.1.о | Областной бюджет |  | 36 552,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 552,7 |
| 1.2. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская) |  | 53 462,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 462,8 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: |  | 53 462,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 462,8 |
| 1.2.1.о | Областной бюджет |  | 53 462,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 462,8 |
| 1.3. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина) | 79 592,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 592,2 |
| 1.3.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 79 592,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 592,2 |
| 1.3.1.о |  | Областной бюджет | 79 592,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 592,2 |
| 1.4. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Театральная до ул. Кузнечной) | 32 535,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 535,9 |
| 1.4.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 32 535,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 535,9 |
| 1.4.1.о |  | Областной бюджет | 32 535,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 535,9 |
| 1.5. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Кузнечная до ул. Трудовой) | 53 489,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 489,2 |
| 1.5.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 53 489,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 489,2 |
| 1.5.1.о |  | Областной бюджет | 53 489,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 489,2 |
| 1.6. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовая до ул. Шимановского) | 33 049,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 049,3 |
| 1.6.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 33 049,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 049,3 |
| 1.6.1.о |  | Областной бюджет | 33 049,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 049,3 |
| 1.7. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до ул. Островского) | 32 490,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 490,8 |
| 1.7.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 32 490,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 490,8 |
| 1.7.1.о |  | Областной бюджет | 32 490,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 490,8 |
| 1.8. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Островского до ул. 50 лет Октября) | 28 888,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 888,2 |
| 1.8.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 28 888,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 888,2 |
| 1.8.1.о |  | Областной бюджет | 28 888,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 888,2 |
| 1.9. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Загородная от ул. Горького до путепровода) | 62 397,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 397,7 |
| 1.9.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 62 397,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 397,7 |
| 1.9.1.о |  | Областной бюджет | 62 397,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 397,7 |
| 1.10. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда) | 103 130,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 130,2 |
| 1.10.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 103 130,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 130,2 |
| 1.10.1.о |  | Областной бюджет | 103 130,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 130,2 |
| 1.11. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Артиллерийская до ул. Больничная) | 80 840,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 840,6 |
| 1.11.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 80 840,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 840,6 |
| 1.11.1.о |  | Областной бюджет | 80 840,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 840,6 |
| 1.12. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Лазо) | 51 533,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 533,8 |
| 1.12.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 51 533,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 533,8 |
| 1.12.1.о |  | Областной бюджет | 51 533,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 533,8 |
| 1.13. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Мухина до ул. Артиллерийская) | 27 853,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 853,0 |
| 1.13.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 27 853,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 853,0 |
| 1.13.1.о |  | Областной бюджет | 27 853,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 853,0 |
| 1.14. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая) | 20 133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 133,9 |
| 1.14.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 20 133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 133,9 |
| 1.14.1.о |  | Областной бюджет | 20 133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 133,9 |
| 1.15. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Театральная до ул. Кузнечная) | 26 874,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 874,6 |
| 1.15.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 26 874,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 874,6 |
| 1.15.1.о |  | Областной бюджет | 26 874,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 874,6 |
| 1.16. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Б.Хмельницкого до ул. Калинина) | 7 994,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 994,4 |
| 1.16.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 7 994,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 994,4 |
| 1.16.1.о |  | Областной бюджет | 7 994,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 994,4 |
| 1.17. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шевченко до ул. Б.Хмельницкого) | 1 837,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 837,3 |
| 1.17.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 1 837,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 837,3 |
| 1.17.1.о |  | Областной бюджет | 1 837,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 837,3 |
| 1.18. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» (осуществление строительного контроля, авторского надзора) | 13 850,0 | 37 051,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 901,6 |
| 1.18.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 13 850,0 | 37 051,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 901,6 |
| 1.18.1.о |  | Местный бюджет | 13 850,0 | 37 051,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 901,6 |
| 1.19. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Реконструкция автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная) | 158 958,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 963,0 |
| 1.19.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 158 958,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 963,0 |
| 1.19.1.о |  | Областной бюджет | 158 958,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 958,0 |
| 1.19.1.м |  | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 1.20. |  | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги дорожной сети в городской агломерации | 0,0 | 1 732 174,5 | 900 000,0 | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 532 174,5 |
| 1.20.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 1 732 174,5 | 900 000,0 | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 532 174,5 |
| 1.20.1.о |  | Областной бюджет | 0,0 | 1 732 174,5 | 900 000,0 | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 532 174,5 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  |  | 905 464,6 | 1 769 226,1 | 900 005,0 | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 474 695,7 |
| в том числе: Региональный бюджет |  |  | 891 614,6 | 1 732 174,5 | 900 000,0 | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 423 789,1 |
| Местный бюджет |  |  | 13 850,0 | 37 051,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 906,6 |

3.2. Муниципальный проект города Благовещенска «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска»

Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Развитие транспортной системы Амурской области/ направление (подпрограмма) «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области» |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта администрации города Благовещенска

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2 | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оплачен публичный сервитут по объекту «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область» | 111,9 | 113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,5 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 111,9 | 113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,5 |
| 2.1.1.м. | Местный бюджет | 111,9 | 113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,5 |
| 2.2. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПИР) | 31 493,1 | 37 985,5 | 120 974,9 | 69 090,7 | 0,0 | 0,0 | 190 453,5 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 31 493,1 | 37 985,5 | 120 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 453,5 |
| 2.2.1.о | Областной бюджет | 29 601,5 | 35 706,3 | 113 716,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179 024,2 |
| 2.2.2.м. | Местный бюджет | 1 891,6 | 2 279,2 | 7 258,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 429,3 |
| 2.3. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | 217 035,4 | 86 089,0 | 328 138,4 | 720 997,6 | 176 148,8 | 183 194,7 | 1 711 603,9 |
| 2.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 217 035,4 | 86 089,0 | 328 138,4 | 720 997,6 | 176 148,8 | 183 194,7 | 1 711 603,9 |
| 2.3.1.о | Областной бюджет | 183 359,3 | 80 923,7 | 308 450,1 | 677 737,8 | 165 579,8 | 172 203,0 | 1 588 253,7 |
| 2.3.2.м. | Местный бюджет | 33 676,1 | 5 165,3 | 19 688,3 | 43 259,8 | 10 569,0 | 10 991,7 | 123 350,2 |
| 2.4. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПМК) | 90 389,8 | 70 041,3 | 21 398,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181 829,5 |
| 2.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 90 389,8 | 70 041,3 | 21 398,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181 829,5 |
| 2.4.1.о | Областной бюджет | 84 966,4 | 55 475,3 | 20 114,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160 556,2 |
| 2.4.2.м. | Местный бюджет | 5 423,4 | 14 566,0 | 1 283,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 273,3 |
| 2.5. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля) | 6 823,1 | 3 581,7 | 3 485,2 | 3 485,2 | 3 624,6 | 3 769,6 | 24 769,4 |
| 2.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 6 823,1 | 3 581,7 | 3 485,2 | 3 485,2 | 3 624,6 | 3 769,6 | 24 769,4 |
| 2.5.1.м | Местный бюджет | 6 823,1 | 3 581,7 | 3 485,2 | 3 485,2 | 3 624,6 | 3 769,6 | 24 769,4 |
| 2.6. | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Дороги в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул. Молодежная от ул. Центральной до ул. Энтузиастов) | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 |
| 2.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 |
| 2.6.1.м | Местный бюджет | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 |
| 2.7. | Разработка, актуализация проектов и схем организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработка рабочей документации на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска | 3 157,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 157,0 |
| 2.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3 157,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 157,0 |
| 2.7.1м | Местный бюджет | 3 157,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 157,0 |
| 2.8. | Изъят земельный участок, расположенный в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта-автомобильной дороги по ул. Калинина от ул. Краснофлотская до ул. Ленина города Благовещенска | 827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,0 |
| 2.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,0 |
| 2.8.1м | Местный бюджет | 827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,0 |
| 2.9. | Обустройство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул. Политехническая до ул. Чайковского | 323,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,4 |
| 2.9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 323,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,4 |
| 2.9.1м | Местный бюджет | 323,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,4 |
| 2.10. | Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети города Благовещенска | 165 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 314,3 |
| 2.10.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 165 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 314,3 |
| 2.10.1м | Местный бюджет | 165 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 314,3 |
| 2.11. | Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям" (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область» | 3 300,0 | 9 048,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 348,4 |
| 2.11.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3 300,0 | 9 048,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 348,4 |
| 2.11.1м | Местный бюджет | 3 300,0 | 9 048,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 348,4 |
| 2.12. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание дорог) | 160 125,8 | 129 787,2 | 129 787,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419 700,1 |
| 2.12.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 160 125,8 | 129 787,2 | 129 787,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419 700,1 |
| 2.12.1.о | Областной бюджет | 150 518,2 | 122 000,0 | 122 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394 518,2 |
| 2.12.2.м. | Местный бюджет | 9 607,6 | 7 787,2 | 7 787,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 181,9 |
| 2.13. | Ремонт тротуаров улично-дорожной сети г. Благовещенска | 1 312,6 | 1 441,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 753,9 |
| 2.13.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1 312,6 | 1 441,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 753,9 |
| 2.13.1м | Местный бюджет | 1 312,6 | 1 441,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 753,9 |
| 2.14. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Проектирование и внедрение интеллектуальных транспортных систем) | 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,0 |
| 2.14.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,0 |
| 2.14.1.о | Областной бюджет | 472,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,8 |
| 2.14.2.м. | Местный бюджет | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,2 |
| 2.15. | Выполнено обустройство и ремонт парковок | 0,0 | 3 796,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 796,4 |
| 2.15.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 3 796,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 796,4 |
| 2.15.1м | Местный бюджет | 0,0 | 3 796,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 796,4 |
| 2.16. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Диагностика) | 4 387,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 387,0 |
| 2.16.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 4 387,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 387,0 |
| 2.16.1о | Областной бюджет | 4 123,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 123,8 |
| 2.16.1м | Местный бюджет | 263,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,2 |
| 2.17. | "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание а/д)" | 16 156,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 156,3 |
| 2.17.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 16 156,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 156,3 |
| 2.17.1.о | Областной бюджет | 15 186,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 186,9 |
| 2.17.1.м. | Местный бюджет | 969,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,4 |
| 2.18. | Выполнена реконструкция автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная | 161 600,0 | 382 432,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544 032,3 |
| 2.18.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 161 600,0 | 382 432,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544 032,3 |
| 2.18.1.о | Областной бюджет | 161 600,0 | 382 432,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544 032,3 |
| 1.19. | Реализованы мероприятия по созданию Доступной среды на территории города Благовещенска Амурской области | 0,0 | 18 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 155,0 |
| 2.19.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 18 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 155,0 |
| 2.19.1.о | Областной бюджет | 0,0 | 17 065,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 065,7 |
| 2.19.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 1 089,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 089,3 |
| 2.20. | Выполнены работы по предпроектной проработке вариантов трассировки улицы Нагорной в г. Благовещенске Амурской области | 0,0 | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,9 |
| 2.20.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,9 |
| 2.20.1м | Местный бюджет | 0,0 | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,9 |
| 1.21. | Выполнено обследование объекта "Подземный пешеходный переход по адресу Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная (кварталы 322, 339)" | 0,0 | 2 702,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 702,5 |
| 1.21.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 2 702,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 702,5 |
| 1.21.1м | Местный бюджет | 0,0 | 2 702,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 702,5 |
| 1.22. | Изъят земельный участок для строительства линейного объекта- автомобильной дороги по ул.Островского от ул.Краснофлотская до ул.Ленина города Благовещенска | 0,0 | 144 944,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144 944,2 |
| 122.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 144 944,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144 944,2 |
| 1.22.1м | Местный бюджет | 0,0 | 144 944,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144 944,2 |
| Итого по проекту «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска» |  | 875 359,6 | 892 718,2 | 605 784,1 | 726 482,8 | 179 773,4 | 186 964,3 | 3 467 082,4 |  |
| в том числе: Региональный бюджет |  | 629 828,9 | 693 603,3 | 564 281,0 | 677 737,8 | 165 579,8 | 172 203,0 | 2 903 233,8 |  |
| Местный бюджет |  | 245 530,7 | 199 114,9 | 41 503,1 | 48 745,0 | 14 193,6 | 14 761,3 | 563 848,6 |  |