Приложение № 2 к постановлению

администрации города Благовещенска

от 25.05.2026 № 2665

2. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска»

#### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Кирпиков Вадим Александрович Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2018 - 2024 годы Этап II: 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 2015-2024 годы – 1 478 697,4 тыс. рублей Этап II: 2025-2030 годы – 7 176 195,8 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации/ государственной программой Амурской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», целевой показатель «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ГП АО, МП | возрастающий | процент | - | 2023 | 29,8 | - | - | - | - | - | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» | Беляцкая Инна Юрьевна начальник отдела по благоустройству города УЖКХ | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | На бумажном носителе |
| 1.2. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Благовещенска от общего количества общественных территорий города Благовещенска | МП | возрастающий | процент | - | 2025 | - | 72,6 | 75,7 | 78,2 | 80,2 | 81,9 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» | Беляцкая Инна Юрьевна начальник отдела по благоустройству города УЖКХ | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | На бумажном носителе |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы (отсутствуют)

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п |  | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  | ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,8 |

3.1. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п |  | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Благовещенска от общего количества общественных территорий города Благовещенска |  | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,6 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Показатели / задачи структурного элемента |  | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)» (Рудненок Виталий Александрович – куратор) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) | Срок реализации (2025 -2030) |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. |  |  | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Благовещенска от общего количества общественных территорий города Благовещенска |  |
| 1.1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект города Благовещенска «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска» (Рудненок Виталий Александрович – куратор) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) |  | Срок реализации (2025 -2030) |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля отремонтированных общественных территорий |  | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Благовещенска от общего количества общественных территорий города Благовещенска |  |  |
| 2.1.2 | Увеличение благоустроенных мест захоронений |  | Приведение в нормативное состояние территории «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» |  |  |  |
| 2.1.3 | Увеличение количества благоустроенных объектов |  | Создание условий для массового отдыха жителей города Благовещенска, его эстетического, культурного и спортивного развития, создание зон отдыха административного центра Амурской области, благоустройство дворовых территорий, а также ремонта фасадов зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях административного центра Амурской области |  |  |  |
| 2.1.4 | Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха |  |  |  |
| 2.1.5 | Увеличение количества благоустроенных междворовых проездов |  | Увеличение количества благоустроенных междворовых проездов, обеспечивающих безопасность дорожного движения |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель КПМ) |  | - |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля выполненных мероприятий по благоустройству территории города Благовещенска |  | Обеспечение поставки электроэнергии на уличное освещение; Обустройство дворовых территорий детскими и спортивными площадками, и ограждениями; Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика; Надлежащее санитарное состояние улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства, кладбищ; Повышение надежности, долговечности, качества и эффективности работы сетей наружного освещения. |  |  | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Благовещенска от общего количества общественных территорий города Благовещенска |

3. Разделы «Основные положения» и «Финансовое обеспечение»

паспортов структурных элементов муниципальной программы

3.1. Муниципальный проект

«Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)»

#### Основные положения

| Краткое наименование проекта | Формирование комфортной городской среды |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего (тыс. рублей) |  |
| 1 | Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, всего | 306 848,7 | 158 873,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465 722,6 |  |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, (всего) из них: | 306 848,7 | 158 873,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465 722,6 |  |
| 1.1.1 ф | Федеральный бюджет | 300 000,0 | 150 000,0 |  |  |  |  | 450 000,0 |  |
| 1.1.1.о | Областной бюджет | 3 030,3 | 6 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 280,3 |  |
| 1.1.1.м | Местный бюджет | 3 818,4 | 2 623,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 442,3 |  |
| 1.2. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, всего | 109 403,0 | 109 483,1 | 104 961,3 | 105 974,2 | 104 473,4 | 104 473,4 | 638 768,4 |  |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 109 403,0 | 109 483,1 | 104 961,3 | 105 974,2 | 104 473,4 | 104 473,4 | 638 768,4 |  |
| 1.2.1 ф | Федеральный бюджет | 105 059,7 | 104 052,7 | 99 755,2 | 99 668,7 | 99 291,5 | 99 291,5 | 607 119,3 |  |
| 1.2.1.о | Областной бюджет | 3 249,3 | 4 335,5 | 4 156,5 | 5 245,7 | 4 137,2 | 4 137,2 | 25 261,4 |  |
| 1.2.1.м | Местный бюджет | 1 094,0 | 1 094,9 | 1 049,6 | 1 059,8 | 1 044,7 | 1 044,7 | 6 387,7 |  |
| Итого по проекту «Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)» |  | 416 251,7 | 268 357,0 | 104 961,3 | 105 974,2 | 104 473,4 | 104 473,4 | 1 104 491,0 |  |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 405 059,7 | 254 052,7 | 99 755,2 | 99 668,7 | 99 291,5 | 99 291,5 | 1 057 119,3 |  |
| Областной бюджет |  | 6 279,6 | 10 585,5 | 4 156,5 | 5 245,7 | 4 137,2 | 4 137,2 | 34 541,7 |  |
| Местный бюджет |  | 4 912,4 | 3 718,8 | 1 049,6 | 1 059,8 | 1 044,7 | 1 044,7 | 12 830,0 |  |

3.2. Муниципальный проект города Благовещенска

«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»

#### Основные положения

| Краткое наименование проекта | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»/направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» |  |  |

|  | Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт площади Победы | 38 619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 619,3 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 38 619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 619,3 |
| 2.1.1.м. | Местный бюджет | 38 619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 619,3 |
| 2.2. | Выполнено благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» | 21 988,6 | 77 521,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 509,9 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 21 988,6 | 77 521,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 509,9 |
| 2.2.1.м. | Местный бюджет | 21 988,6 | 77 521,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 509,9 |
| 2.3. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, отремонтированных объектов капитального строительства, некапитальных строений и иных сооружений, а также иных выполненных мероприятий по благоустройству административного центра Амурской области | 174 854,7 | 218 816,9 | 112 902,8 | 112 766,0 | 0,0 | 0,0 | 619 340,4 |
| 2.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 174 854,7 | 218 816,9 | 112 902,8 | 112 766,0 | 0,0 | 0,0 | 619 340,4 |
| 2.3.1.0. | Областной бюджет | 131 000,0 | 201 504,2 | 106 000,0 | 106 000,0 | 0,0 | 0,0 | 544 504,2 |
| 2.3.1.м. | Местный бюджет | 43 854,7 | 17 312,7 | 6 902,8 | 6 766,0 | 0,0 | 0,0 | 74 836,2 |
| 2.4. | Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства консолидированной субсидии) | 16 763,4 | 30 303,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 107 066,4 |
| 2.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 16 763,4 | 30 303,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 107 066,4 |
| 2.4.1.ф | Федеральный бюджет | 16 263,8 | 17 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 463,8 |
| 2.4.1.0. | Областной бюджет | 331,9 | 12 800,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 73 131,9 |
| 2.4.1.м. | Местный бюджет | 167,7 | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,7 |
| 2.5. | Выполнено благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул. Ленина, 172/4 | 50 456,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 456,9 |
| 2.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 50 456,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 456,9 |
| 2.5.1.м. | Местный бюджет | 50 456,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 456,9 |
| 2.6. | Устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье | 15 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 372,1 |
| 2.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 15 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 372,1 |
| 2.6.1.м. | Местный бюджет | 15 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 372,1 |
| 2.7. | Выполнен ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск» | 2 368,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 374,7 |
| 2.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 2 368,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 374,7 |
| 2.7.1.м. | Местный бюджет | 2 368,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 374,7 |
| 2.8. | Проведен технический контроль при проведении работ по благоустройству дворовых территорий | 303,0 | 660,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 583,0 |
| 2.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 303,0 | 660,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 583,0 |
| 2.8.1.м. | Местный бюджет | 303,0 | 660,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 583,0 |
| 2.9. | Выполнено обустройство сквера в районе ул. Калинина-ул.Ломоносова (устройство электроснабжения и видеонаблюдения) | 388,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,2 |
| 2.9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 388,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,2 |
| 2.9.1.м. | Местный бюджет | 388,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,2 |
| 2.10. | Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| 2.10.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| 2.10.1.о. | Областной бюджет | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| 2.11. | Благоустройство общественной территории ул.Зейская –ул.Шевченко | 4 666,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 666,8 |
| 2.11.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 4 666,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 666,8 |
| 2.11.1.м. | Местный бюджет | 4 666,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 666,8 |
| 2.12. | Выполнена предпроектная проработка земельного участка под строительство кладбища | 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2.12.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2.12.1.м | Местный бюджет | 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2.13. | Благоустроены площадки для дрессировки и выгула собак | 0,0 | 18 415,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 415,7 |  |
| 2.13.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 18 415,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 415,7 |  |
| 2.13.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 18 415,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 415,7 |  |
| 2.14. | Проведены работы по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 2.14.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 2.14.1.м. | Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 2.15. | Выполнены работы по исследованию зеленых насаждений с целью выявления редких и охраняемых видов растений, включенных в Красную книгу РФ и/или Красную книгу Амурской области в границах объекта «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща»" | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |  |
| 2.15.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |  |
| 2.15.1.м. | Местный бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |  |
| 2.16. | Выполнено благоустройство прилегающей территории к библиотеке «Багульник», по адресу: Моховая падь, Литер-2 | 0,0 | 1 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 838,0 |  |
| 2.16.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 1 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 838,0 |  |
| 2.16.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 1 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 838,0 |  |
| 2.17. | Выполнены работы по обустройству общественного туалета для инвалидов и установке пандуса к общественному туалету, расположенного по адресу: г.Благовещенск, ул. Краснофлотская - пер.Уралова | 518,4 | 538,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 056,5 |  |
| 2.17.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 518,4 | 538,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 056,5 |  |
| 2.17.1.м. | Местный бюджет | 518,4 | 538,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 056,5 |  |
| 2.18. | Организованы работы по разработке светотехнического расчета и созданию проектной документации для осветительного оборудования | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2.18.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2.18.1.м. | Местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2.19. | Выполнено благоустройство междворовых проездов | 0,0 | 128 745,5 | 128 745,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257 491,0 |
| 2.19.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 128 745,5 | 128 745,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257 491,0 |
| 2.19.1.о | Областной бюджет | 0,0 | 121 020,8 | 121 020,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242 041,6 |
| 2.19.1. м | Местный бюджет | 0,0 | 7 724,7 | 7 724,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 449,4 |
| 2.20. | Мероприятие (результат) "Выполнены работы по благоустройству территорий, прилегающих к ярмарочному комплексу "Амурские сезоны" | 0,0 | 35 990,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 990,4 |
| 2.20.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 35 990,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 990,4 |
| 2.20.1.м | Местный бюджет | 0,0 | 35 990,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 990,4 |
| 2.21. | Мероприятие (результат) "Выполнено благоустройство спортивных площадок» | 0,0 | 12 082,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 082,2 |
| 2.21.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 12 082,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 082,2 |
| 2.21.1.м | Местный бюджет | 0,0 | 12 082,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 082,2 |
| Итого по проекту «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска» |  | 336 237,4 | 524 917,8 | 272 268,3 | 142 766,0 | 0,0 | 0,0 | 1 276 189,5 | 250,0 |
| в том числе: федеральный бюджет |  | 16 263,8 | 17 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 463,8 | 250,0 |
| в том числе: областной бюджет |  | 140 331,9 | 335 325,0 | 257 020,8 | 136 000,0 | 0,0 | 0,0 | 868 677,7 | 250,0 |
| местный бюджет |  | 179 641,7 | 172 392,8 | 15 247,5 | 6 766,0 | 0,0 | 0,0 | 374 048,0 |  |

3.3.  Комплекс процессных мероприятий

«Организация работ по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска»

#### Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» |

|  | Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска» (всего), в том числе: | 873 890,5 | 828 885,8 | 751 701,2 | 768 195,5 | 771 001,0 | 801 841,3 | 4 795 515,3 |
|  | Муниципальный бюджет, из них: | 873 890,5 | 828 885,8 | 751 701,2 | 768 195,5 | 771 001,0 | 801 841,3 | 4 795 515,3 |
|  | Местный бюджет | 873 890,5 | 828 885,8 | 751 701,2 | 768 195,5 | 771 001,0 | 801 841,3 | 4 795 515,3 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов» | 26 056,1 | 21 079,1 | 25 439,0 | 25 439,0 | 0,0 | 0,0 | 98 013,2 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 26 056,1 | 21 079,1 | 25 439,0 | 25 439,0 | 0,0 | 0,0 | 98 013,2 |
| 1.1.1.м. | Местный бюджет | 26 056,1 | 21 079,1 | 25 439,0 | 25 439,0 | 0,0 | 0,0 | 98 013,2 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям» | 374,5 | 332,5 | 332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 039,5 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 374,5 | 332,5 | 332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 039,5 |
| 1.2.1.м. | Местный бюджет | 374,5 | 332,5 | 332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 039,5 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Осуществлен подбор, вывоз и обезвреживание биологических отходов» | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 259,0 | 269,4 | 1 524,4 |
| 1.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 259,0 | 269,4 | 1 524,4 |
| 1.3.1.м. | Местный бюджет | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 259,0 | 269,4 | 1 524,4 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по оформлению и оборудованию территорий общего пользования города Благовещенска к празднованию Нового года» | 112 810,0 | 27 761,2 | 27 944,4 | 28 701,2 | 29 849,2 | 31 043,2 | 258 109,2 |
| 1.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 112 810,0 | 27 761,2 | 27 944,4 | 28 701,2 | 29 849,2 | 31 043,2 | 258 109,2 |
| 1.4.1.м. | Местный бюджет | 112 810,0 | 27 761,2 | 27 944,4 | 28 701,2 | 29 849,2 | 31 043,2 | 258 109,2 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Проведены лабораторные и инструментальные исследования воды и почвы на водных объектах городского округа» | 824,6 | 1 077,0 | 1 077,0 | 1 077,0 | 1 120,1 | 1 164,9 | 6 340,6 |
| 1.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 824,6 | 1 077,0 | 1 077,0 | 1 077,0 | 1 120,1 | 1 164,9 | 6 340,6 |
| 1.5.1.м. | Местный бюджет | 824,6 | 1 077,0 | 1 077,0 | 1 077,0 | 1 120,1 | 1 164,9 | 6 340,6 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Вывезены самовольно установленные объекты движимого имущества и бесхозяйные, разукомплектованные транспортные средства» | 3 000,0 | 3 100,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 120,0 | 3 244,8 | 18 464,8 |
| 1.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3 000,0 | 3 100,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 120,0 | 3 244,8 | 18 464,8 |
| 1.6.1.м. | Местный бюджет | 3 000,0 | 3 100,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 120,0 | 3 244,8 | 18 464,8 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Содержание и обслуживание средств видеонаблюдения общественных территорий» | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,8 |
| 1.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,8 |
| 1.7.1.м. | Местный бюджет | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,8 |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Проведена акарицидная обработка общественных территорий» | 95,2 | 133,2 | 100,0 | 100,0 | 104,0 | 108,2 | 640,6 |
| 1.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 95,2 | 133,2 | 100,0 | 100,0 | 104,0 | 108,2 | 640,6 |
| 1.8.1.м. | Местный бюджет | 95,2 | 133,2 | 100,0 | 100,0 | 104,0 | 108,2 | 640,6 |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Приобретены, установлены и осуществлено обслуживание биоакустической системы отпугивателей птиц» | 315,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 332,8 | 346,1 | 1 953,9 |
| 1.9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 315,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 332,8 | 346,1 | 1 953,9 |
| 1.9.1.м. | Местный бюджет | 315,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 332,8 | 346,1 | 1 953,9 |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Обеспечено возмещение затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска» | 275 024,2 | 322 196,5 | 336 365,6 | 344 365,5 | 358 140,1 | 372 465,7 | 2 008 557,6 |
| 1.10.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 275 024,2 | 322 196,5 | 336 365,6 | 344 365,5 | 358 140,1 | 372 465,7 | 2 008 557,6 |
| 1.10.1.м. | Местный бюджет | 275 024,2 | 322 196,5 | 336 365,6 | 344 365,5 | 358 140,1 | 372 465,7 | 2 008 557,6 |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Обеспечены мероприятия по сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений» | 20 002,7 | 20 010,1 | 2 010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 022,9 |
| 1.11.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 20 002,7 | 20 010,1 | 2 010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 022,9 |
| 1.11.1.м. | Местный бюджет | 20 002,7 | 20 010,1 | 2 010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 022,9 |
| 1.12. | Мероприятие (результат) «Обновлена зеленая зона города Благовещенска» | 118 187,2 | 58 556,9 | 19 725,8 | 19 725,8 | 67 314,8 | 70 007,4 | 353 517,9 |
| 1.12.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 118 187,2 | 58 556,9 | 19 725,8 | 19 725,8 | 67 314,8 | 70 007,4 | 353 517,9 |
| 1.12.1.м. | Местный бюджет | 118 187,2 | 58 556,9 | 19 725,8 | 19 725,8 | 67 314,8 | 70 007,4 | 353 517,9 |
| 1.13. | Мероприятие (результат) «Выполнена уборка несанкционированных свалок» | 74 250,5 | 26 982,4 | 26 982,4 | 26 982,4 | 28 016,7 | 29 137,4 | 212 351,8 |
| 1.13.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 74 250,5 | 26 982,4 | 26 982,4 | 26 982,4 | 28 016,7 | 29 137,4 | 212 351,8 |
| 1.13.1.м. | Местный бюджет | 74 250,5 | 26 982,4 | 26 982,4 | 26 982,4 | 28 016,7 | 29 137,4 | 212 351,8 |
| 1.14. | Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание и уборка улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства» | 214 224,5 | 233 761,4 | 224 845,6 | 233 506,3 | 242 846,6 | 252 560,5 | 1 401 744,9 |
| 1.14.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 214 224,5 | 233 761,4 | 224 845,6 | 233 506,3 | 242 846,6 | 252 560,5 | 1 401 744,9 |
| 1.14.1.м. | Местный бюджет | 214 224,5 | 233 761,4 | 224 845,6 | 233 506,3 | 242 846,6 | 252 560,5 | 1 401 744,9 |
| 1.15. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по организации и содержанию мест захоронения» | 9 877,7 | 24 225,8 | 25 326,9 | 26 251,3 | 27 301,4 | 28 393,5 | 141 376,6 |
| 1.15.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 9 877,7 | 24 225,8 | 25 326,9 | 26 251,3 | 27 301,4 | 28 393,5 | 141 376,6 |
| 1.15.1.м. | Местный бюджет | 9 877,7 | 24 225,8 | 25 326,9 | 26 251,3 | 27 301,4 | 28 393,5 | 141 376,6 |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Проведены орнитологические исследования» | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 |
| 1.16.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 |
| 1.16.1.м. | Местный бюджет | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 |
| 1.17. | Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование для обустройства пляжей» | 1 218,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 218,8 |
| 1.17.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1 218,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 218,8 |
| 1.17.1.м. | Местный бюджет | 1 218,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 218,8 |
| 1.18. | Мероприятие (результат) «Перенос шкафа управления освещением МКД по ул. Горького,147» | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,8 |
| 1.18.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,8 |
| 1.18.1.м. | Местный бюджет | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,8 |
| 1.19. | Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание санитарной службы (транспортировка тел (останков) умерших (погибших) от места их смерти в медицинские организации (морги))» | 9 796,3 | 11 380,4 | 11 962,9 | 12 458,0 | 12 596,3 | 13 100,2 | 71 294,1 |
| 1.19.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 9 796,3 | 11 380,4 | 11 962,9 | 12 458,0 | 12 596,3 | 13 100,2 | 71 294,1 |
| 1.19.1.м | Местный бюджет | 9 796,3 | 11 380,4 | 11 962,9 | 12 458,0 | 12 596,3 | 13 100,2 | 71 294,1 |
| 1.20. | Мероприятие (результат) «Проведен общегородской конкурс «Фестиваль цветов «Город в цвете» | 1 266,5 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | 4 326,5 |
| 1.20.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1 266,5 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | 4 326,5 |
| 1.20.1.м. | Местный бюджет | 1 266,5 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | 4 326,5 |
| 1.21. | Мероприятие (результат) «Установлены и демонтированы опоры наружного освещения» | 3 215,1 | 5 081,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 296,2 |
| 1.21.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3 215,1 | 5 081,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 296,2 |
| 1.21.1.м. | Местный бюджет | 3 215,1 | 5 081,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 296,2 |
| 1.22. | Мероприятие (результат) «Приобретен и установлен модульный туалет» | 2 030,0 | 734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 764,0 |
| 1.22.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 2 030,0 | 734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 764,0 |
| 1.22.1.м. | Местный бюджет | 2 030,0 | 734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 764,0 |
| 1.23. | Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование и материалы для отпугивания пернатых» | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |
| 1.23.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |
| 1.23.1.м. | Местный бюджет | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |
| 1.24. | Мероприятие (результат) «Выполнено озеленение территории города Благовещенска» | 0,0 | 36 649,2 | 45 000,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 126 649,2 |
| 1.24.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 36 649,2 | 45 000,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 126 649,2 |
| 1.24.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 36 649,2 | 45 000,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 126 649,2 |
| 1.25. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по расчистке и дноуглублению открытого участка русла р.Бурхановка» | 0,0 | 10 851,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 851,3 |
| 1.25.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 10 851,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 851,3 |
| 1.25.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 10 851,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 851,3 |
| 1.26. | Мероприятие (результат) «Произведена оплата услуг по поставке электроэнергии на уличное освещение» | 0,0 | 2 222,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 222,5 |
| 1.26.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 2 222,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 222,5 |
| 1.26.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 2 222,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 222,5 |
| 1.27. | Мероприятие (результат) «Выполнено техническое обслуживание, ремонт устройств наружного освещения (в том числе архитектурно-художественная подсветка)» | 0,0 | 1 196,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 196,8 |
| 1.27.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 1 196,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 196,8 |
| 1.27.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 1 196,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 196,8 |
| 1.28. | Мероприятие (результат) «Выполнен перенос шкафа управления освещением МКД » | 0,0 | 225,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,4 |
| 1.28.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 225,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,4 |
| 1.28.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 225,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,4 |
| 1.29. | Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на аренду помещения для хранения оборудования и материалов» | 0,0 | 1 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 740,0 |
| 1.29.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 1 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 740,0 |
| 1.29.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 1 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 740,0 |
| 1.30. | Мероприятие (результат) «Разработана документация по проектированию (изменению) границ лесопарковых зон и зеленых зон» | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| 1.30.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| 1.30.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| 1.31. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по обустройству озеленения территорий населенного пункта, включая создание, содержание, восстановление и охрану расположенных в населенных пунктах газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями, посадку деревьев, кустарников» | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| 1.31.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| 1.31.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |