Приложение

к приказу управления ЖКХ

администрации

города Благовещенска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Содержание улично-дорожной сети города Благовещенска»**

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Развитие транспортной системы города Благовещенска |

**1. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование по­казателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа­теля | Единица из­мерения (по ОКЕИ) | Базовое значе­ние | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответствен­ный за дости­жение пока­зателя | | | Информа­ционная система | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 | |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выполненных работ по организации ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе в границах муниципального образования, установленного муниципальным заданием | возрастание | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Ситников А.П. начальник отдела административно-технического контроля управления ЖКХ города Благовещенска | На бумажном носителе | |

**2.1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году (отсутствуют)**

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выполненных работ по организации ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе в границах муниципального образования, установленного муниципальным заданием | МП | процент | - | - | 25 | 25 | 25 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 100 |

**3.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году**

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выполненных работ по организации ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе в границах муниципального образования, установленного муниципальным заданием | МП | процент | - | - | 25 | 25 | 25 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятий (результата)** | **Характеристика** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Содержание и ремонт дорог» №1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети МБУ «ГСТК», установленных муниципальным заданием | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Содержание и обслуживание средств регулирования дорожного движения» №2 | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения МБУ «ГСТК», установленных муниципальным заданием | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание улично-дорожной сети города Благовещенска» (всего), в том числе: | **340 787,2** | **439 640,8** | **457 213,4** | **474 998,0** | **493 997,9** | **513 757,8** | **2 720 395,1** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 340 787,2 | 439 640,8 | 457 213,4 | 474 998,0 | 493 997,9 | 513 757,8 | 2 720 395,1 |
| Местный бюджет | 340 787,2 | 439 640,8 | 457 213,4 | 474 998,0 | 493 997,9 | 513 757,8 | 2 720 395,1 |
| Мероприятие (результат) «Содержание и ремонт дорог» №1 | 284 554,0 | 378 123,4 | 393 248,3 | 408 978,2 | 425 337,3 | 442 350,8 | 2 332 592,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 284 554,0 | 378 123,4 | 393 248,3 | 408 978,2 | 425 337,3 | 442 350,8 | 2 332 592,0 |
| Местный бюджет | 284 554,0 | 378 123,4 | 393 248,3 | 408 978,2 | 425 337,3 | 442 350,8 | 2 332 592,0 |
| Мероприятие (результат) «Содержание и обслуживание средств регулирования дорожного движения» №2 | 56 233,2 | 61 517,4 | 63 965,1 | 66 019,8 | 68 660,6 | 71 407,0 | 387 803,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 56 233,2 | 61 517,4 | 63 965,1 | 66 019,8 | 68 660,6 | 71 407,0 | 387 803,1 |
| Местный бюджет | 56 233,2 | 61 517,4 | 63 965,1 | 66 019,8 | 68 660,6 | 71 407,0 | 387 803,1 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления  контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия имя отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации города Благовещенска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям» | | | | |
| Мероприятие (результат) «Содержание и ремонт дорог» №1 | - | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | - | - |
| Мероприятие (результат) «Содержание и ремонт дорог» №1 в 2025 году |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг и выполнение работ» | 17.01.2025 | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2.  «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 17.01.2025 | Соглашение о предоставлении субсидии | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 | Отчет выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 31.12.2025 | Отчет о выполнении соглашения | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Содержание и ремонт дорог» №1 в 2026 году |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг и выполнение работ» | 17.01.2026 | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2.  «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 17.01.2026 | Соглашение о предоставлении субсидии | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2026 | Отчет выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 31.12.2026 | Отчет о выполнении соглашения | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Содержание и обслуживание средств регулирования дорожного движения»» №2 | - | - | - |
| Мероприятие (результат) «Содержание и обслуживание средств регулирования дорожного движения»» №2 в 2025 году | - | - | - |
| Контрольная точка 1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг и выполнение работ» | 17.01.2025 | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2.  «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 17.01.2025 | Соглашение о предоставлении субсидии | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 | Отчет выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг и выполнение работ» | 31.12.2025 | Отчет о выполнении соглашения | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Содержание и обслуживание средств регулирования дорожного движения»» №2 в 2026 году | - |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг и выполнение работ» | 17.01.2026 |  | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2.  «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 17.01.2026 |  | Соглашение о предоставлении субсидии | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2026 |  | Отчет выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг и выполнение работ» | 31.12.2026 |  | Отчет о выполнении соглашения | На бумажном носителе |