Пояснительная записка

к проекту постановления администрации города Благовещенска

«О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска», утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 07.10.2014 № 4134»

(в редакции постановления администрации города Благовещенска от 24.02.2022 № 809)

# На основании устного обращения Финансового управления администрации города Благовещенска и запроса Управления архитектуры и градостроительства города Благовещенска № 480/19 от 09.03.2022 (прилагаем) подготовлены изменения в части корректировки объема финансирования на 2022,2024 годы за счет средств городского бюджета по следующему мероприятию: 4.1.9 «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск (4-й этап строительства: 1 пусковой комплекс, 2 пусковой комплекс, 3 пусковой комплекс (участок № 10)), завершение строительства 2 очереди 1 пускового комплекса участка № 5, 2 пускового комплекса участка № 5 и участка № 6 в составе 3-го этапа строительства объекта)» а также в соответствии в части мероприятие подготовлены следующие изменения.

# Внесение изменений так же обусловлены корректировкой непосредственного результата по указанному мероприятию и текстовой части муниципальной программы в целях актуализации.

# Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации уменьшится на 7 316,6 и составит 6 739 879,2 тыс. рублей, в том числе:

# 1) на 2022 год уменьшится на 4 357,1 и составит 1 483 992,3 тыс. руб., в том числе:

# - за счет средств городского бюджета – 208 875,3 тыс. руб.;

# 2) на 2024 год уменьшится на 2 959,5 и составит 824 193,8 тыс. руб., в том числе:

# - за счет средств городского бюджета – 255 837,4 тыс. руб.;

Приложение

тыс. руб.

| # Наименование мероприятия, источники финансирования | # В соответствии с муниципальной программой в ред. от 24.02.2022 № 809 |  | # Вносимые изменения |  |  | # Итого по мероприятию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # на 2022 год | # на 2024 год | # на 2022 год |  | # на 2024 год | # на 2022 год | # на 2024 год |
| # Мероприятие 4.1.9 # Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск (4-й этап строительства: 1 пусковой комплекс, 2 пусковой комплекс, 3 пусковой комплекс (участок № 10)), завершение строительства 2 очереди 1 пускового комплекса участка № 5, 2 пускового комплекса участка № 5 и участка № 6 в составе 3-го этапа строительства объекта) # городской бюджет | # 39 440,2 | # 85 897,3 | # - 5 857,1 | # + 1500,0 | # -2 959,5 | # 35 083,1 | # 82 937,8 |