Приложение № 6  к постановлению

администрации города Благовещенска

от 26.03.2026 № 1442

## 4. Перечень объектов капитального строительства,

приобретаемых объектов недвижимости

| п/п | Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Механизм реализации объекта (новое строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, обоснование инвестиций, строительство "под ключ") | Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта | Наличие утвержденной проектной документации (имеется/отсутствует) | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год | общий объем финансирования, тыс. рублей |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. на ПИР и ПСД/обоснование инвестиций |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальный проект города Благовещенска «Развитие (модернизация) объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Реконструированы спортивные площадки и вспомогательные сооружения, размещённые на территории МУ СОК «Юность» в том числе: | - | - | - | - | Всего по мероприятию за весь период его реализации | 251 784,2 | 251 784,2 | 218 300,0 | 6 800,0 | 26 684,2 | 0,0 | 31 декабря 2029 года |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год | 26 684,2 | 26 684,2 | 0,0 | 0,0 | 26 684,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 год | 225 100,0 | 225 100,0 | 218 300,0 | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Стадион "Юность" | Реконструкция | - | Отсутствует | 526 884,2 | Всего по мероприятию за весь период его реализации | 526 884,2 | 526 884,2 | 436 600,0 | 63 600,0 | 26 684,2 | 0,0 | 31 декабря 2029 года |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год | 26 684,2 | 26 684,2 | 0,0 | 0,0 | 26 684,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 год | 225 100,0 | 225 100,0 | 218 300,0 | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |