Приложение

к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

города Благовещенска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

«Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Формирование комфортной городской среды | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович | | Заместитель мэра города Благовещенска | | |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович | | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич | | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - | | |
| 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» | | |

**2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | | | | | **Признак возрастания**  **/убывания** | **Нарастающий итог** | | | **Информационная система (источник данных)** | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 |
| 1. | Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды | НП, ГП РФ, ФП, ГП АО, РП, МП | единица | 0 | 2023 | 1 | 2 | - | | - | | - | | - | | Возрастающий | да | | На бумажном носителе | | |
| 1.2. | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | НП, ГП РФ, ФП, ГП АО, РП, МП | единица | 0 | 2023 | 4 | 9 | 17 | | 25 | | 33 | | 41 | | Возрастающий | да | | На бумажном носителе | | |

**2.1. Прокси-показатели проекта (отсутствуют)**

**3. План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды | НП, ГП РФ, ФП, ГП АО, РП, МП | единица | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | - | - | 1 |
| 1.2. | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | НП, ГП РФ, ФП, ГП АО, РП, МП | единица | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 4 | 4 | 4 |

**3.1. План достижения показателей проекта в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды | НП, ГП РФ, ФП, ГП АО, РП, МП | единица | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | - | - | 2 |
| 1.2. | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | НП, ГП РФ, ФП, ГП АО, РП, МП | единица | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 9 | 9 | 9 |

**4. Результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Связь показателями проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | единица | 0 | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств. В рамках проекта будут выполнены детские зоны с арт-объектами, зоны общения и спокойного отдыха с беседками, летний кинотеатр, зоны отдыха и созерцания с лежаками, зоны сцены-подиума (в 2025 г – сдача объекта: «Сквер Приемыхова»; в 2026 г – сдача объекта: «Парк 40 лет ВЛКСМ. «Амурский лес») | Обеспечение реализации федерального, ведомственного, регионального проекта (мероприятия результата) федерального, ведомственного, регионального проекта) | Увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды |
| 1.2 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | единица | 0 | 2023 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта администрации города Благовещенска**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | |  |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего (тыс. рублей) | |
| 1 | Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов  победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, всего | 306 848,7 | 157 828,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464 677,0 | |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, (всего) из них: | 306 848,7 | 157 828,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464 677,0 | |
| 1.1.1 ф | Федеральный бюджет | 300 000,0 | 150 000,0 |  |  |  |  | 450 000,0 | |
| 1.1.1.о | Областной бюджет | 3 030,3 | 6 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 280,3 | |
| 1.1.1.м | Местный бюджет | 3 818,4 | 1 578,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 396,7 | |
| 1.2. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, всего | 109 403,0 | 109 483,1 | 104 961,3 | 105 974,2 | 104 473,4 | 104 473,4 | 636 272,5 | |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 109 403,0 | 109 483,1 | 104 961,3 | 105 974,2 | 104 473,4 | 104 473,4 | 636 272,5 | |
| 1.2.1 ф | Федеральный бюджет | 105 059,7 | 104 052,7 | 99 755,2 | 99 668,7 | 99 291,5 | 99 291,5 | 605 796,4 | |
| 1.2.1.о | Областной бюджет | 3 249,3 | 4 335,5 | 4 156,5 | 5 245,7 | 4 137,2 | 4 137,2 | 24 113,5 | |
| 1.2.1.м | Местный бюджет | 1 094,0 | 1 094,9 | 1 049,6 | 1 059,8 | 1 044,7 | 1 044,7 | 6 362,6 | |
| **Итого по проекту «Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)»** | | **416 251,7** | **267 311,4** | **104 961,3** | **105 974,2** | **104 473,4** | **104 473,4** | **1 103 445,4** | |
| в том числе: Федеральный бюджет | | 405 059,7 | 254 052,7 | 99 755,2 | 99 668,7 | 99 291,5 | 99 291,5 | 1 057 119,3 | |
| Областной бюджет | | 6 279,6 | 10 585,5 | 4 156,5 | 5 245,7 | 4 137,2 | 4 137,2 | 34 541,7 | |
| Местный бюджет | | 4 912,4 | 2 673,2 | 1 049,6 | 1 059,8 | 1 044,7 | 1 044,7 | 11 784,4 | |

**6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | 306 848,7 | 306 848,7 | 306 848,7 |
| 2.2. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 109 403,0 |
| Итого: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 848,7 | 306 848,7 | 416 251,7 |

**6.1. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | 157 828,3 | 157 828,3 | 157 828,3 |
| 2.2. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 109 483,1 | 109 483,1 |
| Итого: | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 157 828,3 | 267 311,4 | 267 311,4 |

**7. Дополнительная информация**

**Расчет показателей муниципального проекта «**Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)»

1. Расчет показателя «Увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды».

УКРППВКСКГС = КРППВКСКГС ПП + КРППВКСКГС ОП;

где: УКРППВКСКГС – «Увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной

городской среды»

КРППВКСКГС ПП – «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды

в предыдущем периоде нарастающим итогом»

КРППВКСКГС ОП – «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды

в отчетном периоде»

2. Расчет показателя «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий».

УКБОТ= КБОТ ПП + КБОТ ОП;

где: УКБОТ - «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий»

КБОТ ПП - «Количество благоустроенных общественных территорий в предыдущем периоде нарастающим итогом »

КБОТ ОП – «Количество благоустроенных общественных территорий в отчетном периоде

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

««Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)»

Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, контрольные точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |
| 1. | Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» | 01.01.2025 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 464 677,0 | х | х |
| 1.1. | Результат «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 306 848,7 | х | х |
| 1.1.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 01.02.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | Соглашение | На бумажном носителе |
| 1.1.К2 | Контрольная точка: «Заключен контракт» | х | 01.07.2025 | х | х | х | х | х | х | Контракт | На бумажном носителе |
| 1.1.К3 | Контрольная точка:  «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.04.2025 г» | х | 20.04.2025 | х | х | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 1.1.К4 | Контрольная точка  «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.07.2025 г» | х | 20.07.2025 | х | х | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 1.1.К5 | Контрольная точка «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.10.2025 г» | х | 20.10.2025 | х | х | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 1.1.К6 | Контрольная точка  «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.01.2026 г» | х | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 1.1. | Результат «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 157 828,3 | х | х |
| 1.1.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 01.02.2026 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | Соглашение | На бумажном носителе |
| 1.1.К2 | Контрольная точка:  «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.04.2026 г» | х | 20.04.2026 | х | х | х | х | х | х | Отчет |  |
| 1.1.К3 | Контрольная точка: «Заключен контракт» | х | 01.07.2026 | х | х | х | х | х | х | Контракт | На бумажном носителе |
| 1.1.К4 | Контрольная точка  «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.07.2026 г» | х | 20.07.2026 | х | х | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 1.1.К5 | Контрольная точка «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.10.2026 г» | х | 20.10.2026 | х | х | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 1.1.К6 | Контрольная точка  «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.01.2027 г» | х | 30.12.2026 | х | х | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 1.2. | Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 636 768,4 | х | х |
| 1.2. | Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 109 403,0 | х | х |
| 1.2.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 01.02.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | На бумажном носителе |
| 1.2.К2 | Контрольная точка: «Заключен контракт» | х | 01.04.2025 | х | х | х | х | х | х | Контракт | На бумажном носителе |
| 1.2.К3 | Контрольная точка:  «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.04.2025 г» | х | 20.04.2025 | х | х | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 1.2.К4 | Контрольная точка  «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.07.2025 г» | х | 20.07.2025 | х | х | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 1.2.К5 | Контрольная точка «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.10.2025 г» | х | 20.10.2025 | х | х | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 1.2.К6 | Контрольная точка  «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.01.2026 г» | х | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 1.2. | Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 109 483,1 | х | х |
| 1.2.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 01.02.2026 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | На бумажном носителе |
| 1.2.К2 | Контрольная точка: «Заключен контракт» | х | 01.04.2026 | х | х | х | х | х | х | Контракт | На бумажном носителе |
| 1.2.К3 | Контрольная точка:  «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.04.2025 г» | х | 20.04.2026 | х | х | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 1.2.К4 | Контрольная точка  «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.07.2025 г» | х | 20.07.2026 | х | х | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 1.2.К5 | Контрольная точка «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.10.2025 г» | х | 20.10.2026 | х | х | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 1.2.К6 | Контрольная точка  «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.01.2027 г» | х | 30.12.2026 | х | х | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |