Приложение №1 к постановлению

администрации города Благовещенска

от 21.05.2025 № 2787

**2. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Рудненок Виталий Александрович |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Кирпиков Вадим Александрович  Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2018 – 2024 годы  Этап II: 2025 -2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 2015-2024 годы – 1 478 697,4 тыс. рублей  Этап II: 2025-2030 годы – 4 781 471,4 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/  государственной программой Российской Федерации/  государственной программой Амурской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», целевой показатель «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году»  Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ГП АО, МП | возрастающий | процент | - | 2023 | 29,8 | 33,7 | 38,2 | 42,7 | 47,2 | 50,0 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» | Беляцкая Инна Юрьевна начальник отдела по благоустройству города УЖКХ | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | На бумажном носителе |

**2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году (отсутствуют)**

**3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | | ГП АО, МП | процент | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 29,8 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели / задачи структурного элемента | | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | |
| **1.1** | **Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)»**  (Рудненок Виталий Александрович – куратор) | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) | Срок реализации (2025 -2030) | | | | |
| 1.1.1 | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. | | | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | |
| 1.1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. | | |
| **2.1** | **Муниципальный проект города Благовещенска «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»**  (Рудненок Виталий Александрович – куратор) | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) | | Срок реализации (2025 -2030) | | | |
| 2.1.1 | Доля отремонтированных общественных территорий | | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | | |
| 2.1.2 | Увеличение благоустроенных мест захоронений | | Приведение в нормативное состояние территории  «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» |
| 2.1.3 | Увеличение количества благоустроенных объектов | | Создание условий для массового отдыха жителей города Благовещенска , его эстетического, культурного и спортивного развития, создание зон отдыха административного центра Амурской области, благоустройство дворовых территорий, а также ремонта фасадов зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях административного центра Амурской области |
| 2.1.4 | Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха |
| **3.1** | **Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска»** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель КПМ) | | - | | | |
| 3.1.1 | Доля выполненных мероприятий по благоустройству территории города Благовещенска | | Обеспечение поставки электроэнергии на уличное освещение;  Обустройство дворовых территорий детскими и спортивными площадками, и ограждениями;  Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика;  Надлежащее санитарное состояние улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства, кладбищ;  Повышение надежности, долговечности, качества и эффективности работы сетей наружного освещения. | | | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |

**3. Разделы «Основные положения» и «Финансовое обеспечение»**

**паспортов структурных элементов муниципальной программы**

**3.1. Муниципальный проект**

**«Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)»**

Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Формирование комфортной городской среды | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович | | Заместитель мэра города Благовещенска | | |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович | | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич | | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - | | |
| 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения | | |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, всего» | 306 248,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306 248,7 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 306 248,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306 248,7 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 300 000,0 |  |  |  |  |  | 300 000,0 |
| 1.1.1.о | Областной бюджет | 3 030,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 030,3 |
| 1.1.1.м | Местный бюджет | 3 218,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 218,4 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, всего | 113 495,3 | 108 975,9 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 640 364,8 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 113 495,3 | 108 975,9 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 640 364,8 |
| 1.2.1.ф | Федеральный бюджет | 108 989,6 | 103 570,7 | 99 291,5 | 99 291,5 | 99 291,5 | 99 291,5 | 609 726,3 |
| 1.2.1.о | Областной бюджет | 3 370,8 | 4 315,4 | 4 137,2 | 4 137,2 | 4 137,2 | 4 137,2 | 24 235,0 |
| 1.2.1.м | Местный бюджет | 1 134,9 | 1 089,8 | 1 044,7 | 1 044,7 | 1 044,7 | 1 044,7 | 6 403,5 |
| **Итого по проекту "Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)"** | | **419 744,0** | **108 975,9** | **104 473,4** | **104 473,4** | **104 473,4** | **104 473,4** | **946 613,5** |
| в том числе: федеральный бюджет | | 408 989,6 | 103 570,7 | 99 291,5 | 99 291,5 | 99 291,5 | 99 291,5 | 909 726,3 |
| областной бюджет | | 6 401,1 | 4 315,4 | 4 137,2 | 4 137,2 | 4 137,2 | 4 137,2 | 27 265,3 |
| местный бюджет | | 4 353,3 | 1 089,8 | 1 044,7 | 1 044,7 | 1 044,7 | 1 044,7 | 9 621,9 |

**3.3. Комплекс процессных мероприятий**

**«Организация работ по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска»**

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» |

|  |
| --- |
| Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |  | **Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по повышению благоустроенности территории города Благовещенска» (всего), в том числе:** | **687 222,7** | **534 744,7** | **545 298,3** | **565 019,7** | **587 620,6** | **611 125,3** | **3 531 031,3** | |  | Муниципальный бюджет, из них: | 687 222,7 | 534 744,7 | 545 298,3 | 565 019,7 | 587 620,6 | 611 125,3 | 3 531 031,3 | |  | Местный бюджет | 687 222,7 | 534 744,7 | 545 298,3 | 565 019,7 | 587 620,6 | 611 125,3 | 3 531 031,3 | | 1.1. | Мероприятие (результат) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 23 746,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 746,5 | | 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 23 746,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 746,5 | | 1.1.1.м. | Местный бюджет | 23 746,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 746,5 | | 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям» | 332,5 | 350,0 | 350,0 | 364,0 | 378,6 | 393,7 | 2 168,8 | | 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 332,5 | 350,0 | 350,0 | 364,0 | 378,6 | 393,7 | 2 168,8 | | 1.2.1.м. | Местный бюджет | 332,5 | 350,0 | 350,0 | 364,0 | 378,6 | 393,7 | 2 168,8 | | 1.3. | Мероприятие (результат) «Подбор, вывоз и обезвреживание биологических отходов» | 249,0 | 312,0 | 324,5 | 337,5 | 351,0 | 365,0 | 1 939,0 | | 1.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 249,0 | 312,0 | 324,5 | 337,5 | 351,0 | 365,0 | 1 939,0 | | 1.3.1.м. | Местный бюджет | 249,0 | 312,0 | 324,5 | 337,5 | 351,0 | 365,0 | 1 939,0 | | 1.4. | Мероприятие (результат) «Оформление и оборудование территорий общего пользования города Благовещенска к празднованию Нового года» | 30 000,0 | 31 200,0 | 32 448,0 | 33 745,9 | 35 095,8 | 36 499,6 | 198 989,3 | | 1.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 30 000,0 | 31 200,0 | 32 448,0 | 33 745,9 | 35 095,8 | 36 499,6 | 198 989,3 | | 1.4.1.м. | Местный бюджет | 30 000,0 | 31 200,0 | 32 448,0 | 33 745,9 | 35 095,8 | 36 499,6 | 198 989,3 | | 1.5. | Мероприятие (результат) «Проведение лабораторных и инструментальных исследований воды и почвы на водных объектах городского округа» | 1 641,1 | 187,2 | 194,7 | 202,5 | 210,6 | 219,0 | 2 655,1 | | 1.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1 641,1 | 187,2 | 194,7 | 202,5 | 210,6 | 219,0 | 2 655,1 | | 1.5.1.м. | Местный бюджет | 1 641,1 | 187,2 | 194,7 | 202,5 | 210,6 | 219,0 | 2 655,1 | | 1.6. | Мероприятие (результат) «Вывоз самовольно установленных объектов движимого имущества и бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств» | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 120,0 | 3 244,8 | 3 374,6 | 18 739,4 | | 1.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 120,0 | 3 244,8 | 3 374,6 | 18 739,4 | | 1.6.1.м. | Местный бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 120,0 | 3 244,8 | 3 374,6 | 18 739,4 | | 1.7. | Мероприятие (результат) «Содержание и обслуживание средств видеонаблюдения общественных территорий» | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | | 1.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | | 1.7.1.м. | Местный бюджет | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | | 1.8. | Мероприятие (результат) «Акарицидная обработка общественных территорий» | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 114,4 | 119,0 | 123,7 | 677,1 | | 1.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 114,4 | 119,0 | 123,7 | 677,1 | | 1.8.1.м. | Местный бюджет | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 114,4 | 119,0 | 123,7 | 677,1 | | 1.9. | Мероприятие (результат) «Приобретение, установка и обслуживание биоакустической системы отпугивателей птиц» | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | | 1.9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | | 1.9.1.м. | Местный бюджет | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | | 1.10. | Мероприятие (результат) «Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска» | 256 430,9 | 269 235,3 | 278 213,4 | 289 341,9 | 300 915,6 | 312 952,2 | 1 707 089,3 | | 1.10.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 256 430,9 | 269 235,3 | 278 213,4 | 289 341,9 | 300 915,6 | 312 952,2 | 1 707 089,3 | | 1.10.1.м. | Местный бюджет | 256 430,9 | 269 235,3 | 278 213,4 | 289 341,9 | 300 915,6 | 312 952,2 | 1 707 089,3 | | 1.11. | Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений» | 20 010,1 | 2 010,1 | 2 010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 030,3 | | 1.11.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 20 010,1 | 2 010,1 | 2 010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 030,3 | | 1.11.1.м. | Местный бюджет | 20 010,1 | 2 010,1 | 2 010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 030,3 | | 1.12. | Мероприятие (результат) «Обновление зеленой зоны города Благовещенска» | 118 187,2 | 21 988,0 | 21 988,0 | 22 867,5 | 23 782,2 | 24 733,5 | 233 546,4 | | 1.12.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 118 187,2 | 21 988,0 | 21 988,0 | 22 867,5 | 23 782,2 | 24 733,5 | 233 546,4 | | 1.12.1.м. | Местный бюджет | 118 187,2 | 21 988,0 | 21 988,0 | 22 867,5 | 23 782,2 | 24 733,5 | 233 546,4 | | 1.13. | Мероприятие (результат) «Уборка несанкционированных свалок» | 24 444,8 | 20 582,9 | 20 582,9 | 21 406,2 | 22 262,5 | 23 153,0 | 132 432,3 | | 1.13.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 24 444,8 | 20 582,9 | 20 582,9 | 21 406,2 | 22 262,5 | 23 153,0 | 132 432,3 | | 1.13.1.м. | Местный бюджет | 24 444,8 | 20 582,9 | 20 582,9 | 21 406,2 | 22 262,5 | 23 153,0 | 132 432,3 | | 1.14. | Мероприятие (результат) «Содержание и уборка улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства» | 189 048,5 | 180 401,3 | 180 708,8 | 187 937,2 | 195 454,6 | 203 272,8 | 1 136 823,2 | | 1.14.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 189 048,5 | 180 401,3 | 180 708,8 | 187 937,2 | 195 454,6 | 203 272,8 | 1 136 823,2 | | 1.14.1.м. | Местный бюджет | 189 048,5 | 180 401,3 | 180 708,8 | 187 937,2 | 195 454,6 | 203 272,8 | 1 136 823,2 | | 1.15. | Мероприятие (результат) «Организация и содержание мест захоронения» | 6 177,6 | 5 367,9 | 5 367,9 | 5 582,6 | 5 805,9 | 6 038,2 | 34 340,1 | | 1.15.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 6 177,6 | 5 367,9 | 5 367,9 | 5 582,6 | 5 805,9 | 6 038,2 | 34 340,1 | | 1.15.1.м. | Местный бюджет | 6 177,6 | 5 367,9 | 5 367,9 | 5 582,6 | 5 805,9 | 6 038,2 | 34 340,1 | | 1.16. | Мероприятие (результат) «Орнитологические исследования» | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 | | 1.16.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 | | 1.16.1.м. | Местный бюджет | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 | | 1.17. | Мероприятие (результат) «Приобретение оборудования для обустройства пляжей» | 1 846,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 846,7 | | 1.17.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1 846,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 846,7 | | 1.17.1.м. | Местный бюджет | 1 846,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 846,7 | | 1.18. | Мероприятие (результат) «Перенос шкафа управления освещением МКД по ул. Горького,147» | 68,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,5 | | 1.18.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 68,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,5 | | 1.18.1.м. | Местный бюджет | 68,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,5 | | 1.19. | Мероприятие (результат) «Содержание санитарной службы» | 9 796,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 796,3 | | 1.19.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 9 796,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 796,3 | | 1.19.1.м | Местный бюджет | 9 796,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 796,3 | | 1.20. | Мероприятие (результат) «Проведение общегородского конкурса «Фестиваль цветов «Город в цвете» | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 020,0 | | 1.20.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 020,0 | | 1.20.1.м. | Местный бюджет | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 020,0 | |