Приложение

к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

города Благовещенска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Организация работ по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска»**

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович , начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» |

**1. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование по­казателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа­теля | Единица из­мерения (по ОКЕИ) | Базовое значе­ние | | Значение показателей по годам | | | | | | | | Ответствен­ный за дости­жение пока­зателя | Информа­ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 14 | 15 |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выполненных мероприятий по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию натерритории города Благовещенска от предусмотренных планом | возрастание | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | Начальник отдела по благоустройству управления жилищно-коммунального хозяйства Беляцкая И.Ю. | | На бумажном носителе |

**2.1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий (отсутствуют)**

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | Фев. | Март | апр. | Май | июнь | июль | авг. | Сен. | Окт. | Ноя. |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выполненных мероприятий по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска от предусмотренных планом | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

**3. 1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году**

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | Фев. | Март | апр. | Май | июнь | июль | авг. | Сен. | Окт. | Ноя. |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выполненных мероприятий по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска от предусмотренных планом | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Тип мероприятий (результата) | | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов» №1 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (2025 г. -установка МАФ – 32 шт., устройство водоотведения по ул. Трудовая, 209, обустройство парковки МКД по ул. Островского, 251, устройство ливневой канализации МКД по ул.Ленина,148, ремонт ливневой канализации МКД по ул. Октябрьская, 233/1. 2026 г. - установка МАФ – 26 шт) | штука | - | 2023 | 36 | 26 | 26 | 26 | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям» №2 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Количество технологических присоединений к электрическим сетям | штука | 12 | 2023 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Осуществлен подбор, вывоз и обезвреживание биологических отходов»№ 3 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Объем обезвреженных биологических отходов | килограмм | 1049 | 2023 | 496,3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по оформлению и оборудованию территорий общего пользования города Благовещенска к празднованию Нового года» №4 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Организация работ по оформлению города Благовещенска к празднованию Нового года | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Проведены лабораторные и инструментальные исследования воды и почвы на водных объектах городского округа»№5 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Количество проводимых исследований | штука | 24 | 2023 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Вывезены самовольно установленные объекты движимого имущества и бесхозяйные, разукомплектованные транспортные средства» №6 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Количество вывезенных объектов | штука | 50 | 2023 | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.7 | Мероприятие (результат) «Содержание и обслуживание средств видеонаблюдения общественных территорий» №7 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Количество общественных территорий | единица | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Мероприятие (результат) «Проведена акарицидная обработка общественных территорий» №8 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Площадь обрабатываемой территории | тысяча квадратных метров | 138,6 | 2023 | 138,6 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 |
| 1.9 | Мероприятие (результат) «Приобретены, установлены и осуществлено обслуживание биоакустической системы отпугивателей птиц» №9 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Количество приобретенного, установленного, обслуживаемого оборудования | штука |  | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.10 | Мероприятие (результат) «Обеспечено возмещение затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска» №10 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Процент горения светильников в установках наружного освещения | процент | - | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.11 | Мероприятие (результат) «Обеспечены мероприятия по сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений» №11 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Общая площадь ликвидированных (снесенных) объектов аварийного жилищного фонда | квадратный метр | 915,0 | 2023 | 4 570,3 | 5 562,6 | 445,0 | **-** | **-** | **-** |
| 1.12 | Мероприятие (результат) «Обновлена зеленая зона города Благовещенска» №12 | Оказание услуг (выполнение работ) | | Выполнение перечня работ по озеленению, предусмотренных муниципальным заданием (МБУ ГСТК) | | процент | - | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.13 | Мероприятие (результат) «Выполнена уборка несанкционированных свалок» №13 | Оказание услуг (выполнение работ) | | Выполнение перечня работ по уборке несанкционированных свалок, предусмотренных муниципальным заданием (МБУ ГСТК) | | процент | - | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.14 | Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание и уборка улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства» №14 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Выполнение перечня работ по содержанию и уборке улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства (МБУ ГСТК) | процент | - | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.15 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по организации и содержанию мест захоронения» №15 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Выполнение перечня работ по муниципальному заданию | процент | - | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.16 | Мероприятие (результат) «Проведены орнитологические исследования» №16 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Количество заключений о результатах выполнения работ | штука | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.17 | Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование для обустройства пляжей» №17 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Количество приобретенного оборудования для обустройства пляжей | штука | - | 2023 | 112 | - | - | - | - | - |
| 1.18 | Мероприятие (результат) «Перенос шкафа управления освещением МКД по ул. Горького,147» | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Количество перенесенных устройств | штука | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.19 | Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание санитарной службы (транспортировка тел (останков) умерших (погибших) от места их смерти в медицинские организации (морги))» | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Предоставление субсидии МБУ «ГСТК» на иные цели: транспортировка тел (останков) умерших погибших от места их смерти в медицинские организации (морги), в количестве (в соответствии с Порядком, утвержденным приказом управления ЖКХ города Благовещенска от 10.10.2024 № 55) | тело | - | 2023 | 1252 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 1.20 | Мероприятие (результат) «Проведен общегородской конкурс «Фестиваль цветов «Город в цвете» | | Выплаты физическим лицам | | Награждение победителей по номинациям, в количестве (в соответствии с Положением, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 10.04.2025 № 1992) | единица | - | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 1.21 | Мероприятие (результат) «Установлены и демонтированы опоры наружного освещения» | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Количество установленных и демонтированных временных опор | штука | - | 2024 | 108 | 30 | - | - | - | - |
| 1.22 | Мероприятие (результат) «Приобретен и установлен модульный туалет» | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Количество приобретенных объектов, необходимых для организации общегородских мероприятий в зимний период | единица | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.23 | Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование и материалы для отпугивания пернатых» | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Количество приобретенного оборудования и материалов(фонарь-5 шт., устройство пусковое Сигнал-10 шт., патрон сигнальный резьбовой-60 шт., патрон звуковой резьбовой-60 шт.) | единица | - | 2024 | 135 | - | - | - | - | - |
| 1.24 | Мероприятие (результат) «Выполнено озеленение территории города Благовещенска» | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Выполнение перечня работ по озеленению, предусмотренных муниципальным заданием (МБУ ГСТК) | процент | - | 2025 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.25 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по расчистке и дноуглублению открытого участка русла р.Бурхановка» | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Предоставление субсидии МБУ «ГСТК» на иные цели: предотвращение аварийной ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации (в соответствии с Порядком, утвержденным приказом управления ЖКХ города Благовещенска от 10.10.2024 № 55) | километр | - | 2025 | - | 0,945 | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска» (всего), в том числе:** | **873 890,5** | **763 446,5** | **752 458,0** | **768 195,5** | **771 001,0** | **801 841,3** | **4 730 832,8** |
|  | Муниципальный бюджет, из них: | 873 890,5 | 763 446,5 | 752 458,0 | 768 195,5 | 771 001,0 | 801 841,3 | 4 730 832,8 |
|  | Местный бюджет | 873 890,5 | 763 446,5 | 752 458,0 | 768 195,5 | 771 001,0 | 801 841,3 | 4 730 832,8 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов» | 26 056,1 | 25 904,0 | 25 439,0 | 25 439,0 | 0,0 | 0,0 | 102 838,1 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 26 056,1 | 25 904,0 | 25 439,0 | 25 439,0 | 0,0 | 0,0 | 102 838,1 |
| 1.1.1.м. | Местный бюджет | 26 056,1 | 25 904,0 | 25 439,0 | 25 439,0 | 0,0 | 0,0 | 102 838,1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям» | 374,5 | 332,5 | 332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 039,5 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 374,5 | 332,5 | 332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 039,5 |
| 1.2.1.м. | Местный бюджет | 374,5 | 332,5 | 332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 039,5 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Осуществлен подбор, вывоз и обезвреживание биологических отходов» | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 259,0 | 269,4 | 1 524,4 |
| 1.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 259,0 | 269,4 | 1 524,4 |
| 1.3.1.м. | Местный бюджет | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 259,0 | 269,4 | 1 524,4 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по оформлению и оборудованию территорий общего пользования города Благовещенска к празднованию Нового года» | 112 810,0 | 28 701,2 | 28 701,2 | 28 701,2 | 29 849,2 | 31 043,2 | 259 806,0 |
| 1.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 112 810,0 | 28 701,2 | 28 701,2 | 28 701,2 | 29 849,2 | 31 043,2 | 259 806,0 |
| 1.4.1.м. | Местный бюджет | 112 810,0 | 28 701,2 | 28 701,2 | 28 701,2 | 29 849,2 | 31 043,2 | 259 806,0 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Проведены лабораторные и инструментальные исследования воды и почвы на водных объектах городского округа» | 824,6 | 1 077,0 | 1 077,0 | 1 077,0 | 1 120,1 | 1 164,9 | 6 340,6 |
| 1.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 824,6 | 1 077,0 | 1 077,0 | 1 077,0 | 1 120,1 | 1 164,9 | 6 340,6 |
| 1.5.1.м. | Местный бюджет | 824,6 | 1 077,0 | 1 077,0 | 1 077,0 | 1 120,1 | 1 164,9 | 6 340,6 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Вывезены самовольно установленные объекты движимого имущества и бесхозяйные, разукомплектованные транспортные средства» | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 120,0 | 3 244,8 | 18 364,8 |
| 1.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 120,0 | 3 244,8 | 18 364,8 |
| 1.6.1.м. | Местный бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 120,0 | 3 244,8 | 18 364,8 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Содержание и обслуживание средств видеонаблюдения общественных территорий» | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,8 |
| 1.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,8 |
| 1.7.1.м. | Местный бюджет | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,8 |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Проведена акарицидная обработка общественных территорий» | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,0 | 108,2 | 607,4 |
| 1.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,0 | 108,2 | 607,4 |
| 1.8.1.м. | Местный бюджет | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,0 | 108,2 | 607,4 |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Приобретены, установлены и осуществлено обслуживание биоакустической системы отпугивателей птиц» | 315,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 332,8 | 346,1 | 1 953,9 |
| 1.9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 315,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 332,8 | 346,1 | 1 953,9 |
| 1.9.1.м. | Местный бюджет | 315,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 332,8 | 346,1 | 1 953,9 |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Обеспечено возмещение затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска» | 275 024,2 | 322 196,5 | 336 365,6 | 344 365,5 | 358 140,1 | 372 465,7 | 2 008 557,6 |
| 1.10.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 275 024,2 | 322 196,5 | 336 365,6 | 344 365,5 | 358 140,1 | 372 465,7 | 2 008 557,6 |
| 1.10.1.м. | Местный бюджет | 275 024,2 | 322 196,5 | 336 365,6 | 344 365,5 | 358 140,1 | 372 465,7 | 2 008 557,6 |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Обеспечены мероприятия по сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений» | 20 002,7 | 20 010,1 | 2 010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 022,9 |
| 1.11.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 20 002,7 | 20 010,1 | 2 010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 022,9 |
| 1.11.1.м. | Местный бюджет | 20 002,7 | 20 010,1 | 2 010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 022,9 |
| 1.12. | Мероприятие (результат) «Обновлена зеленая зона города Благовещенска» | 118 187,2 | 19 725,8 | 19 725,8 | 19 725,8 | 67 314,8 | 70 007,4 | 314 686,8 |
| 1.12.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 118 187,2 | 19 725,8 | 19 725,8 | 19 725,8 | 67 314,8 | 70 007,4 | 314 686,8 |
| 1.12.1.м. | Местный бюджет | 118 187,2 | 19 725,8 | 19 725,8 | 19 725,8 | 67 314,8 | 70 007,4 | 314 686,8 |
| 1.13. | Мероприятие (результат) «Выполнена уборка несанкционированных свалок» | 74 250,5 | 26 982,4 | 26 982,4 | 26 982,4 | 28 016,7 | 29 137,4 | 212 351,8 |
| 1.13.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 74 250,5 | 26 982,4 | 26 982,4 | 26 982,4 | 28 016,7 | 29 137,4 | 212 351,8 |
| 1.13.1.м. | Местный бюджет | 74 250,5 | 26 982,4 | 26 982,4 | 26 982,4 | 28 016,7 | 29 137,4 | 212 351,8 |
| 1.14. | Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание и уборка улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства» | 214 224,5 | 231 789,8 | 224 845,6 | 233 506,3 | 242 846,6 | 252 560,5 | 1 399 773,3 |
| 1.14.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 214 224,5 | 231 789,8 | 224 845,6 | 233 506,3 | 242 846,6 | 252 560,5 | 1 399 773,3 |
| 1.14.1.м. | Местный бюджет | 214 224,5 | 231 789,8 | 224 845,6 | 233 506,3 | 242 846,6 | 252 560,5 | 1 399 773,3 |
| 1.15. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по организации и содержанию мест захоронения» | 9 877,7 | 24 225,8 | 25 326,9 | 26 251,3 | 27 301,4 | 28 393,5 | 141 376,6 |
| 1.15.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 9 877,7 | 24 225,8 | 25 326,9 | 26 251,3 | 27 301,4 | 28 393,5 | 141 376,6 |
| 1.15.1.м. | Местный бюджет | 9 877,7 | 24 225,8 | 25 326,9 | 26 251,3 | 27 301,4 | 28 393,5 | 141 376,6 |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Проведены орнитологические исследования» | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 |
| 1.16.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 |
| 1.16.1.м. | Местный бюджет | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 |
| 1.17. | Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование для обустройства пляжей» | 1 218,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 218,8 |
| 1.17.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1 218,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 218,8 |
| 1.17.1.м. | Местный бюджет | 1 218,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 218,8 |
| 1.18. | Мероприятие (результат) «Перенос шкафа управления освещением МКД по ул. Горького,147» | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,8 |
| 1.18.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,8 |
| 1.18.1.м. | Местный бюджет | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,8 |
| 1.19. | Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание санитарной службы (транспортировка тел (останков) умерших (погибших) от места их смерти в медицинские организации (морги))» | 9 796,3 | 11 380,4 | 11 962,9 | 12 458,0 | 12 596,3 | 13 100,2 | 71 294,1 |
| 1.19.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 9 796,3 | 11 380,4 | 11 962,9 | 12 458,0 | 12 596,3 | 13 100,2 | 71 294,1 |
| 1.19.1.м | Местный бюджет | 9 796,3 | 11 380,4 | 11 962,9 | 12 458,0 | 12 596,3 | 13 100,2 | 71 294,1 |
| 1.20. | Мероприятие (результат) «Проведен общегородской конкурс «Фестиваль цветов «Город в цвете» | 1 266,5 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | 4 326,5 |
| 1.20.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1 266,5 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | 4 326,5 |
| 1.20.1.м. | Местный бюджет | 1 266,5 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | 4 326,5 |
| 1.21. | Мероприятие (результат) «Установлены и демонтированы опоры наружного освещения» | 3 215,1 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 815,1 |
| 1.21.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3 215,1 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 815,1 |
| 1.21.1.м. | Местный бюджет | 3 215,1 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 815,1 |
| 1.22. | Мероприятие (результат) «Приобретен и установлен модульный туалет» | 2 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 030,0 |
| 1.22.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 2 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 030,0 |
| 1.22.1.м. | Местный бюджет | 2 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 030,0 |
| 1.23. | Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование и материалы для отпугивания пернатых» | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |
| 1.23.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |
| 1.23.1.м. | Местный бюджет | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |
| 1.24. | Мероприятие (результат) «Выполнено озеленение территории города Благовещенска» | 0,0 | 43 832,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 133 832,0 |
| 1.24.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 43 832,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 133 832,0 |
| 1.24.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 43 832,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 133 832,0 |
| 1.25. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по расчистке и дноуглублению открытого участка русла р.Бурхановка» | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 1.25.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 1.25.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения администрации города Благовещенска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» | | | | |
| Мероприятие (результат) «Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов» №1 | **-** | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Мероприятие (результат) «Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов» №1 в 2025 году | **-** | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 1.1.  «Заключен муниципальный контракт (устройство водоотведения по ул.Трудовая, 209, обустройство парковки МКД по ул.Островского, 251)» | 29.05.2025 | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | Контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2.  «Приняты выполненные работы (устройство водоотведения по ул.Трудовая, 209, обустройство парковки МКД по ул.Островского, 251)» | 11.08.2025 | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3.  «Заключен муниципальный контракт (устройство ливневой канализации МКД по ул.Ленина,148)» | 25.07.2025 | Контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4.  «Приняты выполненные работы (устройство ливневой канализации МКД по ул.Ленина,148)» | 25.09.2025 | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5.  «Заключен муниципальный контракт  (ремонт ливневой канализации МКД по ул. Октябрьская, 233/1) | 11.08.2025 | Контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.6.  «Приняты выполненные работы (ремонт ливневой канализации МКД по ул. Октябрьская, 233/1)» | 30.09.2025 | Акт |  |
| Контрольная точка 1.7.  «Подготовлено тех. задание и заключен контракт (МАФ)» | 01.10.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.8.  «Приняты выполненные работы (МАФ)» | 30.10.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов» №1 в 2026 году | **-** | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 1.1.  «Подготовлено тех. задание и заключен контракт (МАФ)» | 01.10.2026 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2.  «Осуществлен контроль качества работ Заказчиком» | 15.10.2026 | Промежуточный акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3.  «Приняты выполненные работы (МАФ)» | 30.10.2026 | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4.  «Работы оплачены» | 20.11.2026 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям»№ 2 | - | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям»№ 2 в 2025 году | - | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Контрольная точка 2.1.  «Получены коммерческие предложения» | 15.02.2025 | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 01.03.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3.  «Работы выполнены» | 01.04.2025 | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4.  «Работы оплачены» | 15.05.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям»№ 2 в 2026 году | - | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Контрольная точка 2.1.  «Получены коммерческие предложения» | 15.02.2026 | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 01.03.2026 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3.  «Работы выполнены» | 01.04.2026 | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4.  «Работы оплачены» | 15.05.2026 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен подбор, вывоз и обезвреживание биологических отходов»№ 3 | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | - |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен подбор, вывоз и обезвреживание биологических отходов»№ 3 в 2025 году | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | **-** |  |
| Контрольная точка 3.1.  «Получены коммерческие предложения» | 15.01.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 20.02.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3.  «Работы выполнены» | 25.12.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4.  «Работы оплачены» | 30.12.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен подбор, вывоз и обезвреживание биологических отходов»№ 3 в 2026 году | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | **-** |  |
| Контрольная точка 3.1.  «Получены коммерческие предложения» | 15.01.2026 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 20.02.2026 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3.  «Работы выполнены» | 25.12.2026 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4.  «Работы оплачены» | 30.12.2026 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Выполнены работы по оформлению и оборудованию территорий общего пользования города Благовещенска к празднованию Нового года» №4 | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | - |
| Мероприятие (результат) «Выполнены работы по оформлению и оборудованию территорий общего пользования города Благовещенска к празднованию Нового года» №4 в 2025 году | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Контрольная точка 4.1. «Опубликован план график» | 15.09.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | План график | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2.  «Заключен договор» | 01.11.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3.  «Приняты выполненные работы» | 20.12.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.  «Работы оплачены» | 28.12.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Выполнены работы по оформлению и оборудованию территорий общего пользования города Благовещенска к празднованию Нового года» №4 в 2026 году | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Контрольная точка 4.1. «Опубликован план график» | 15.09.2026 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | План график | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2.  «Заключен договор» | 01.11.2026 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3.  «Приняты выполненные работы» | 20.12.2026 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.  «Работы оплачены» | 28.12.2026 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Проведены лабораторные и инструментальные исследования воды и почвы на водных объектах городского округа»№5 | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | - |
| Мероприятие (результат) «Проведены лабораторные и инструментальные исследования воды и почвы на водных объектах городского округа»№5 в 2025 году | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | - |
| Контрольная точка 5.1.  «Получены коммерческие предложения» | 01.02.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 01.04.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.3.  «Работы выполнены» | 30.06.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.4.  «Работы оплачены» | 10.07.2025 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Проведены лабораторные и инструментальные исследования воды и почвы на водных объектах городского округа»№5 в 2026 году | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | - |
| Контрольная точка 5.1.  «Получены коммерческие предложения» | 01.02.2026 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 01.04.2026 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.3.  «Работы выполнены» | 30.06.2026 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.4.  «Работы оплачены» | 10.07.2026 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Вывезены самовольно установленные объекты движимого имущества и бесхозяйные, разукомплектованные транспортные средства» №6 | - | Зайцев В.В. консультант управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | - |
| Мероприятие (результат) «Вывезены самовольно установленные объекты движимого имущества и бесхозяйные, разукомплектованные транспортные средства» №6 в 2025 году | - | Зайцев В.В. консультант управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | - |
| Контрольная точка 6.1.  «Опубликован план график» | 01.02.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | План график | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.2.  «Объявлена процедура» | 01.03.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Извещение | ЕИС |
| Контрольная точка 6.3.  «Заключен договор» | 08.04.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.4.  «Приняты выполненные работы» | 20.12.2025 | Зайцев В.В. консультант управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.5.  «Работы оплачены» | 28.12.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Вывезены самовольно установленные объекты движимого имущества и бесхозяйные, разукомплектованные транспортные средства» №6 в 2026 году | - | Зайцев В.В. консультант управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | - |
| Контрольная точка 6.1.  «Опубликован план график» | 01.02.2026 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | План график | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.2.  «Объявлена процедура» | 01.03.2026 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Извещение | ЕИС |
| Контрольная точка 6.3.  «Заключен договор» | 08.04.2026 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.4.  «Приняты выполненные работы» | 20.12.2026 | Зайцев В.В. консультант управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.5.  «Работы оплачены» | 28.12.2026 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Содержание и обслуживание средств видеонаблюдения общественных территорий» №7 | - | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | - | - |
| Контрольная точка 7.1.  «Получены коммерческие предложения» | 01.03.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 01.04.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.3.  «Работы выполнены» | 31.11.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.4.  «Работы оплачены» | 15.12.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Проведена акарицидная обработка общественных территорий» №8 | - | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | - | - |
| Мероприятие (результат) «Проведена акарицидная обработка общественных территорий» №8 в 2025 году | - | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | - | - |
| Контрольная точка 8.1.  «Получены коммерческие предложения» | 01.02.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела по озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.2  «Заключен муниципальный контракт» | 15.03.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.3.  «Работы выполнены» | 30.04.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.4.  «Работы оплачены» | 15.05.2025 | Зетрин П.В. руководитель сектора финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Проведена акарицидная обработка общественных территорий» №8 в 2026 году | - | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | - | - |
| Контрольная точка 8.1.  «Получены коммерческие предложения» | 01.02.2026 | Куловеров В.В. начальник отдела по озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.2  «Заключен муниципальный контракт» | 15.03.2026 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.3.  «Работы выполнены» | 30.04.2026 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.4.  «Работы оплачены» | 15.05.2026 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Приобретены, установлены и осуществлено обслуживание биоакустической системы отпугивателей птиц» №9 |  | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Мероприятие (результат) «Приобретены, установлены и осуществлено обслуживание биоакустической системы отпугивателей птиц» №9 в 2025 году |  | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Контрольная точка 9.1.  «Получены коммерческие предложения» | 01.05.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 01.07.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.3.  «Работы выполнены» | 01.10.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.4.  «Работы оплачены» | 15.11.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Приобретены, установлены и осуществлено обслуживание биоакустической системы отпугивателей птиц» №9 в 2026 году |  | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Контрольная точка 9.1.  «Получены коммерческие предложения» | 01.05.2026 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 01.07.2026 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.3.  «Работы выполнены» | 01.10.2026 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.4.  «Работы оплачены» | 15.11.2026 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено возмещение затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска» №10 | - | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено возмещение затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска» №10 в 2025 году | - | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 10.1.  Осуществлена оплата за 4 квартал 2024 г» | 25.01.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.2.  «Осуществлена оплата за 1 квартал 2025 г» | 25.04.2025 | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.3 «Осуществлена оплата за 2 квартал 2025 г» | 25.07.2025 | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.4.  «Осуществлена оплата за 3 квартал 2025 г» | 25.10.2025 | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено возмещение затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска» №10 в 2026 году | - | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 10.1.  Осуществлена оплата за 4 квартал 2025 г» | 25.01.2026 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.2.  «Осуществлена оплата за 1 квартал 2026 г» | 25.04.2026 | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.3 «Осуществлена оплата за 2 квартал 2026 г» | 25.07.2026 | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.4.  «Осуществлена оплата за 3 квартал 2026 г» | 25.10.2026 | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены мероприятия по сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений» № 11. | **-** | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены мероприятия по сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений» № 11 в 2025 году | **-** | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 11.1.  «Принято решение о сносе, демонтаже зданий, строений, сооружений» | 01.10.2025 | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Служебная записка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.2.  «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по  сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений» | 30.10.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.3.  «Принято решение о подготовке проекта организации сноса (ПОС)» | 01.11.2025 | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Служебная записка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.4.  «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПОС» | 15.11.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.5.  «Приняты выполненные работы (снос и ПОСы)» | 15.12.2025 | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.6.  «Работы оплачены» | 25.12.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены мероприятия по сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений» № 11 в 2026 году | **-** | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 11.1.  «Принято решение о сносе, демонтаже зданий, строений, сооружений» | 01.10.2026 | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Служебная записка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.2.  «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по  сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений» | 30.10.2026 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.3.  «Принято решение о подготовке проекта организации сноса (ПОС)» | 01.11.2026 | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Служебная записка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.4.  «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПОС» | 15.11.2026 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.5.  «Приняты выполненные работы (снос и ПОСы)» | 15.12.2026 | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.6.  «Работы оплачены» | 25.12.2026 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обновлена зеленая зона города Благовещенска» № 12 | **-** | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | - |
| Мероприятие (результат) «Обновлена зеленая зона города Благовещенска» № 12 в 2025 году | **-** | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | - |
| Контрольная точка 12.1.  «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг и выполнение работ» | 17.01.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 12.2.  «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 17.01.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 12.3.  «Заключено Соглашение между управлением образования и образовательными учреждениями на предоставление субсидии на иные цели | 31.07.2025 | Авдеева Е.Л начальник отдела планово-экономического отдела управления образования города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 12.4.  «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которого является субсидия на иные цели» | 14.10.2025 | Герасимчук Т.А. начальник отделабухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 12.5. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 12.6. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 31.12.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обновлена зеленая зона города Благовещенска» № 12 в 2026 году | **-** | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | - |
| Контрольная точка 12.1.  «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг и выполнение работ» | 17.01.2026 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 12.2.  «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 17.01.2026 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 12.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2026 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 12.4. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 31.12.2026 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Выполнена уборка несанкционированных свалок» №13 | **-** | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Мероприятие (результат) «Выполнена уборка несанкционированных свалок» №13 в 2025 году | **-** | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 13.1.  «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг и выполнение работ» | 17.01.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 13.2.  «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 17.01.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 13.3.  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 13.4. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 31.12.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Выполнена уборка несанкционированных свалок» №13 в 2026 году | **-** | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 13.1.  «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг и выполнение работ» | 17.01.2026 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 13.2.  «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 17.01.2026 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 13.3.  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2026 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 13.4. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 31.12.2026 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание и уборка улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства» №14 | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание и уборка улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства» №14 в 2025 году | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 14.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг и выполнение работ» | 17.01.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 14.2. «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 17.01.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 14.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 14.4. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 31.12.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание и уборка улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства» №14 в 2026 году | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 14.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг и выполнение работ» | 17.01.2026 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 14.2. «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 17.01.2026 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 14.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2026 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 14.4. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 31.12.2026 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Выполнены работы по организации и содержанию мест захоронения» №15 | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Мероприятие (результат) «Выполнены работы по организации и содержанию мест захоронения» №15 в 2025 году | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 15.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг и выполнение работ» | 17.01.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.2. «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 17.01.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.4. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 31.12.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Выполнены работы по организации и содержанию мест захоронения» №15 в 2026 году | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 15.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг и выполнение работ» | 17.01.2026 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.2. «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 17.01.2026 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2026 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.4. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 31.12.2026 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Орнитологические исследования» № 16 | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 16.1.  «Проведено обследование объекта» | 30.06.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 16.2. «Предоставлено заключение о результатах выполнения работ» | 01.07.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Заключение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 16.3. «Предоставлен счет на оплату» | 02.07.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Счет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 16.4. «Работы оплачены» | 11.07.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Приобретение оборудования для обустройства пляжей» №17 |  | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Контрольная точка 17.1.  «Получены коммерческие предложения» | 01.03.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 17.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 18.04.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 17.3.  «Работы выполнены» | 12.05.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 17.4.  «Работы оплачены» | 28.05.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Перенос шкафа управления освещением МКД по у. Горького,147» №18 |  | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Контрольная точка 18.1.  «Получены коммерческие предложения» | 11.04.2025 | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 18.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 18.04.2025 | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 18.3.  «Работы выполнены» | 25.04.2025 | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 18.4.  «Работы оплачены» | 07.05.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание санитарной службы (транспортировка тел (останков) умерших (погибших) от места их смерти в медицинские организации (морги))» №19 |  | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание санитарной службы (транспортировка тел (останков) умерших (погибших) от места их смерти в медицинские организации (морги))» №19 в 2025 году |  | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Контрольная точка 19.1.  «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на иные цели» | 03.06.2025 | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 19.2.  «Подана заявка на перечисление субсидии » | 01.12.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Заявка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 19.3.  «Перечислена субсидия» | 20.12.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 19.4.  «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели» | 31.12.2025 | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание санитарной службы (транспортировка тел (останков) умерших (погибших) от места их смерти в медицинские организации (морги))» №19 в 2026 году |  | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Контрольная точка 19.1.  «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на иные цели» | 03.06.2026 | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 19.2.  «Подана заявка на перечисление субсидии » | 01.12.2026 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | Заявка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 19.3.  «Перечислена субсидия» | 20.12.2026 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 19.4.  «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели» | 31.12.2026 | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Проведен общегородской конкурс «Фестиваль цветов «Город в цвете» №20 | - | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Мероприятие (результат) «Проведен общегородской конкурс «Фестиваль цветов «Город в цвете» №20 в 2025 году | 17.04.2025 | **-** | **-** |
| Контрольная точка 20.1. «Поданы заявки на участие в конкурсе» | 30.05.2025 | Заявка по форме согласно приложению № 2 к постановлению 1992 от 10.04.2025 | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 20.2. «Заявки рассмотрены» | 05.06.2025 | Критерии оценки согласно приложению № 3 к постановлению 1992 от 10.04.2025 | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 20.3. «Подведены итоги и вручены премии» | 25.09.2025 | Протокол | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 20.4. «Денежная премия перечислена» | 30.12.2025 | Заявление на перечисление денежной премии согласно приложению № 5 к постановлению 1992 от 10.04.2025 | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Проведен общегородской конкурс «Фестиваль цветов «Город в цвете» №20 в 2025 году | - | Кочкина Ю.А., заместитель начальника управления культуры | - | - |
| Контрольная точка 20.1.  Заключено соглашение о предоставлении из городского бюджета муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели | 05.09.2025 | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 20.2.  Заключен контракт (договор) | 30.10.2025 | Ильяшенко С.Н., заместитель начальника управления культуры | Договор (контракт) | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 20.3.  Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели | 30.12.2025 | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 20.4.  Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели | 30.12.2025 | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Проведен общегородской конкурс «Фестиваль цветов «Город в цвете» №20 в 2026 году | - | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 20.1. «Поданы заявки на участие в конкурсе» | 17.01.2026 | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 20.2. «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 17.01.2026 | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 20.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2026 | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 20.4. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 31.12.2026 | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Установлены и демонтированы опоры наружного освещения» № 21 | - | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Мероприятие (результат) «Установлены и демонтированы опоры наружного освещения» № 21 в 2025 году | - | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 21.1.  «Получены коммерческие предложения» | 26.05.2025 | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 21.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 02.06.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 21.3.  «Работы выполнены» | 01.09.2025 | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 21.4.  «Работы оплачены» | 15.09.2025 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Установлены и демонтированы опоры наружного освещения» № 21 в 2026 году | - | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 21.1.  «Получены коммерческие предложения» | 15.04.2026 | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 21.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 01.05.2026 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 21.3.  «Работы выполнены» | 01.09.2026 | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 21.4.  «Работы оплачены» | 15.09.2026 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Приобретен и установлен модульный туалет» № 22 | - | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела  управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 22.1.  «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели» | 04.12.2025 | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 22.2.  «Заключен контракт на приобретение движимого имущества» | 15.12.2025 | Ященко Д.А. директор МБУ ГСТК | Контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 22.3.  Контрольная точка «Осуществлена поставка» | 25.12.2025 | Товарно- транспортная накладная | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 22.4.  «Выполнена оплата по договору» | 29.12.2025 | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) № 23. «Приобретено оборудование и материалы для отпугивания пернатых» |  | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Контрольная точка 23.1.  «Получены коммерческие предложения» | 05.12.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 23.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 19.12.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 23.3.  «Работы выполнены» | 22.12.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 23.4.  «Работы оплачены» | 23.12.2025 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Выполнено озеленение территории города Благовещенска» № 24 в 2026 году | **-** | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | - |
| Контрольная точка 24.1.  «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг и выполнение работ» | 01.01.2026 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 24.2.  «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 01.01.2026 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 24.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2026 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 24.4. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 30.12.2026 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание санитарной службы (транспортировка тел (останков) умерших (погибших) от места их смерти в медицинские организации (морги))» №19 |  | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по расчистке и дноуглублению открытого участка русла р.Бурхановка» №25 в 2026 году |  | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Контрольная точка 25.1.  «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на иные цели» | 05.02.2026 | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 25.2.  «Подана заявка на перечисление субсидии » | 06.02.2026 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Заявка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 25.3.  «Перечислена субсидия» | 20.02.2026 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 25.4.  «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели» | 30.12.2026 | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |