Приложение   к постановлению

администрации города Благовещенска

от 21.03.2025 №1547

2. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства,

энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска»

#### 2.1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2015 - 2024 годы Этап II: 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 100 процентов населения |
|  | Цель 2. Обеспечение к 2030 году проживания жителей города Благовещенска в многоквартирных домах, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего з законодательства Российской Федерации до 95% |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 19 965 154,0 тыс.рублей Этап II: 7 652 745,3 тыс.рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/ государственной программой Амурской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», целевые показатели «Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году», «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн.человек к 2030 году» «Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года», «Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве» определены Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»/ направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации» Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения», направление (подпрограмма) 3 «Оказание помощи в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», направление (подпрограмма) 4 «Строительство и ремонт общественных бань на территории Амурской области», направление (подпрограмма) 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области». |

2.2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Доля замены сетевой инфраструктуры | ГП АО, МП | возрастающий | процент | 3 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10. 2022 № 3268-р | Щеголева Ирина Алексеевна начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения УЖКХ города Благовещенска | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году; Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | На бумажном носителе |
| 2. | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска | ГП АО, МП | возрастающий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Заволожина Ю.В. – начальник экономического отдела УЖКХ города Благовещенска |  | На бумажном носителе |
| 3. | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда | МП | возрастающий | квадратный метр | 0 | 2023 | 5 660,2 | 5 660,2 | 5660,2 | 9520,0 | 10857,1 | 15885,6 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» | Полякова Галина Владимировна начальник жилищного отдела УЖКХ города Благовещенска | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года | На бумажном носителе |

    - Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

2.3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п |  | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Цель: Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 100 процентов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля замены сетевой инфраструктуры. |  | ГП РФ, ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2. | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |  | ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2 | Цель: Обеспечение к 2030 году проживания жителей города Благовещенска в многоквартирных домах, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации до 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  | МП | кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 660,2 |

2.4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Показатели / задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (город Благовещенск) (Рудненок Виталий Александрович – куратор проекта) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) | Срок реализации: (2025 -2030) |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект города Благовещенска «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» (Рудненок Виталий Александрович – куратор проекта) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) | Срок реализации: (2025 -2030) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры | Выполнение работ по ремонту, модернизации сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении |  | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | Выполнение работ по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |  | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.2. | Муниципальный проект города Благовещенска «Капитальный ремонт жилищного фонда» (Рудненок Виталий Александрович – куратор проекта) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) | Срок реализации: (2025 -2030) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт | Создание безопасных и благоприятных условий проживания населения Амурской области, создание условий для увеличения объемов капитально отремонтированных объектов жилищного фонда |  | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  |  |  |  |
| 2.3. | Муниципальный проект города Благовещенска «Ремонт общественных бань на территории города Благовещенска» (Рудненок Виталий Александрович – куратор проекта) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) |  | Срок реализации: 2025 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (общественные бани) |  | Улучшение качества предоставляемых населению услуг, за счет проведения кап.ремонта в отделении бани |  |  | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности коммунального обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель КПМ) | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение доступности платы за коммунальные услуги населению города Благовещенска | Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги путем компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям |  |  |  |  | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |  |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка организаций, предоставляющих жилищные и бытовые услуги населению» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель КПМ) | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Обеспечение доступности платы за жилищные и бытовые услуги населению города Благовещенска | Ограничение роста платы граждан за жилищные и бытовые услуги путем компенсации выпадающих доходов управляющим организациям и организациям, оказывающим бытовые услуги |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |
| 3.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель КПМ) | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Задача и показатель КПМ отсутствует | Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |  |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры; Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда; Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |
| 3.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по энергоэффективности и исполнению обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, Богданова Ольга Альбертовна – руководитель КПМ) | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Доля поставленных на учет объектов инженерной инфраструктуры от общего количества выявленных бесхозяйных объектов | Принятие выявленных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность с целью их передачи ресурсоснабжающим организациям для дальнейшего обслуживания. |  |  |  |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры. |
| 3.4.2 | Доля уплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Улучшение качества жизни населения, проживающего в муниципальных жилых помещениях, вследствие проведения капитального ремонта жилого фонда за счет взносов |  |  |  |  |  | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |

3. Разделы «Основные положения» и «Финансовое обеспечение»

паспортов структурных элементов муниципальной программы

3.1. Муниципальный проект

«Модернизация коммунальной инфраструктуры» (город Благовещенск)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Модернизация коммунальной инфраструктуры |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации/ направление (подпрограмма) 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн.человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | На территориях субъектов Российской Федерации и г.Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, всего | 399 741,2 | 434 566,0 | 540 837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 375 144,4 |
| 1.1. | Муниципальный бюджет всего, из них: | 399 741,2 | 434 566,0 | 540 837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 375 144,4 |
| 1.1.ф | Федеральный бюджет | 258 240,8 | 277 844,1 | 345 789,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 881 874,6 |
| 1.1.о | Областной бюджет | 137 503,0 | 152 376,2 | 189 639,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479 518,4 |
| 1.1.м | Местный бюджет | 3 997,4 | 4 345,7 | 5 408,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 751,4 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 399 741,2 | 434 566,0 | 540 837,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 375 144,4 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 258 240,8 | 277 844,1 | 345 789,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 881 874,6 |
| Региональный бюджет |  | 137 503,0 | 152 376,2 | 189 639,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479 518,4 |
| Местный бюджет |  | 3 997,4 | 4 345,7 | 5 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 751,4 |

3.2. Муниципальный проект города Благовещенска

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры»

Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие систем коммунальной инфраструктуры |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

|  | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Доля замены сетевой инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры | 76 779,4 | 356 890,3 | 356 890,3 | 37 251,6 | 38 741,7 | 40 291,4 | 906 844,7 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 76 779,4 | 356 890,3 | 356 890,3 | 37 251,6 | 38 741,7 | 40 291,4 | 906 844,7 |
| 1.1.1.о | Областной бюджет | 72 172,6 | 335 476,9 | 335 476,9 | 35 016,5 | 36 417,2 | 37 873,9 | 852 434,0 |
| 1.1.1.м | Местный бюджет | 4 606,8 | 21 413,4 | 21 413,4 | 2 235,1 | 2 324,5 | 2 417,5 | 54 410,7 |
| 1.2. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству обьекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область) | 43 107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 107,4 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 43 107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 107,4 |
| 1.2.1.о | Областной бюджет | 40 521,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 521,0 |
| 1.2.1.м | Местный бюджет | 2 586,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 586,4 |
| 1.3. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская) | 18 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 250,0 |
| 1.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 18 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 250,0 |
| 1.3.1.о | Областной бюджет | 17 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 155,0 |
| 1.3.1.м | Местный бюджет | 1 095,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 095,0 |
| 1.4. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина) | 46 214,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 214,2 |
| 1.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 46 214,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 214,2 |
| 1.4.1.о | Областной бюджет | 43 441,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 441,3 |
| 1.4.1.м | Местный бюджет | 2 772,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 772,9 |
| 1.5. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм») | 15 874,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 874,7 |
| 1.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 15 874,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 874,7 |
| 1.5.1.о | Областной бюджет | 14 922,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 922,2 |
| 1.5.1.м | Местный бюджет | 952,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,5 |
| 1.6. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная) | 7 339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 339,0 |
| 1.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 7 339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 339,0 |
| 1.6.1.о | Областной бюджет | 6 898,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 898,6 |
| 1.6.1.м | Местный бюджет | 440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,4 |
| 1.7. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт водопровода ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда) | 46 337,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 337,9 |
| 1.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 46 337,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 337,9 |
| 1.7.1.о | Областной бюджет | 43 557,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 557,6 |
| 1.7.1.м | Местный бюджет | 2 780,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 780,3 |
| 1.8. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская) | 2 845,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 845,9 |
| 1.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 2 845,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 845,9 |
| 1.8.1.о | Областной бюджет | 2 675,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 675,2 |
| 1.8.1.м | Местный бюджет | 170,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,7 |
| 1.9. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) | 2 315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 315,6 |
| 1.9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 2 315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 315,6 |
| 1.9.1.о | Областной бюджет | 2 176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 176,7 |
| 1.9.1.м | Местный бюджет | 138,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,9 |
| 1.10. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск) | 5 166,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 166,9 |
| 1.10.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 5 166,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 166,9 |
| 1.10.1.о | Областной бюджет | 4 856,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 856,9 |
| 1.10.1.м | Местный бюджет | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 |
| 1.11. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) | 1 916,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 916,8 |
| 1.11.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1 916,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 916,8 |
| 1.11.1.о | Областной бюджет | 1 801,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 801,8 |
| 1.11.1.м | Местный бюджет | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 |
| 1.12. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск) | 221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,1 |
| 1.12.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,1 |
| 1.12.1.о | Областной бюджет | 207,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,8 |
| 1.12.1.м | Местный бюджет | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 |
| 1.13. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт оголовков канализационных колодцев по ул. Красноармейская между ул. 50 лет Октября и ул. Калинина) | 303,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,3 |
| 1.13.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 303,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,3 |
| 1.13.1.о | Областной бюджет | 285,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,1 |
| 1.13.1.м | Местный бюджет | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 |
| 1.14. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Зейская г. Благовещенск Амурская область) | 19 761,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 761,8 |
| 1.14.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 19 761,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 761,8 |
| 1.14.1.о | Областной бюджет | 18 576,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 576,1 |
| 1.14.1.м | Местный бюджет | 1 185,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 185,7 |
| 1.15. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина) | 37 054,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 054,3 |
| 1.15.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 37 054,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 054,3 |
| 1.15.1.о | Областной бюджет | 34 831,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 831,0 |
| 1.15.1.м | Местный бюджет | 2 223,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 223,3 |
| 1.16. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск) | 3 635,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 635,7 |
| 1.16.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3 635,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 635,7 |
| 1.16.1.о | Областной бюджет | 3 417,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 417,6 |
| 1.16.1.м | Местный бюджет | 218,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,1 |
| 1.17. | Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: "Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область" | 12 386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 386,9 |
| 1.17.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 12 386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 386,9 |
| 1.17.1.м | Местный бюджет | 12 386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 386,9 |
| 1.18. | Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта "Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г.Благовещенск, Амурская область" | 8 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 067,5 |
| 1.18.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 8 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 067,5 |
| 1.18.1.м | Местный бюджет | 8 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 067,5 |
| 1.19. | Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал) | 14 587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 587,8 |
| 1.19.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 14 587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 587,8 |
| 1.19.1.м | Местный бюджет | 14 587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 587,8 |
| 1.20. | Строительство электрических сетей в районе "5-я стройка" | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.20.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.20.1.м | Местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.21. | Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территориии города Благовещенска | 4 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 285,5 |
| 1.21.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 4 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 285,5 |
| 1.21.1м | Местный бюджет | 4 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 285,5 |
| 1.22. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) | 0,0 | 1 711 662,6 | 795 142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 506 805,5 |
| 1.22.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 1 711 662,6 | 795 142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 506 805,5 |
| 1.22.1.ф | Федеральный бюджет | 0,0 | 1 256 138,1 | 596 357,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 852 495,3 |
| 1.22.1.о | Областной бюджет | 0,0 | 401 964,2 | 190 834,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 592 798,5 |
| 1.22.1.м | Местный бюджет | 0,0 | 53 560,3 | 7 951,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 511,7 |
| 1.23. | Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г.Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией | 16 249,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 249,9 |
| 1.23.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 16 249,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 249,9 |
| 1.23.1м | Местный бюджет | 16 249,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 249,9 |
| 1.24. | Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск | 11 722,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 722,9 |
| 1.24.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 11 722,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 722,9 |
| 1.24.1о | Областной бюджет | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| 1.24.1м | Местный бюджет | 1 722,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 722,9 |
| 1.25. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Устройство канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского) | 6 567,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 567,1 |
| 1.25.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 6 567,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 567,1 |
| 1.25.1.о | Областной бюджет | 6 173,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 173,1 |
| 1.12.1.м | Местный бюджет | 394,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,0 |
| 1.26. | Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область») | 55 696,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 696,6 |
| 1.26.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 55 696,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 696,6 |
| 1.26.1.о | Областной бюджет | 52 354,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 354,8 |
| 1.26.1.м | Местный бюджет | 3 341,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 341,8 |
| 1.27. | Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира) | 33 574,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 574,4 |
| 1.27.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 33 574,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 574,4 |
| 1.27.1.о | Областной бюджет | 31 559,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 559,9 |
| 1.27.1.м | Местный бюджет | 2 014,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 014,5 |
| 1.28. | Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область) | 9 511,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 511,9 |
| 1.28.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 9 511,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 511,9 |
| 1.28.1.о | Областной бюджет | 8 941,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 941,2 |
| 1.28.1.м | Местный бюджет | 570,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,7 |
| Итого по проекту |  | 499 974,5 | 2 068 552,9 | 1 152 033,2 | 37 251,6 | 38 741,7 | 40 291,4 | 3 836 845,3 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 0,0 | 1 256 138,1 | 596 357,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 852 495,3 |
| Региональный бюджет |  | 416 525,5 | 737 441,1 | 526 311,2 | 35 016,5 | 36 417,2 | 37 873,9 | 1 789 585,4 |
| Местный бюджет |  | 83 449,0 | 74 973,7 | 29 364,8 | 2 235,1 | 2 324,5 | 2 417,5 | 194 764,6 |

## 3.3. Муниципальный проект города Благовещенска

«Капитальный ремонт жилищного фонда»

Основные положения

| Краткое наименование проекта | Капитальный ремонт жилищного фонда |  | Срок реализации проекта | 01 01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/ направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2 | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | - |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт общего имущества МКД | 10 528,3 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 32 528,3 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 10 528,3 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 32 528,3 |
| 2.1.1.м | Местный бюджет | 10 528,3 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 32 528,3 |
| 2.2. | Обследование технического состояния конструкций жилищного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,3 | 0,0 | 0,0 | 748,3 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,3 | 0,0 | 0,0 | 748,3 |
| 2.2.1.м | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,3 | 0,0 | 0,0 | 748,3 |
| 2.3. | Подготовка технической документации | 2 065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 065,0 |
| 2.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 2 065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 065,0 |
| 2.3.1.м | Местный бюджет | 2 065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 065,0 |
| 2.4. | Устройство ливневой канализации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:г.Благовещенска, ул.Ленина, 148 | 1 107,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 107,8 |
| 2.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1 107,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 107,8 |
| 2.4.1.м | Местный бюджет | 1 107,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 107,8 |
| 2.5. | Ремонт жилых помещений ветерановВеликой Отечественной войны | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 |
| 2.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 |
| 2.5.1.о | Областной бюджет | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 |
| Итого по проекту «Капитальный ремонт жилищного фонда» |  | 21 501,1 | 0,0 | 0,0 | 8 248,3 | 3 000,0 | 11 500,0 | 44 249,4 |
| в том числе: местный бюджет |  | 13 701,1 | 0,0 | 0,0 | 8 248,3 | 3 000,0 | 11 500,0 | 36 449,4 |
| в том числе: областной бюджет |  | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 |

3.4. Муниципальный проект города Благовещенска

«Ремонт общественных бань на территории города Благовещенска»

Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие систем коммунальной инфраструктуры |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 4 «Строительство и ремонт общественных бань на территории Амурской области» |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

|  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы, направленные на ремонт общественных бань | 8 096,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 096,1 |
| 1.1.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 8 096,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 096,1 |
| 1.1.1 о | Областной бюджет | 7 610,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 610,3 |
| 1.1.1 м | Местный бюджет | 485,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,8 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 8 096,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 096,1 |
| В том числе: Региональный бюджет |  | 7 610,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 610,3 |
| Местный бюджет |  | 485,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,8 |

3.5. Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества  и надежности коммунального обслуживания населения»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» |

## Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" (всего), в том числе | 431 304,8 | 454 753,4 | 475 748,6 | 90 707,0 | 94 335,4 | 98 108,9 | 1 644 958,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 431 304,8 | 454 753,4 | 475 748,6 | 90 707,0 | 94 335,4 | 98 108,9 | 1 644 958,1 |
| Областной бюджет | 415 979,2 | 442 247,0 | 462 558,8 | 89 494,3 | 93 074,2 | 96 797,2 | 1 600 150,7 |
| Местный бюджет | 15 325,6 | 12 506,4 | 13 189,8 | 1 212,7 | 1 261,2 | 1 311,7 | 44 807,4 |
| Мероприятие (результат) «Расходы, связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения» | 192 273,4 | 203 501,3 | 214 694,5 | 15 473,1 | 16 092,0 | 16 735,8 | 658 770,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 192 273,4 | 203 501,3 | 214 694,5 | 15 473,1 | 16 092,0 | 16 735,8 | 658 770,1 |
| Областной бюджет | 180 737,0 | 191 291,2 | 201 812,8 | 14 544,7 | 15 126,5 | 15 731,6 | 619 243,8 |
| Местный бюджет | 11 536,4 | 12 210,1 | 12 881,7 | 928,4 | 965,5 | 1 004,2 | 39 526,3 |
| Мероприятие (результат) «Расходы, связанные с установлением в ценовых зонах теплоснабжения дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде частичной оплаты за тепловую энергию единой теплоснабжающей организации» | 4 457,0 | 4 938,2 | 5 135,7 | 4 739,4 | 4 929,1 | 5 126,2 | 29 325,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 4 457,0 | 4 938,2 | 5 135,7 | 4 739,4 | 4 929,1 | 5 126,2 | 29 325,6 |
| Областной бюджет | 4 189,6 | 4 641,9 | 4 827,6 | 4 455,1 | 4 633,4 | 4 818,7 | 27 566,3 |
| Местный бюджет | 267,4 | 296,3 | 308,1 | 284,3 | 295,7 | 307,5 | 1 759,3 |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по компенсации организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, выпадающих доходов возникающих при применении льготных тарифов» | 231 052,6 | 246 313,9 | 255 918,4 | 70 494,5 | 73 314,3 | 76 246,9 | 953 340,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 231 052,6 | 246 313,9 | 255 918,4 | 70 494,5 | 73 314,3 | 76 246,9 | 953 340,6 |
| Областной бюджет | 231 052,6 | 246 313,9 | 255 918,4 | 70 494,5 | 73 314,3 | 76 246,9 | 953 340,6 |
| Мероприятие (результат) «Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора)» | 3 521,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 521,8 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 3 521,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 521,8 |
| Местный бюджет | 3 521,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 521,8 |

3.6. Комплекс процессных мероприятий

## «Поддержка организаций, предоставляющих жилищные и бытовые услуги населению»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» |

## Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка организаций, предоставляющих жилищные и бытовые услуги населению» (всего), в том числе: | 20 762,4 | 21 418,2 | 22 100,2 | 22 984,2 | 23 903,5 | 24 859,7 | 136 028,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 20 762,4 | 21 418,2 | 22 100,2 | 22 984,2 | 23 903,5 | 24 859,7 | 136 028,2 |
| Местный бюджет | 20 762,4 | 21 418,2 | 22 100,2 | 22 984,2 | 23 903,5 | 24 859,7 | 136 028,2 |
| Мероприятие (результат) «Субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань» №1, всего, в том числе: | 16 395,2 | 17 051,0 | 17 733,0 | 18 442,3 | 19 180,0 | 19 947,2 | 108 748,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 16 395,2 | 17 051,0 | 17 733,0 | 18 442,3 | 19 180,0 | 19 947,2 | 108 748,7 |
| Местный бюджет | 16 395,2 | 17 051,0 | 17 733,0 | 18 442,3 | 19 180,0 | 19 947,2 | 108 748,7 |
| Мероприятие (результат) «Субсидии ООО «Банно-прачечные услуги» на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан услуг по помывкам в общих отделениях муниципальной бани № 6.» №2, всего, в том числе: | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 49,3 |
| Местный бюджет | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 49,3 |
| Мероприятие (результат) «Субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития)» №3, всего, в том числе: | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 533,7 | 4 715,0 | 4 903,6 | 27 230,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 533,7 | 4 715,0 | 4 903,6 | 27 230,2 |
| Местный бюджет | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 533,7 | 4 715,0 | 4 903,6 | 27 230,2 |

3.7. Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий: | Рудненок Виталий Александрович, Воронов Александр Евгеньевич |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» |

## Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе: | 90 878,5 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,5 | 92 296,4 | 521 357,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 90 878,5 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,5 | 92 296,4 | 521 357,0 |
| Местный бюджет | 90 878,5 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,5 | 92 296,4 | 521 357,0 |
| Обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования | 90 878,5 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,5 | 92 296,4 | 521 357,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 90 878,5 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,5 | 92 296,4 | 521 357,0 |
| Местный бюджет | 90 878,5 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,5 | 92 296,4 | 521 357,0 |

3.8. Комплекс процессных мероприятий

## «Обеспечение мероприятий по энергоэффективности и исполнению обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Воронов Александр Евгеньевич |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительной орган | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, Богданова Ольга Альбертовна - Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Благовещенск |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» |

## Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по энергоэффективности и исполнению обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт» (всего), в том числе: | 13 778,5 | 13 778,5 | 13 778,5 | 14 329,6 | 14 902,8 | 15 499,0 | 86 066,9 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 13 778,5 | 13 778,5 | 13 778,5 | 14 329,6 | 14 902,8 | 15 499,0 | 86 066,9 |
| Местный бюджет | 13 778,5 | 13 778,5 | 13 778,5 | 14 329,6 | 14 902,8 | 15 499,0 | 86 066,9 |
| Меропритяие (результат) "Государственная регистрация права муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры" 1, всего, в том числе | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 289,6 | 301,2 | 313,3 | 1 739,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 289,6 | 301,2 | 313,3 | 1 739,6 |
| Местный бюджет | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 289,6 | 301,2 | 313,3 | 1 739,6 |
| Меропритяие (результат) "Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности" 2, всего, в том числе | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 14 040,0 | 14 601,6 | 15 185,7 | 84 327,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 14 040,0 | 14 601,6 | 15 185,7 | 84 327,3 |
| Местный бюджет | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 14 040,0 | 14 601,6 | 15 185,7 | 84 327,3 |