Приложение № 1 к постановлению

администрации города Благовещенска

от 15.04.2026 № 1829

2. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска»

#### 2.1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2015-2024 годы Этап II: 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение доли дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2030 году. |
|  | Цель 2. Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения города Благовещенска на уровне 493,5 пасс.-км на 1 жителя к 2030 году. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 2015-2024 годы – 14 074 345,1 тыс. рублей Этап II: 2025-2030 годы – 12 112 718,7 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой Амурской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» и показатели «Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов», «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60 процентов» определены Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области» |

2.4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Показатели / задачи структурного элемента |  | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (город Благовещенск) (Рудненок Виталий Александрович – куратор) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель муниципального проекта) |  | Срок реализации (2025 -2030) |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций |  | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние после проведения ремонта и (или) реконструкции |  |  | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |
| 2.1 | Муниципальный проект города Благовещенска «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска» (Рудненок Виталий Александрович – куратор) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович руководитель муниципального проекта города Благовещенска) |  | Срок реализации (2025 -2030) |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям |  | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние после проведения ремонта и (или) реконструкции | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |  |
| 2.1.2 | Увеличение протяженности отремонтированных тротуаров | Приведение тротуаров в нормативное состояние после проведения ремонта |  |  | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |
| 2.1.3 | Увеличение количества объектов Доступной среды в сфере УДС Благовещенска Амурской области | Увеличение количества объектов Доступной среды |  |  | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |
| 2.1.4 | Увеличение площади отремонтированных дорог (ямочный ремонт) | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние после проведения ямочного ремонта |  |  | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |
| 2.2. | Муниципальный проект города Благовещенска «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске» (Калашников Александр Сергеевич -куратор) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска, Грязнов Юрий Александрович – руководитель проекта города Благовещенска) |  | Срок реализации (2026 -2027) |  |  |  |  |
|  | Доля парка подвижного состава общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного |  | Повышение регулярности движения транспорта общего пользования и надежности транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам | Пассажирооборот общественного транспорта города Благовещенска |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска, Грязнов Юрий Александрович – руководитель КПМ) |  | - |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Увеличение уровня транспортной подвижности населения |  | Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения |  |  |  | Пассажирооборот общественного транспорта города Благовещенска |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание улично-дорожной сети города Благовещенска» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель КПМ) |  | - |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля выполненных работ по организации ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе в границах муниципального образования, установленного муниципальным заданием |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых проведен комплекс работ по организации ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |  |  |  | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |

3. Разделы «Основные положения» и «Финансовое обеспечение»

паспортов структурных элементов муниципальной программы

3.2. Муниципальный проект города Благовещенска «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска»

Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Развитие транспортной системы Амурской области/ направление (подпрограмма) «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области» |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта администрации города Благовещенска

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2 | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оплачен публичный сервитут по объекту «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область» | 111,9 | 113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,5 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 111,9 | 113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,5 |
| 2.1.1.м. | Местный бюджет | 111,9 | 113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,5 |
| 2.2. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПИР) | 31 493,1 | 37 990,2 | 120 985,8 | 69 090,7 | 0,0 | 0,0 | 190 469,1 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 31 493,1 | 35 710,7 | 113 726,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 469,1 |
| 2.2.1.о | Областной бюджет | 29 601,5 | 2 279,5 | 7 259,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179 038,9 |
| 2.2.2.м. | Местный бюджет | 1 891,6 | 81 777,0 | 328 127,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 430,2 |
| 2.3. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | 217 035,4 | 81 777,0 | 328 127,4 | 720 997,6 | 176 148,8 | 183 194,7 | 1 707 280,9 |
| 2.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 217 035,4 | 76 870,3 | 308 439,8 | 720 997,6 | 176 148,8 | 183 194,7 | 1 707 280,9 |
| 2.3.1.о | Областной бюджет | 183 359,3 | 4 906,7 | 19 687,6 | 677 737,8 | 165 579,8 | 172 203,0 | 1 584 190,0 |
| 2.3.2.м. | Местный бюджет | 33 676,1 | 74 348,7 | 21 398,4 | 43 259,8 | 10 569,0 | 10 991,7 | 123 090,9 |
| 2.4. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПМК) | 90 389,8 | 74 348,7 | 21 398,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186 136,9 |
| 2.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 90 389,8 | 59 524,3 | 20 114,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186 136,9 |
| 2.4.1.о | Областной бюджет | 84 966,4 | 14 824,4 | 1 283,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164 605,2 |
| 2.4.2.м. | Местный бюджет | 5 423,4 | 37 990,2 | 120 985,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 531,7 |
| 2.5. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля) | 6 823,1 | 3 581,7 | 3 485,2 | 3 485,2 | 3 624,6 | 3 769,6 | 24 769,4 |
| 2.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 6 823,1 | 3 581,7 | 3 485,2 | 3 485,2 | 3 624,6 | 3 769,6 | 24 769,4 |
| 2.5.1.м | Местный бюджет | 6 823,1 | 3 581,7 | 3 485,2 | 3 485,2 | 3 624,6 | 3 769,6 | 24 769,4 |
| 2.6. | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Дороги в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул. Молодежная от ул. Центральной до ул. Энтузиастов) | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 |
| 2.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 |
| 2.6.1.м | Местный бюджет | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 |
| 2.7. | Разработка, актуализация проектов и схем организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработка рабочей документации на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска | 3 157,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 157,0 |
| 2.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3 157,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 157,0 |
| 2.7.1м | Местный бюджет | 3 157,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 157,0 |
| 2.8. | Изъят земельный участок, расположенный в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта-автомобильной дороги по ул. Калинина от ул. Краснофлотская до ул. Ленина города Благовещенска | 827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,0 |
| 2.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,0 |
| 2.8.1м | Местный бюджет | 827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,0 |
| 2.9. | Обустройство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул. Политехническая до ул. Чайковского | 323,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,4 |
| 2.9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 323,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,4 |
| 2.9.1м | Местный бюджет | 323,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,4 |
| 2.10. | Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети города Благовещенска | 165 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 314,3 |
| 2.10.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 165 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 314,3 |
| 2.10.1м | Местный бюджет | 165 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 314,3 |
| 2.11. | Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям" (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область» | 3 300,0 | 9 048,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 348,4 |
| 2.11.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3 300,0 | 9 048,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 348,4 |
| 2.11.1м | Местный бюджет | 3 300,0 | 9 048,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 348,4 |
| 2.12. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание дорог) | 160 125,8 | 129 787,2 | 129 787,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419 700,1 |
| 2.12.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 160 125,8 | 129 787,2 | 129 787,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419 700,1 |
| 2.12.1.о | Областной бюджет | 150 518,2 | 122 000,0 | 122 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394 518,2 |
| 2.12.2.м. | Местный бюджет | 9 607,6 | 7 787,2 | 7 787,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 181,9 |
| 2.13. | Ремонт тротуаров улично-дорожной сети г. Благовещенска | 1 312,6 | 1 441,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 753,9 |
| 2.13.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1 312,6 | 1 441,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 753,9 |
| 2.13.1м | Местный бюджет | 1 312,6 | 1 441,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 753,9 |
| 2.14. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Проектирование и внедрение интеллектуальных транспортных систем) | 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,0 |
| 2.14.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,0 |
| 2.14.1.о | Областной бюджет | 472,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,8 |
| 2.14.2.м. | Местный бюджет | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,2 |
| 2.15. | Выполнено обустройство и ремонт парковок | 0,0 | 3 796,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 796,4 |
| 2.15.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 3 796,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 796,4 |
| 2.15.1м | Местный бюджет | 0,0 | 3 796,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 796,4 |
| 2.16. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Диагностика) | 4 387,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 387,0 |
| 2.16.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 4 387,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 387,0 |
| 2.16.1о | Областной бюджет | 4 123,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 123,8 |
| 2.16.1м | Местный бюджет | 263,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,2 |
| 2.17. | "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание а/д)" | 16 156,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 156,3 |
| 2.17.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 16 156,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 156,3 |
| 2.17.1.о | Областной бюджет | 15 186,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 186,9 |
| 2.17.1.м. | Местный бюджет | 969,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,4 |
| 2.18. | Выполнена реконструкция автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная | 161 600,0 | 382 432,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544 032,3 |
| 2.18.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 161 600,0 | 382 432,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544 032,3 |
| 2.18.1.о | Областной бюджет | 161 600,0 | 382 432,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544 032,3 |
| 1.19. | Реализованы мероприятия по созданию Доступной среды на территории города Благовещенска Амурской области | 0,0 | 18 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 155,0 |
| 2.19.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 18 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 155,0 |
| 2.19.1.о | Областной бюджет | 0,0 | 17 065,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 065,7 |
| 2.19.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 1 089,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 089,3 |
| 2.20. | Выполнены работы по предпроектной проработке вариантов трассировки улицы Нагорной в г. Благовещенске Амурской области | 0,0 | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,9 |
| 2.20.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,9 |
| 2.20.1м | Местный бюджет | 0,0 | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,9 |
| 1.21. | Выполнено обследование объекта "Подземный пешеходный переход по адресу Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная (кварталы 322, 339)" | 0,0 | 2 702,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 702,5 |
| 1.21.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 2 702,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 702,5 |
| 1.21.1м | Местный бюджет | 0,0 | 2 702,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 702,5 |
| 1.22. | Изъят земельный участок для строительства линейного объекта- автомобильной дороги по ул.Островского от ул.Краснофлотская до ул.Ленина города Благовещенска | 0,0 | 144 944,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144 944,2 |
| 122.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 144 944,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144 944,2 |
| 1.22.1м | Местный бюджет | 0,0 | 144 944,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144 944,2 |
| Итого по проекту «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска» |  | 875 359,6 | 892 718,4 | 605 784,0 | 726 482,8 | 179 773,4 | 186 964,3 | 3 467 082,5 |  |
| в том числе: Региональный бюджет |  | 629 828,9 | 693 603,3 | 564 281,0 | 677 737,8 | 165 579,8 | 172 203,0 | 2 903 233,8 |  |
| Местный бюджет |  | 245 530,7 | 199 115,1 | 41 503,0 | 48 745,0 | 14 193,6 | 14 761,3 | 563 848,7 |  |

3.5. Комплекс процессных мероприятий «Содержание улично-дорожной сети города Благовещенска»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Развитие транспортной системы города Благовещенска |

Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание улично-дорожной сети города Благовещенска» (всего), в том числе: | 400 087,2 | 426 789,4 | 457 213,4 | 474 998,0 | 493 997,9 | 513 757,8 | 2 766 843,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 400 087,2 | 426 789,4 | 457 213,4 | 474 998,0 | 493 997,9 | 513 757,8 | 2 766 843,7 |
| Местный бюджет | 400 087,2 | 426 789,4 | 457 213,4 | 474 998,0 | 493 997,9 | 513 757,8 | 2 766 843,7 |
| Мероприятие (результат) «Содержание и ремонт дорог» №1 | 339 654,0 | 365 272,0 | 393 248,3 | 408 978,2 | 425 337,3 | 442 350,8 | 2 374 840,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 339 654,0 | 365 272,0 | 393 248,3 | 408 978,2 | 425 337,3 | 442 350,8 | 2 374 840,6 |
| Местный бюджет | 339 654,0 | 365 272,0 | 393 248,3 | 408 978,2 | 425 337,3 | 442 350,8 | 2 374 840,6 |
| Мероприятие (результат) «Содержание и обслуживание средств регулирования дорожного движения» №2 | 60 433,2 | 61 517,4 | 63 965,1 | 66 019,8 | 68 660,6 | 71 407,0 | 392 003,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 60 433,2 | 61 517,4 | 63 965,1 | 66 019,8 | 68 660,6 | 71 407,0 | 392 003,1 |
| Местный бюджет | 60 433,2 | 61 517,4 | 63 965,1 | 66 019,8 | 68 660,6 | 71 407,0 | 392 003,1 |