Приложение

к распоряжению администрации города Благовещенска

от 27.02.2025 № 45р

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа»

#### Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Калашников Александр Сергеевич |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска, Грязнов Юрий Александрович, заместитель начальника управления |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Благовещенска» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 |
| 1. | Пассажирооборот общественного транспорта города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение уровня транспортной подвижности населения | возрастание | МП | процент | 100 | 2023 | 100,6 | 101,2 | 101,8 | 102,4 | 103,0 |  | 103,7 | Давыдов С.Г., зам. начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска |  | На бумажном носителе |

2.1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Пассажирооборот общественного транспорта города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение уровня транспортной подвижности населения | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,6 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Пассажирооборот общественного транспорта города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» 1 | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество муниципальных маршрутов, на которых осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа в соответствии с заключенными муниципальными контрактами | единиц | 22 | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Компенсация перевозчикам недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков» 2 | Оказание услуг (выполнение работ) | Предоставление финансовой поддержки транспортным предприятиям в целях реализации льготных проездных билетов гражданам льготных категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков, в количестве | штук | 1014 | 2023 | 824 | 826 | 830 | 836 | 840 | 842 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Компенсация транспортным предприятиям выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты» 3 | Оказание услуг (выполнение работ) | Предоставление финансовой поддержки транспортным предприятиям в целях обеспечения перевозок пассажиров в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, в количестве | тыс. человек | 2996,8 | 2023 | 2311,4 | 2706,7 | 2710,9 | 2738,0 | 2765,4 | 2793,1 |
| 4. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение уставной деятельности обществу с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1275», 100% долей которого принадлежит городскому округу городу Благовещенску, в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставной капитал» 4 | Оказание услуг (выполнение работ) | Предоставление финансовой поддержки на приобретение автотранспортных средств, в целях развития и обеспечения доступности транспортных услуг для населения, снижения экологической нагрузки на окружающую среду путем установки газобаллонного оборудования (газ - метан), создания единой цветографической концепции, в количестве | единиц | 0 | 2024 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» (всего), в том числе: | 122 267,8 | 66 734,5 | 69 403,9 | 72 180,1 | 75 067,3 | 78 069,9 | 483 723,5 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 122 267,8 | 66 734,5 | 69 403,9 | 72 180,1 | 75 067,3 | 78 069,9 | 483 723,5 |
| Местный бюджет | 122 267,8 | 66 734,5 | 69 403,9 | 72 180,1 | 75 067,3 | 78 069,9 | 483 723,5 |
| Мероприятие (результат) «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» 1, всего, в том числе: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| Местный бюджет | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| Мероприятие (результат) «Компенсация перевозчикам недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков)» 2, всего, в том числе: | 665,4 | 692,0 | 719,7 | 748,5 | 778,4 | 809,6 | 4 413,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 665,4 | 692,0 | 719,7 | 748,5 | 778,4 | 809,6 | 4 413,6 |
| Местный бюджет | 665,4 | 692,0 | 719,7 | 748,5 | 778,4 | 809,6 | 4 413,6 |
| Мероприятие (результат) «Компенсация транспортным предприятиям выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты» 3, всего, в том числе: | 63 502,3 | 66 042,4 | 68 684,1 | 71 431,5 | 74 288,8 | 77 260,3 | 421 209,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 63 502,3 | 66 042,4 | 68 684,1 | 71 431,5 | 74 288,8 | 77 260,3 | 421 209,3 |
| Местный бюджет | 63 502,3 | 66 042,4 | 68 684,1 | 71 431,5 | 74 288,8 | 77 260,3 | 421 209,3 |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение уставной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1275», 100% долей которого принадлежит городскому округу городу Благовещенску, в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставной капитал» 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет, из них: | 58 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 58 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации города Благовещенска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятие (результат) «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» 1 | Х | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг | Х | Х |
| Мероприятие (результат) «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» в 2025 году | Х |  | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. Проведен конкурс на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному автобусному маршруту | 10.02.2025 | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг | Протокол подведения итогов конкурса | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному автобусному маршруту | 24.02.2025 | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3. Приняты выполненные работы | 20.01.2026 | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4. Осуществлена оплата за выполненные работы | 31.01.2026 | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) ««Компенсация перевозчикам недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков)» 2 | Х | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг | Х | Х |
| Мероприятие (результат) ««Компенсация перевозчикам недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков)» в 2025 году | Х |  | Х | Х |
| Контрольная точка 2.1. Предоставлено транспортным предприятием заявление о намерении заключить соглашение о предоставлении субсидии в 2025 году | 20.05.2025 | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг | Заявление | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2. Принято решение о заключении с транспортным предприятием соглашения о предоставлении субсидии в 2025 году | 05.06.2025 | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг | Протокол комиссии | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3. Заключено соглашение о предоставлении из городского бюджета субсидии транспортному предприятию на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков в 2025 году | 15.07.2025 | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг | Соглашение | Электронный документ |
| Контрольная точка 2.4. Предоставлена субсидия транспортному предприятию | 14.11.2025. | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Компенсация транспортным предприятиям выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты» 3 | Х | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг | Х | Х |
| Мероприятие (результат) «Компенсация транспортным предприятиям выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты» в 2025 году | Х |  | Х | Х |
| Контрольная точка 3.1. Предоставлено транспортным предприятием заявление о намерении заключить соглашение о предоставлении субсидии в 2025 году | 24.01.2025 | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг | Заявление | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2. Принято решение о заключении с транспортным предприятием соглашения о предоставлении субсидии в 2025 году | 15.02.2025 | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг | Протокол комиссии | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3. Заключено Соглашение о предоставлении из городского бюджета субсидии на компенсацию транспортному предприятию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты в 2025 году | 28.02.2025 | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг | Соглашение | Электронный документ |
| Контрольная точка 3.4. Предоставлена субсидия транспортному предприятию | 15.01.2026 | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение уставной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1275», 100% долей которого принадлежит городскому округу городу Благовещенску, в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставной капитал» 4 | Х | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг |  |  |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение уставной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1275», 100% долей которого принадлежит городскому округу городу Благовещенску, в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставной капитал» в 2025 году | Х | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг |  |  |
| Контрольная точка 4.1. Предоставлено ООО «Автоколонна1275» заявление о намерении заключить соглашение о предоставлении субсидии в 2025 году | 28.02.2025 | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг | Заявление | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2. Принято решение о заключении с ООО «Автоколонна 1275» соглашения о предоставлении субсидии в 2025 году | 14.03.2025 | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг | Заключение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3. Заключено Соглашение о предоставлении из городского бюджета субсидии на финансовое обеспечение уставной деятельности обществу с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1275», 100% долей которого принадлежит городскому округу городу Благовещенску, в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставной капитал в 2025 году | 19.03.2025 | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг | Соглашение | Электронный документ |
| Контрольная точка 4.4. Предоставлена субсидия ООО «Автоколонна 1275» | 30.04.2025 | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг | Платежное поручение | На бумажном носителе |